Milenko Popović

Milija Čabarkapa

PROCJENA KUMULATIVNIH UTICAJA MALIH HIDROELEKTRANA NA ŽIVOTNU SREDINU I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

U Podgorici

avgust, 2019.

SADRŽAJ

1. UVODNE I METODOLOŠKE NAPOMENE						  1

2. PRIVATNA RENTABILNOST I ISPLATIVOST MALIH HIDROELEKTRANA 			  8

2.1. Kratak opis projekta dvije mHE koje su predmet studije slučaja 		  8

2.2. Tokovi privatnih troškova i koristi od projekta 				 14

2.3. Ocjena private rentabilnosti projekta 					 21

2.4. Analiza osjetljivosti projekta 						 32

3. EFIKASNOST I ISPLATIVOST mHE PROJEKATA IZ UGLASVIH STAKEHOLDERA 		 39

3.1. Uvodne napomene 								 39

3.2. Uticaj subvencionisanih cijena na položaj potrošača i proizvođača struje 	 41

3.3. Dobici budžeta države 							43

3.4. Dobici budžeta lokalne samouprave 					 47

3.5. Dobici zaposlenih 								 48

3.6. Ukupne društvene neto koristi projekta iz ugla svih stakeholder 		 49

4. UTICAJ PROJEKATA mHE NA DRUGE SEKTORE U LOKALNOJ ZAJEDNICI 			 56

4.1. Identifikacija negativnih uticaja i gubitaka u drugim sektorima 		 56

4.2. Mogući gubici u turizmu 							 59

4.3. Mogući gubici u poljoprivredi 						63

4.4. Društveni tokovi korigovani za efekte u drugim djelatnostima 		 65

5. EKOLOŠKI EFEKTI I MOGUĆNOST NJIHOVE EKONOMSKE EVALUACIJE 			 81

5.1. Ekološke usluge 								 82

5.2. Ekonomska vrijednost ekoloških usluga 					 85

5.3. Metodi ocjene ekonomske vrijednosti ekoloških usluga 			 90

5.4. Transfer vrijednosti kao metod ocjene ekoloških efekata 			94

5.5. Kada ne možemo a kada ne moramo vrijednosno izraziti ekološke efekte 	 96

5.6. Identifikacija ekoloških problema na mHE Jare i mHE Babino Polje 		 98

a) Nalazi ekološke studije o mHE Jara					 98

b) Nalazi ekološke studije o mHE Babino Polje 				101

c) Ekološki efekti identifikovani nakon dvije godine rada elektrana 	105

5.7. Ocjena ekonomske vrijednosti neto ekoloških efekata dvije mHE 		107

- Ekološke koristi od smanjenja emisije CO2 				107

- Ekološke štete usled izgradnje dviju mHE 				109

6. ZAKLJUČCI 										110

CITIRANA LITERATURA 									113

1.UVODNE I METODOLOŠKE NAPOMENE

1. Kljucniizvodi iz Ugovora kojim je dogovorena ova analiza su dati u sledeća dva paragrafa:

“Ekspert će biti angažovan za izradu studije slučaja - socio ekonomska analiza eksploatacije selektovanih malih hidroelektrana.“ (Napomena autora: Slučajevi su mHE Jara i mHE Babino Polje)

“Glavni fokus studije mora biti na uticaju malih hidroelektrana na poljoprivredu, lokalnu infrastrukturu, ribolov i turizam”

Riječ je očito o zahtevnom zadatku kako u pogledu metodologije koju treba primijeniti u definisanju i mjerenju sveobuhvatnog socio-ekonomskog efekta mHE tako i u pogledu podataka na kojima se jedna takva metodologija mora bazirati. U dogovoru sa naručiocem studije smo se saglasili da, s obzirom da je čak i Cost Benefit Analiza (CBA) koju smo primijenili u ovom radu manje poznata našoj stručnoj javnosti i da se čak često brka sa feasibility studijama za pojedine projekte, učinimo dodatni napor i gdje god je potrebno objasnimo sva važna pitanja analize i mjerenja pojedinih efekata mHE na razne segmente društva. Sve ovo treba, prema ugovoru, testirati na dvije mHE realizovane u Opštini Plav: mHE Jare i mHE Babino Polje.

Poseban problem predstavljao je nedostatak podataka za jednu ovakvu zahtjevnu analizu. Čak nijesmo mogli dobiti ni poslovni plan koji smo dva puta tražili od resornog ministarstva a koji je ministarstvo bilo obavezno dostaviti. Jednom smo eksplicite odbijeni a drugi put smo odbijeni ćutanjem. To je vrlo važno ograničenje jer nam poslovni plan služi ne samo kao osnov za procjenu privatne isplativosti projekata već, pošto se ostali efekti utvrđuju nadovezivanjem na private, nam taj nedostatak otežavao i posao oko utvrđivanja svih drugih društvenih efekata projekta. Problem smo riješili na dva načina. Prvo, kombinovali smo podatke iz raznih drugih dokumenata koji su nam bili dostupni, prvenstvemo podatke date u ekološkim studijama i podatke dobijene iz bilansa uspjeha i stanja ove dvije mHE koji su raspoloživi na websiteu poreske službe. Ispostavilo se da se prihodi pa i obim prouzvodnje koji oni impliciraju razlikuju čak za čitavu trećinu u ove dvije grupe dokumenata. Drugo, u okviru analize osjetljivosti projekta smo napravili četiri varijante projekta kako bi vidjeli ne samo kolika je rentabilnostprojekta osjetljiva na ulazne varijable, već i da bi ocijenili osjetljivost projekta na vjerodostojnost podataka. Naše varijacije su, mada to nije bila prvobitna namjena, tačno u rasponu koji dobijamo kada koristimo dva, gore navedena, različita izvora podataka.

2. Izuzetna kompleksnost materije koja je predmet analize nametnula je i potrebu za posebnim pristupom u analizi. Mnoštvo efekata i uticaja mHE se jedino moglo obuhvatiti sistematskom analizom u kojoj su posebno analizirani pojedini slojevi realnosti na koje male hidroelektrane, direktno ili idirektno, imaju uticaja. Pošli smo od jezgra i bližih slojeva uticaja ka najudaljenijim slojevima i sferama uticaja projekata. Sama organizacija izlaganja koje slijedi upravo prati ove slojeve analize. Tu spadaju sledeći slojevi analize: analiza uticaja mHE projekata na poziciju stock-holdere, odnosno investiture; analiza uticaja projekta na poziciju ostalih stake-holdere (potrošači, javni sector, zaposleni); analiza eksternih efekata projekta, posebno analiza uticaja na ostale djelatnosti i na životnu sredinu; konačno treba dati i analizu (re)distributivnih uticaja.Slijedi par riječi o svakom od njih.

Prirodno, razmatranje otpočinjemo analizom isplativosti projekta iz perspektive direktnog stock-holdera, odnosno investitora i zajmodavca kao indirektnog i privremenog investitora. Ova nam analiza daje ocjenu privatne rentabilnosti projekta. Kao što je već ranije rečeno, kako bi riješili problem nedostatka i neizvjesnosti podataka i istovremeno ispitali osjetljivost projekta, ovu analizu smo napravili u četiri varijante. Pošto se sledeći slojevi analize nadovezuju i nadograđuju naovaj sloj, logićno je da su i sve ostale analize raznih slojeva date u četiri varijante.

Nakon toga pristupa se analizi isplativosti projekta iz perspektive svih ostalih subjekata koji imaju interesa u projektu malih hidroelektrana. Njih obično nazivamo ostalim stake-holderima. Nazivamo ih ostalim zato što i stock-holderi predstavljaju stake-holdere i to često, mada ne nužno, najvažnije stake-holdere. Među ostale stake-holdere spadaju prije svega potrošači električne energije koji ite kako mogu biti izloženi pozitivnom ili negativnom uticaju mHE projekata. U konkretnom slučaju na pozitivnoj strani se nalaze navodni ekološki uticaji vezani za smanjenu emisiju CO2 koju bi dalja potrošnja struje bazirane na termo elektranama nužno povećala. Na negativnoj strani se nalaze subvencije proizvođačima struje iz malih hidro elektrana a koje mogu imati eksplicitnog i vidljivog uticaja na smanjenje blagostanja potrošača, onda kada potrošači plaćaju subvencije “na računima” za struju, ili njihov uticaj može biti implicitan i manje vidljiv, onda kada se subvencije plaćaju iz budžeta, odnosno iz poreza koje potrošači kao građani plaćaju. U negativne efekte projekta na potrošače / građane spadaju i negativni ekološki uticaji koje, kao što ćemo u ovoj analizi videti, same mHE mogu proizvesti.

Sledeću važnu kategoriju stake-holdera čini javni sektor. Uticaj projekta se ovdje ispoljava prvo kroz povećanje prihoda državnog budžeta nastalog usled plaćanja koncesija za korišćenje vodotokova i naknada za korišćenje voda, zatim usled prirasta poreza na dodatu vrijednost, poreza na profit i poreza na plate zaposlenih koje su direktna posledica realizacije investicije u mHE. Takođe ovdje spada i prirast prihoda lokalne samouprave koji nastaje usled realizacije investicije. Naravno, mora se uzeti u obzir samo onaj prirast javnih prihoda koji je direktna posledica investicije u mHE a ne i onaj prirast koji je posledica preusmjeravanja prihoda usled subvencija i ostalih privilegija koje mHE imaju. Konačno, poslednju kategoriju stake-holdera čine zaposleni čiji su dobici od projekta njihove plate i zarade.

Nakon analize uticaja projekata mHE na blagostanje ostalih stake-holdere pristupamo razmatranju onog sloja analize u kojem se ispituju eksterni efekti projekta. Ovdje su posebno analizirane dvije vrste eksternih efekata. Prvu kategoriju eksternih efekata čine oni efekti koji se odnose na uticaj konkretnog projekta na ostale sektore privrede. Ova vrsta efekata se ponekad naziva i Maršalijanskim eksternim efektima. Idealno bi bilo kada bi mogli primijeniti među-regionalnu varijantu Leontijevljeve međusektorskeiliInput-Output analize za precizno mjerenje ovih uticaja. Nažalost, ovako nešto ni mnogo bogatije zemlje ne mogu priuštiti, već se pristupa samo analizi najvažnijih uticaja i koridora, odnosno veza preko kojih se ti uticaji prenose na ostale sektore i grane privrede.Ova analiza se ponekad naziva Linkage analizom. Njome se prvo utvrđuju Backward Linkage (veze unazad) tj oni uticaji projekta na druge djelatnosti koji nastaju kao rezultat činjenice da novi investicijoni sadržaj, i u toku gradnje i docnije u toku funkcionisanja, kupuje različite proizvode i usluge od drugih djelatnosti, stvarajući na taj način tražnju za njihovim proizvodima i uslugama i podstičući na taj način njihov razvoj i rast. U velikim zemljama je ova vrsta uticaja posebno snažna, dok je kod malih zemalja, kakva je Crna Gora, ovaj uticaj zanemarljiv zbog činjenica da rast pomenute tražnje najčešće bude apsorbovan od strane uvoza. Primijetimio, takođe, da ovaj uticaj unazad može imati i negativan efekat u onim slučajevima kada su proizvodi ili resursi koji se koriste i kupuju ograničeni na način da njihovo korišćenje od nove investicije sprečava njihovu upotrebu od drugih djelatnosti i samim tim ometa razvoj tih drugih djelatnosti. Ovdje se upravo javlja takav negativan uticaj na ravoj poljoprivrede i turizma. Sledeće što sledi u ovoj analizi je tzv Forward Linkage (veze naprijed) analiza, gdje se novi investicioni sadržaj posmatra kao prodavac usluga i na taj način neko ko delimitiranjem ponude može uticati na pozitivan rast sektora koji se javljaju kao kupci njegovih proizvoda. Bitno je napomenuti da se u Foreward Linkage analizi pogotovo smatra poželjnim rast izvoznog sektora. Ovo je posebno važno za male zemlje koje poput Crne Gore imaju negativan trgovinski bilans.

U konkretnom slučaju dvije mHE u Plavu, zbog činjenice da se radi o malim projektima koji ne mogu imati širi uticaj, gore razmatrani eksterniu efekti se odnose dominantno na lokalnu privredu Plava i Gusinja. Još konkretnije, riječ je o negativnom uticaju na lokalnu poljoprivredu i o negativnom uticaju na turizam (uključujući lovni i ribolvni turizam) koji predstavlja značajan razvojni resurs ne samo lokalne zajednice već i cijele države. Negativan efekat koji ovdje imamo kod poljoprivrede i turizma je očito, kao što smo već rekli, posledica konflikta interesa koji imamo u vezi sa korišćenjem resursa vodotoka. Ograničenost ovog resursa, tj činjenica da korišćenje resursa od strane jedne djelatnosti vodi isključivanju drugih djelatnosti, čini pomenute konflikte snažnim izvorom negativnih eksternih efekata.Treba napomenuti da, zbog nedostatka podataka, ni ove uticaje nijesmo mogli precizno izmjeriti. Umjesto tako ambicioznog ali nemogućeg posla mi smo pošli od određenog broja krajnje konzervativnih pretpostavki kako bi utvrdili najmanji mogući negativan uticaj projekata mHE na ove djelatnosti. Pokazalo se da su i tako podcijenjeni mali uticaji, sami za sebe, dovoljni da ponište eventualne pozitivne efekte projekata.

Drugu kategoriju eksternih efekata čine ekološki efekti. U posebnom poglavlju će biti više riječi o metodologiji relevantnoj za ove eksterne efekte. Ovdje dajemo samo par nužnih uvodnih napomena o njima. Kao što smo ranije rekli oni u konkretnom slučaju mHE mogu biti i pozitivni i negativni. Pozitivnim efektima (smanjena emisija CO2) i činjenicom da obdje imamo posla sa obnovljivim izvorima energije se najčešće i opravdava izgradnja mHE kao alternativnog izvora energije. No, vidjećemo da, uglavnom zbog načina realizacije projekta, ovdje postoje i značajni negativni ekološki efekti. Vidjećemo da u ovom slučaju negativni eksterni efekti prevazilaze i inače dubiozne pozitivne eksterne efekte.

Konačno, poslednji sloj analize odnosi se na pitanje (re)distributivnih efekata koje projekat može imati. Riječ je o jednoj od najvažnijih od mnoštva dimenzija analize socijalnih efekata projekata. Ovdje je riječ o pitanju dali projekat povećava ili smanjuje društvene nejednakosti, ko su gubitnici a ko dobitnici projekta, postoji li mogućnost da se gubitnici na adekvatan način kompenziraju i slična pitanja. Ova pitanja kod svakog novog projekta sama po sebi zavređuju posebnu analizu jer su najčešće vrlo složena. Srećom ovdje je riječ o dva projekta malih dimenzija pa nije komplikovano utvrditi očigledne redistributivne efekte i bez detaljne studije. Zato nema potrebe ni da se ovom sloju analize posveti posebna glava, kao što je to slučaj sa ostalim slojevima, već se ovi efekti analiziraju u svim ostalim dijelovima a posebno u dijelu koji se bavi efikasnošću projekta iz perspective ostalih stake-holdera.

Ostale važne socijalne efekte koje projekti za sobom povlače a koje, zbog činjenice da se ovdje radi o projektu malih dimenzija, nećemo posebno razmatrati čine sledći efekti: promjene odnosno jačanje organizacionog kapaciteta, razvoj novog znanja i vještina u okviru zajednice, promjena stavova i ponašanja u vezi sa obnovljivom energijom i inovacijama za nove tehnologije, te konačno mogući uticaj projekata na razvoj socijalnog kapitala. Pitanje socijalnog kapitala posebno se pomno analizira u poslednjih tridesetak godina zahvaljujući važnom radu američkog sociologa Jamesa Comemana (1998) koji de fakto uvodi ovaj pojam u društvene nauke. Rast socijalnog capitala se ovdjemože javiti kao posledica složenih socijalnih procesa koje novi projekti mogu pokrenuti a, s druge strane, sam socijalni capital može imati snažnog uticaja na svekolike ekonomske i društvene procese. Ako je riječ o porastu socijlnog capitala opšteg karaktera, recimo o porastpovjerenja u društvo uopšte, tada prirast socijalnog kapitala nužno ima pozitivne uticaje na ekonomiju i sve ostale dimenzije društve. Ako je pak riječ o rastu partikularnog socijalnog kapitala onda on može voditi porastu blagostanja pojedinih društvenih grupa ali ne mora nužno voditi rastu blagostanja društva u cjelini.

3. Dakle, ovdje se uticaji na pojedine oblasti života analiziraju kao slojevi koji se jedan po jedan dodaju kako bi došli do kompletnog uticaja projekata na društveno blagostanje. Otuda i naslov analize: “Procjena kumulativnih uticaja malih hidroelektrana …” Ovakva slojevita i kumulativna analiza je, uz to, i dinamična. CBA analizi koju ovdje primjenjujemo je u suštini dinamična analiza. Projekcije kretanja vrijednosti pojedinih efekata, odnosno slojeva su date za period od 25 godina koliko traje ugovor o koncesiji za dvije mHE. Dobijamo, dakle, slojeve koji se sastoje od tokova neto koristi (pozitivnih ili negativnih) za pojedine sfere i slojeve realnosti.

Na osnovu tih tokova ustanovljavamo vrijednosti pojedinih mjera efikasnosti projekta bilo za pojedine slojeve, bilo za kumulativni uticaj u cjelini. Od posebnog je interesa ovdje mjera koja je poznata kao neto sadašnja vrijednost projekta, odnosno skraćeno NPV (Net Present Value). Ona nam omogućava da razne heterogene tokove učinimo uporedivim. Preciznije, NPV predstavlja sumu budućih očekivanih sadašnjih (ili diskontovanih) vrijednosti projekta u posmatranom periodu. Formalno se netosadašnja vrijednost projektamože izraziti preko izraza

NPV= t=125(Bt-Ct)(1+rt)t =t=125NBt(1+r)t

Ovdje NBt=(Bt-Ct) predstavlja neto korist, tj razliku između ukupnih koristi (Bt)i ukupnih troškova (Ct)u godini t, dok r predstavlja diskontnu stopu kojom treba diskontovati, odnosno srazmjerno kojoj treba umanjiti vremenski udaljene neto koristi. U principu ova bi stopa trebala biti jednaka zahijevanoj stopi prinosa, tj onoj najmanjoj stopi koju posmatrani (privatni ili javni) investitor zahtijeva da bi ušao u posmatrani poduhvat. Ako je, imajući rečeno u vidu, NPV veće ili jednako nuli privatni ili javni projekat se može smatrati prihvatljivim. U suprotnom projekat je neodrživ i neprihvatljiv.

Važno je napomenuti i podsjetiti da gore definisane ukupne koristi i ukupni troškovi u analizi društvene efikasnosti projekata moraju, pored monetarnih, obuhvatiti i odgovarajuće nemonetarne koristi i troškove. Ovo tim prije jer kod mnogih projekata razni oblici nemonetarnih efekata, pogotovo ekoloških na primjer, mogu prevazići značaj monetarnih. No, o tome će biti više riječi u odgovarajućem poglavlju posvećenom tome. U svakom, slučaju važno je već sada notirati da se može govoriti i o društvenoj NPV kao i o privatnoj NPV projekta. Prvi je namjeren da služi kao ocjena društvene efikasnosti projekta (ili neke ekonomske mjere) dok drugi služi kao ocjena private efikasnosti projekta.

Druga važna mjera uticaja nekog efekta je interna ili unutrašnja stopa rentabilnosti, odnosno IRR (Internal Rate of Return). To je ona diskontna stopa za koju je NPV nekog toka ravan nuli. Pod određenim pretpostavkama ova stopa treba da je jednaka knjigovodsveno mjerenoj stopi prinosa na imovinu ili na kapita, zavisno o kojoj IRR govorimo. Formalno se ona može definisati kao diskontna stopa r za koju važi sledeća relacija

NPV=t=125NBt(1+r)t=0

Ukoliko je ovako utvrđena IRR jednaka ili je veća od prethodno definisane zahtijevane stope prinosa onda imamo posla sa prihvatljivim projektom. U suprotnom projekat je neprihvatljiv. I pored toga što je IRR kao metod mjerenja elegantnija od NPV, ipak je NPV pouzdanija mjera jer daje jednoznačne odgovore što nije slučaj sa IRR. Naime, ne rijetko se dešava da dobijemo veći broj rješenja za IRR pa prosto nismo u stabhu da utvrdimo koja je od njih prava. Postoji i poznati problem upoređivanja projekata različitih dimenzija i slično.

Pored ovih dviju mjera ponekad se koristi i rok povrata investicija kao mjera efikasnosti. Rok povrata predstavlja period potreban da se povrate i isplate sredstva koja su inicijalno uložena u realizaciju nekog projekta.

4. Primjena naprijed datih izraza za mjerenje efikasnosti projekata iz različitih uglova je obično najjednostavniji dio posla. Najkomplikovanije je utvrditi ulazne varijable, na primjer troškove i koristi, za narednih 25 godina na osnovu kojih računamo pojedine mjere efikasnosti. Ovdje dolazimo do pitanja Impact modela za projektovanje dinamike raznih varijabliu toku i nakon realizacije mHE projekata. U principu sve Impact modele možemo podijeliti u nekoliko kategorija.

Prvo, tu dođu naj jednostavniji Mikro računovodstveni modeli kod kojih primijenjijemo jednostavnu aritmetičku simulaciju. Pri tome se prate samo direktni uticaji i međuzavisnosti a ne i indirektni efekti i posebno ne promjene u ponašanju privrednih subjekata. Kod jednostavnih projekata moguće je a i poželjno je primijeniti ovakve modele jer su jednostavni. Jednostavnost je njihova velika prednost. S druge strane neuzimanje u obzir indirektnih mjera i promjena u ponašanju agenata je njihova mana što posebnio predstavlja problem kod velikih projekata.

Drugu grupu Impact modela čine Modeliračunovodstva lanaca vrijednosti. Za razliku od prethodnih, ovdje se uzimaju u obzir indirektni efekti ali ne i eventualne promjene u ponašanju društvenih subjekata. Njihova glavna prednost je što opisuju kretanja na svim važnijim tržištima sa kojima je projekat povezan bilo unazad (Backward) ili najprijed (Forward). Njihova mana je, međutim, pored toga što ne uzimaju u obzir indirektne efekte, i u tome što su u krajnjoj liniji statični. Ove mane mogu biti jako važne ako se radi o velikim i značajnim projektima. Srećom kod manjih projekata, kakav je naš, ovi modeli mogu biti ne samo naj jeftiniji već i najbolji: kod njih za malo smanjenje u preciznosti dobijamo veliko smanjenje troškova.

Sledeći su Impact modeli parcijalne ravnoteže na jednom tržištu. Ovdje se uzimaju u obzir promjene u ponašanju na strain ponude i tražnje pa se na osnovu toga određuje parcijalna ravnoteža na tržištu proizvoda posmatranog projekta. Činjenica da se uzimaju u obzir promjene u ponašanju subjekata predstavlja njihovu veliku prednost. Nažalost, kod ovih modela se ne uzimaju u obzir indirektni efekti, tj uticaj promena na tržištu posmatranog projekta na druga tržišta sa kojima postoji jaka veza. Sasvim logično, tamo gdje ne uzimamo u obzir indirektne efekte ne uzimamo u obzir ni makro-ekonomske efekte.

Četvrtu grupu čine Impact modeli parcijalne ravnoteže na više povezanih tržišta. Njima se sasvim uspješno prevazilaze prethodni problemi nedostatka indirektnih efekata. Oni su dakle modeli koji mjere i indirektne efekte, doduše ne na svim već samo na najvažnijim tržištima, kao i efekte promjena u ponašanju. Ukoliko posmatrani projekat (ili mjera javne politike) nema značajne makroekonomske efekte tada ovakve Impact modele možemo smatrati najpoželjnijim.

Pored ovih postoje i tri još složenije kategorije modela koji nijesu bili kandidati za primjenu u našoj studiji. Niti su projekti naših mHE tako složeni da bi bilo potrebno posegnuti za ovako sofisticiranim oruđem, niti smo mi mogli sa ograničenim sredstvima posegnuti za takvim oruđem. Prvi od njih predstavlja Makro računovodstveni model, drugi je model Opšte ravnoteže ili CGE model (Computable General Equilibrium) dok je poslednji Integrisani mikro-makro model. Čak i da smo primijenili ovakav model doitak na preciznosti mjerenja bi bio zanemarljiv a dodatni trošak njegove primjene jako veliki.

U suštini mi smo u najvećoj mjeri primijenjivali prva četiri modela a posebno drugi i četvrti zato što oba utimaju u obzir indirektne efekte.

5. Sledeće važno pitanje odnosi se na utvrđivanje diskontne stopekoja nam treba, prvo, da bi utvrdili privatnu ili društvenu vrijednost NPV ili, drugo, radi poređenja dobijene IRR projekta sa odgovarajućom zahtijevanom stopom prinosa koje je, zapravo, jednaka diskontnoj stopi. U klasičnoj evaluaciji investicionih projekata i korporativnim finansijama postoji detaljno razrađena procedura za utvrđivanje odgovarajuće diskontne stope. Ona u principu treba da je jednaka ponderisanom prosjeku stopa povrata na sopstveni capital (equity) i kamatnih stopa po kojima se investitor zadužio. Za razliku od kamatnih stopa koje se relativno jednostavno identifikuju polazeći od podataka po kojima je investitor dobio kredit, utvrđivanje zahtijevane stope prinosa na equity podrazumijeva primjenu posebne procedure koja bi na odgovarajući način trebala da inkorporira sve moguće rizike sa kojima će se novi poslovni sadržaj sučeliti na tržištu.Pri tom je postalo uobičajeno da se podaci o različitim premijama na rizik za razne zemlje i privredne grane uzimaju iz redovno aktuelizirane baze podataka koju već dugi niz godina priprema professor Aswath Damodaran.

Mi ovdje nijesmo ulazili u detaljnu kalkulaciju odgovarajućih diskontnih stopa. Dva su razloga tome. Prvo, pomenuta metodologija je relevantna samo za analizu isplativosti projekta iz perspective privatnih investitora a ne i za analizu društvene isplativosti. Drugo, stimulativne cijene po kojima se prodaje struja, prvenstvo kod otkupa struje i čitav niz drugih privilegija i zaštita koje investitori u mHE u Crnoj Gori imaju čine uobičajeni proračun diskontne stope manje korisnim bez prethodnih korekcija. Upravo zbog toga mi smo izbjegli detaljno računanje diskontne stope za mHE već smo se opredijelili za primjenu diskontne stope koja je primjenjivana za Elektroprivredu Crne Gore u slučaju prodaje rudnika uglja (Deloitte, 2018). Uz to koristili smo dvije alternativne mjere diskontne stope kako zbog ocjene osjetljivosti projekata na diskontnu stopu tako i zbog nekih drugih razmatranja kod ocjene društvene efikasnosti projekata.

2. PRIVATNA RENTABILNOST I ISPLATIVOST MALIH HIDROELEKTRANA

2.1. Kratak opis projekta dvije mHE koje će biti predmet studije slučaja

1. Ovaj tip projekta je najprirodnije otpočeti razmatranjem lokacije i njenim detaljnijim opisom. S obzirom da je ova tema već detaljno razmatrana u glavnom projektu i u ekološkim studijama urađenoj od strane konsultantske kompanije SISTEM (2012, 2013), mi ćemo samo dati kratak opis rezultata datih u tim studijama i to u mjeri u kojoj je to neophodno za studiju ove svrhe. To nam je, za početak, potrebno radi postavljanja osnova za izradu ovog poglavlja a potom i kao osnov za izradu svih ostalih poglavlja koja slede.

Male hidroelektrane (mHE) su prema opšte prihvaćenoj definiciji sistemi manjih kapaciteta, najčešće do 10 MW. Naravno, uglavnom su izgrađeni na manjim vodotocima, odnosno na manjim rijekama, potocima, raznim kanalima i sličnim tokovima. U poslednje vrijeme ugrađuju se čak i u sisteme vodosnabdijevanja. Ovakvi vodotoci imaju mnoštvo društvenih funkcija o kojima se mora voditi računa prilikom projektovanja. U protivnom mogu imati snažan negativan uticaj na okolinu ili na druge aktivnosti povezane sa njima.

Lokacije za male hidrocentrale kapaciteta do 10 MW u Crnoj Gori nijesu definisane detaljnijim urbanističkim planovima, kako je zakonom predviđeno, već je njihova lokacija bazirana na rješenjima datim uProstornom planu Crne Gore do 2020 kao i onim rješenjima definisanim u tada već ustanovljenojStrategiji razvoja energetike Crne Gore do 2025 i Strategi razvoja malih hidroelektrana. Ovakvo rješenjeje bazirano na zaključcima Vlade iz jula 2010. To znači da je cijeli posao obavljen tako što se na osnovu zaključka Vlade prekršio Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata. Kao što znamo ovo nije ništa neobično za donošenje odluka od kapitalnog značaja u nas. Naprotiv, što je odluka od većeg značaja to je veća vjerovatnoća da će biti donijeta uz kršenje zakon. Ako je uz to veće učešće javnog interesa u takvim kapitalnim odlukama, a nejčešće jeste, onda je i društvena šteta od ovakvog donošenja odluka veća.

Definišimo za početak detaljnije lokaciju i vodozahvate dviju elektrana koje su predmet naše studije. Kao što se vidi iz ekološke studije urađene odstrane konsultantske kompanije SISTEM (2013)mHE Babino poljeje bazirana na vodozahvatima Babinipoljske i Hridske rijeke. S druge strane, na osnovu ekološke studije iste konsultantske firme iz 2012. godine vidimo da je mHE Jarabazirana na vodozahvatima Temnjačke i Treskavičke rijeke. Temljačka rijeka nastaje upravo spajanjem ranije pomenutih Babinopoljske i Hridske rijeke. Treskavička rijeka, sa svoje strane, nastaje spajanjem dva bezimena potoka. Obe mHE Jara i Babino Polje su locirane na sjevernom dijelu padina Prokletija tako da teritorijalno pripadaju opštini Plav, smještenoj tik uz Plavsko jezero. Sam grad Plav je smješten na nadmorskoj visini od 945 metara. Bez dalje analize, za mHE važnih, topografskih obilježja dajemo mape lokacije za vodozahvate i mašinske hale obe mHE. Prije toga dajemo mapu opštine Plav sa lokacijom pojedinih mjesta kao i dvije mHE.

Slika 1: Lokacija analiziranih mHE u opštini Plav (Izvor: SISTEM, 2013)

Kada je riječ o mHE Jara, Slika 2, konstantujmo za početak da Temnjačka rijekanastaje od vodotoka Babinpoljske rijeke i Hridske rijeke koji se spajaju na koti 1,290 mnm. Na koti 1062 mnm Treskavička rijeka se uliva u Temnjačku rijeku i nastaje rijeka Komarača (Babinopoljska rijeka). Topografska površina sliva iznosi As= 42.08 km2. Dužina toka Temnjačke rijeke iznosi L = 2.8 km.Karakteristični protoci dobijeni na profilu ovog vodozahvata su:

- Maksimalni protok, Qmax = 17.591m3/s,

- Srednji protok, Qsr = 1.512 m3/s,

- Minimalni protok, Qmin = 0.181 m3/s.

Kao što je rečeno, nakon ušća sa Hridskom rijekom, Babinopoljska rijeka mjenja ime u Temnjačka rijeka. Maksimalna visina u slivu je 2,426 mnm a minimalna 1,410 mnm. Treskavička rijekanastaje od dva stalna potoka koji se spajaju na koti 1714 mnm.Topografska površina njenog sliva iznosi As= 18.87 km2, a dužina toka rijeke iznosi L = 7.25 km.Karakteristični protoci dobijeni na profilu ovog vodozahvata su:

- Maksimalni protok, Qmax = 6.218 m3/s,

- Srednji protok, Qsr = 0.653 m3/s,

- Minimalni protok, Qmin = 0.041 m3/s.

Slika 2: Lokacija vodozahvata i mašinske hale mHE Jara (Izvor: SISTEM, 2012)

Kada je riječ o mHE Babino Polje, Slika 3, konstatujmo za počrtak da Babinopoljska rijeka izvire ispod planine Bogićevice na nadmorskoj visini od 2,207 mnm. Nakon spajanja sa Hridskom rijekom čini Temnjačku rijeku. Temnjačka rijeka poslije ulivanja Treskavičke rijeke mijenja ime u Komaraču koja se uliva u Lim 2,0 km nizvodno od Plavskog jezera. Vodotok Babinopoljske rijeke iznosi 8,03 km, a njen sliv ima površinu od 88,40 kvadratnih kilometaraili 8,840 hektara. Njen ukupan pad iznosi čitavih 900 m.

Na osnovu gore datih podataka i podataka iz ekološke studije (SISTEM, 2013.) može se vidjeti da su za Babinopoljsku rijeku, kada je riječ o mHE, karakteristični protoci dobijeni na profilu vodozahvata sledećih vrijednosti:

- Maksimalni protok, Qmax = 11.149m3/s,

- Srednji protok, Qsr = 0.855 m3/s,

- Minimalni protok, Qmin = 0.112 m3/s.

S druge strane, Hridska rijeka nastaje od izvora na koti od 1920 mnm. Nizvodno na koti 1,525 mnm, u Hridsku rijeku se uliva desna pritoka, bezimeni stalni potok, koji takođe nastaje od stalnog izvora na koti 1,820 mnm. Njeni karakteristični protoci na ovom vodozahvatu dobijeni na osnovu ekološke studije (SISTEM, 2013.) su:

- Maksimalni protok, Qmax = 2.386 m3/s,

- Srednji protok, Qsr = 0.275 m3/s,

- Minimalni protok, Qmin = 0.046 m3/s.

Slika 3: Lokacija vodozahvata i mašinske hale mHE Babino Polje (Izvor: SISTEM, 2013)

2. Opis tehno-organizacionih i bazičnih ekonomskog rešenja koji slijedi je takođe baziran na dvijema naprijed pomenutim studijama kao i na ostalim mnogobrojnim dokumentima vezanim za analize rađene za različite svrhe u raznim fazama realizacije projekta. Nažalost, podaci koje srećemo u različitim dokumentima su u suprotnostima sa istim takvim podacima u drugim dokumentima a svi oni skupa su, kao što ćemo vidjeti različiti od onih koje dobijamo kada ih provjerimo polazeći od podataka iz same faze realizacije projekta (Knjigovodsveni bilansi, COTEE podaci i slično).

Kada je riječ o mHE Jara projektovano je da se na Temnjačkoj rijeci, neposredno prije ulivanja na lokaciji koja se nalazi na koti 1,310,60 mnm izgradi vodozahvat Tirolskog tipa sa taložnicom na lijevom dijelu obale. Iz taložnice bi se voda vodila cjevovodom pod pritiskom, uz lokalni put do mašinske zgrade na koti 1,077 mnm. Planirano je da cjevovod bude od GRP cijevi. Slično, na lijevom dijelu obale Treskavičke rijeke, na koti 1,329,60 mnm projektovana je izgradnja vodozahvata istog tipa. Iz taložnice voda se vodi cjevovodom pod pritiskom do mašinske zgrade na koti 1,077 mnm.

Cjevovod je čitavom dužinom projektovan kao ukopan, sa cijevima od GRP materijala, prečnika 0,70 m i 0,90 m. Kreće se od vodozahvata Temnjačke i Treskavičke rijeke do mašinske zgrade. Mašinska zgrada sadrži tri turbine sa vertikalnim vratilom i pet mlaznica. Elektrana se priključuje na lokalnu distributivnu mrežu, što podrazumijeva izgradnju 35kV dalekovoda od mašinske zgrade do TS Plav.

Idejnim rješenjem je, kako je opisano, projektovano zahvatanje vode iz Temnjačke rijeke i Treskavičke rijeke. Oba zahvata su tirolskog tipa. Na zahvatu u Temnjačkoj rijeci srednji proticaj je 1,36 m3/s, instalisani na zahvatu je 2,72 m3/s, a na zahvatu u Treskavičkoj rijeci srednji proticaj je 0,562 m3/s, dok je instalisani na zahvatu 1,124 m3/s.

Dovodni cjevovodi su bili predviđeni da budu od čelika i idu, jedan lijevom obalom Temnjačke rijeke do vodostana dužine 2,415 m i prečnika 1,20 m, a drugi desnom obalom Treskvičke rijeke dužine 1,610 m i prečnika 0,80 m do vodostana. U mašinskoj zgradi je projektovano instaliranje turbina sa vertikalnom osovinom sa šest mlaznica sa generatorom i svom pratećom opremom.

Na osnovu podataka kojima raspolažemo, osnovne tehničke i eksploatacione karakteristike mHE Jara, koje su relevantne za ovu vrstu analize, su sledeće:

- Instalisana aktivna snaga elektrane je 		= 2x1.522 kW + 1x1.524 kW = 4.568 kW

- Maksimalna aktivna snaga koju elektrana predaje u mrežu	= 3x1.620 kW = 4.860 kW

- Instalisana prividna snaga elektrane 				= 3x1.800 kVA = 5.400 kVA

- Nazivni napon prikljućka 							      35 kV

- Planirana i očekivana neto godišnja proizvodnja (bez vlastite potrošnje) 		15.5GWh

Napominjemo da su svi podaci pa i ovaj poslednji uzeti iz ugovora za priključenje na distributivni sistem potpisanog 17. novembra 2016. U Rješenju o saglasnosti za priključenje male elektrane na distributivni sistem stoji, međutim, znatno manja vrijednost planirane proizvodnja u iznosu od 9,45 GWh, dok u planiranoj godišnjoj proizvodnji za 2017. stoji znatno veća vrijednost u iznosu od 18,3 GWh.

Prema podacima kojima mi raspolažemo, investiciona vrijednost mHE Jara iznosi oko 5.000.000, 00 eura a konstrukcijom finansiranja je predviđeno da se

- 3.200.000,00 eura finansira iz kredita a ostatak u iznosu od

- 1.800.000,00 eura iz vlastitih sredstava.

Tadašnjim planom je bilo predviđeno da se kredit u iznosu od 3,2 miliona eura uzme od Erste banke i da se otplati od 01.07.2017. godine do 01.07.2027. godine. Ukupno bi se, kumulirane glavnice plus kamatne stope, na kraju isplatilo 4.555.522 eura.

Ova elektrana je predviđena da zapošljava 12 radnika.

3. Projekatom mHEBabino Polje je predviđo zahvatanje vode iz vodotoka Babinopoljske i Hridske rijeke izgradnjom dva vodozahvata. Vodozahvat na Babinopoljskoj rijeci je predviđen na lijevoj strani vodotoka na 1525,1 mnm zbog povoljnije konfiguracije terena. Odatle se voda lijevom stranom vodotoka vodi cjevovodom prečnika 0,80 m ispod puta u dužini od oko 900m. Potomide putem do lokacije mašinske zgrade na koti 1329,9 mnm. Vodozahvat na Hridskoj rijeci je planiran na desnoj strani vodotoka na koti 1511mnm i istom tom stranom se spušta cjevovodom prečnika 0,50 m do mašinske zgrade.

Cjevovod je projektom čitavom dužinom predviđen kao ukopan i izrađen od GRP materijala, prečnika 0,80 m i 0,50 m. Cjevovod vodi od vodozahvata Babinopoljske i Hridske do mašinske zgrade. Ukupna dužina cjevovoda je 2840 i 1185 m. Mašinska zgrada sadrži dvije turbine.Elektrana je projektovana da bude priključiti na lokalnu distributivnu mrežu. Zato je u projektu i planirana izgradnja 35kV dalekovoda od mašinske zgrade do TS Plav.

Za obezbjeđenje protoka ekološkog i biološkog minimuma u vodotoku i u Babinopoljskoj i u Hridskoj rijeci je projektom predviđena izgradnja staze biološkog minimuma, tako zvana riblja staza,na predviđenoj lokaciji vodozahvata. Na osnovu postojeće regulative (Zakona o vodama, Sl. List RCG br.27/07 i Rješenja o utvrđivanju vodnih uslova, Uprave za vode Crne Gore) projektovana rješenja moraju obezbijediti hidrološki minimum na odgovarajućim vodotocima u iznosu od 10 % od srednjeg višegodišnjeg protoka. Shodno tome, biološki minimum Temnjačkoj rijeci mora biti 85,5 l/s, a na Treskavičkoj rijeci 27,5 l/s.Kada je riječ o mHE Jara vrijednost biološkog minimuma na vodotoku Temnjačke rijeke iznosi 151.2 l/s, a na Treskavičkoj rijeci 65.3 l/s.

Sistem mHE Babino Polje uključuje sledeće objekte koji su dio gore datih investicija: Vodozahvat i taložnica Babinopoljska, pet mlaznica; Derivacioni cjevovod Babinopoljska; Vodozahvat i taložnica Hridska; Derivacioni cjevovod Hridska; Vodna komora Babino Polje; Cjevovod od Vodne komore Babino Polje do Mašinske zgrade Babino Polje; Mašinska zgrada Babino Polje sa opremom instaliranom u njoj (turbine, generatori …) kao i niz sitnijih investicija.

Projektom je predviđeno instaliranje turbinesa vertikalnom osovinom sa pet mlaznica sa generatorom i svom pratećom opremom. Instalisani protok turbine je 2,03 m3/s. U studijama koje smo citirali razmatrano je nekoliko varijanti ove mHE.

Na osnovu podataka kojima raspolažemo, osnovne tehničke i eksploatacione karakteristike mHE Babino Polje, koje su relevantne za ovu vrstu analize, su sledeće:

- Instalisana aktivna snaga elektrane je 			= 1,620 kW + 594 kW = 2.214 kW

- Instalisana prividna snaga elektrane 		          = 1.800 kVA +660 kWA = 2,460 kWA

- Nazivni napon prikljućka 							35 kV

- Planirana i očekivana neto godišnja proizvodnja (bez vlastite potrošnje) 		   6,6 GWh

Na osnovu podataka iz dokumenata koje smo koristili, zaključujemo da bi ukupna vrijednost investicijatrebala biti oko 3.500.000,00 eura. Kao i kod prethodne mHE i kod finansiranja Babinog Polja bi se delimično projekat mogao finansirati iz kredita a djelimično iz sopstvenih sredstava. Pretpostavićemo da će se vrijednost od

- 1.500.000 eura finansirati iz kredita dok će ostatak u iznosu od

- 2.000.000eura biti finansiran iz vlastitih sredstava.

Ako sada sumiramo sve parametre relevantne za ekonomsku analizu projekta dobićemo rezultate prikazane u narednoj tabeli. Iz ove tabele se može utvrditi da je investiciona vrijednost jednog instaliranog kW negdje oko1.253 eura.

| mHE | Ivesticije | Instalirana snaga | Godišnja proizvod |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | kW | GWh |
| Jara | 5.000.000. | 4.568 | 15,5 |
| Babino Polje | 3.500.000. | 2.214 | 6,6 |
| UKUPNO | 8.500.000 | 6.782 | 22,1 |

Izvor: Izračunato na bazi podataka iz raznih dokumenata kao i iz studija SISTEM (2012, 2013).

2.2. Tokoviprivatnihtroškova i koristi od projekta

1.U prethodnom su razmatranju date osnove za projekcije bilansa uspjeha i bilansa stanja na osnovu kojih se, uz korišćenje konstrukcije finansiranja, dalje daju projekcije neto toka gotovine i ekonomskog toka kao osnova za ocjenu privatne efikasnosti i isplativosti projekta. Nažalost, naše analize su pokazale da su mnoge od pretpostavki prezentiranih u prethodnom pregledu kao i onih datih u ostalim zvaničnim dokumentima bile u najmanju ruku nepouzdane. Ponekad su se pojedini podaci i pretpostavke razlikovali od jednog do drugog dokumenta a ponekad se ni jedan od njih nije mogao prihvatiti a da se pri tom ne upadne u duboku protivrečnost sa podacima datim u bilansima uspjeha i stanja ove kompanije za prvih par godina poslovanja. Podsjećamo, kompanija posluje u predviđenom kapacitetu već par godina pa se podaci o poslovanju mogu naći na sajtu Poreske službe. Napominjemo da nijesmo mogli dobiti ni biznis plan za dvije mHE Kronora koji je investitor morao uraditi da bi uopšte bio u biznisu. Dva puta je naš zahtjev za biznis planom odbijen, jednom eksplicitno a drugi put ćutnjom u cijelom roku u kojem je morao odgovoriti na naš zahtjev.

Imajući prethodno u vidu, morali smo korigovati i, kao što ćemo vidjeti, varirati mnoge polazne pretpostavke kako bi ih učinili realističnim i konzistentnim. U narednim redovima dajemo opis pretpostavki na kojima su zasnovane naše projekcije. Naravno, posebna pažnja će biti posvećena onim pretpostavkama koje su presudne za distinkciju između privatnih i društvenih troškova i koristi u pojedinim godinama pa time i na distinkciji između privatne i društvene isplativosti samog projekta. Napominjemo, u oba slučaja, i kod privatne i kod društvene isplativosti, ovdje analiziramo samo isplativost samog energetskog projekta izolovano od svih njegovih drugih spoljnih efekata i uticaja. Za sada ne uzimamo u obzir, dakle, ni uticaj projekta na ostale djelatnosti, ni njegov uticaj na eko sistem, kao ni njegove distrubutivne efekte. Ove druge, važne dimenzije ćebiti analizirane u odeljcima koji slijede nakon analize privatnih i društvenih efekata.

2. Ključnu razliku između privatnih i društvenih tokova troškova i koristiod samog projekta čine, s jedne strane, subvencije i druge privilegije koje država daje investitorima u male hidro-elektrane i, s druge strane, koncesije i drugi izdaci koje plaćaju samo investitori u male hidro-elektrane (u daljem tekstu mHE) a ne i investitori u druge djelatnosti. Napominjemo da ni u postojećoj regulative ni u dokumentima koji prate dvije elektrane u kojima je investirao Kronor d. o. o. a kojima smo mi raspolagali nije data precizna racionalizacija preduzetih subvencija, koncesija ili drugih mjera. Osim naglašavanja da kao obnovljiv izvor i kao čista tehnologija struja proizvedena na ovaj način ima veću korisnost te da zato treba imati i veću cijenu, nema nikakvih preciznih jednačina ili drugih mjera na osnovu kojih bi se ta veća, privilegovana cijena precizno izračunala. Takođe, osim notorne činjenice da se koncesije koriste kako bi se zahvatila prirodna renta i prisvojila od strane države kao predstavnika društva kao ultimativnog vlasnika, zakonodavac se nije baš pretrgao oko nastojanja da sam proces utvrđivanja koncesija učini jasnijim i transparentnijim. Dat je samo set kriterija od kojih se polazi a da se pri tom ne daje obrazac na koji bi ti kriteriji ulazili u odgovarajuću jednačinu. S druge strane, kao što je poznato sam javni poziv i eventualna konkurencija koja bi se tu mogla javiti, ne garantuje da će nivo koncesija biti optimalan.

Važno je napomenuti da je sam Koncesioni ugovor u ovom slučaju potpisan na 25 godina. Upravo zbog toga i naše projekcije su pravljene na period od 25 godina. Takođe, s obzirom da je ovdje riječ o DBOT aranžmanu investitor nema na kraju projektovanog perioda ostatak vrijednosti. Ostatak vrijednosti projekta, naravno, postoji ali je on prema ugovoru postaje vlasništvo države nakon 25 godina. On, dakle, predstavlja pozitivnu stavku društvenog toka korisnosti. Investitor je čak oabvezan da prilikom predaje objekata nakon 25 godina učini sve kako bi ih učinio potpuno funkcionalnim kao na početku rada. Ukoliko investitor bude vršio remont i investiciona ulaganja svakih 8 godina, a to je pretpostavkaod koje smo u projekcijama mi pošli, onda on nebi trebao da se u poslednjoj godini izlaže izdacima većim od 90% vrijednosti same investicije u inicijalnim godinama. Iako postoji mogućnost obnavljanja ugovora mi smo projekcije pravili samo za jedan ugovorni period. Razlog je prosto u činjenici da se rezultati nebi mnogo razlikovali.

3.Kada je o samoj koncesionoj naknadii sličnim plaćanjima kompanije riječ ona je u ovom slučaju Ugovorom o koncesiji iz 2008 godine predviđena da bude svake godine utvrđena na sledeći način:

- 10% od vrijednosti prodate struje, tj.od ukupnog prihoda ostvarenog po osnovu prodaje struje iz mHE bi bilo namijenjeno budžetu države; Ako uzmemo rezultate iz 2018.godine kao benchmark, tj. kada prihod i nivo aktivnosti u ovoj godini treturamo kao polazni osnov u analizi, što ćemo mi nadalje činiti, ispada da po ovom osnovu investitor godišnje plaća oko 240,000 eura u prvom periodu od 12 godina kada je, zbog podsticajnih cijena ukupni prihod veći, a docnije kada zbog pada cijena i prihod opadne plaća oko 140,000 eura;

- 5% ukupnog prihoda bi bilo namijenjeno lokalnoj samoupravi za potrebe infrastrukture; Ispada da u tipičnoj godini investitor plaća oko 120,000 eura godišnje po ovom osnovu u prvih dvanajest godina, odnosno nakon toga oko 70,000 eura;

- Pored koncesije, kada je riječ o specifičnim izdacima, investitor je dužan da plaća i naknadu za vode. Predviđeno je da na svaki MWh investitor plaća 32 eurska centa. Na godišnjem nivou to u tipičnoj godini iznosi 9,213, odnosno nakon 12 godina oko 5,400 eura i zaista ne predstavlja iole ozbiljnu cifru.

Sve u svemu godišnja “cijena” koju investitor treba da plaća u narednih 25 godina za korišćenje prirodnih resursa bi trebala da iznosi oko

370,000 eura

u prvih 12 godina poslovanja a nakon toga u narednih 13 godina do kraja koncesuonog aranžmana oko

215,000 eura.

Uskoro ćemo vidjeti da ova razlika proizilazi iz činjenice da je u ova dva perioda, zbog različitih cijena struje, i nivo ukupnog prihoda morao biti različit.

4.Kada je o strani samih podsticaja riječ oni su definisani Zakonom o energetici(2015) i sastoje se od sledećih važnih elemenata:

- Garantovan je otkup električne energije proizvedene u mHE;

- Pri preuzimanju električne energije u sistem energija iz mHE ima prvenstvo;

- Garantuje se podsticajna cijena za otkup električne energije proizvedene iz mHE (od 1kW do 10 kW instaliranog kapaciteta) koja u sebi sadrži premiju;

- Period važenja poticaja je 12 godina;

- Potrošači plaćaju naknadu za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora i za energiju visoke kogeneracije; Pomenimo da ova naknada, iako nije toliko bitna za naše projekcije, služi kao izvor sredstava za plaćanje naprijed pomenute poticajne cijene (Uredba o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije (2016, 2017));

- Konačno, mHE su oslobođene od plaćanja usluga balansiranja Sistema, što takođe nije bitno za metodologiju koju ćemo u analizi primijeniti mi.

Kada je riječ outvrđivanju same podsticajne cijenetreba reći da je ovaj sistem mijenjan od 2011.do danas nekoliko puta, te da je danas na snazi rješenje iz 2015.godine (Uredba o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije i visoko efikasne kogeneracije (2011., 2014., 2015.)). Cijene utvrđene na bazi ovog zakonskog rješenja se moraju primijeniti u slučaju dvije razmatrane mHE zato što je mHE Jara stekla status povlašćenog proizvođača 24.11. 2016. (ugovor o otkupu je potpisan 28.11.2016.), dok je mHE Babino Polje taj status stekla 3.11.2017. (ugovor o otkupu je potpisan 10.11.2017.). Ovako utvrđena cijena će važiti za cijelo ugovorom predviđeno vrijeme (12 godina) baš kao što stara rešenja iz 2001.i 2014.važe za investiture koji su prije tog perioda stekli status povlašćenog proizvođača.

U konkretnom slučaju cijene se utvrđuju na sledeći način. Polazeći od snage na pragu elektrane (Pe) i kategorije mHE, koja opet takođe zavisi od instalirane snage (Član 5. citirane Uredbe o tarifama), tarifa se računa polazeći od podataka i formula datih u sledećoj tabeli.

Kao što vidimo, i zbog razloga kategorizacije mHE a i zbog samih formula od kojih se polazi kod računanja cijene, podsticajna cijena je utoliko veća ukuoliko je elektrana manja. Očigledno, mHE Jara spada u kategoriju III, dok mHE Babino Polje spade u kategoriju II koja ima još povoljniju podsticajnu cijenu.

Polazeći od formula datih u poslednjoj koloni lako je izračunati cijenu u euro centima po kWh za obe mHE. U našem slučaju te cijene su sledeće:

Obratimo pažnju, međutim, na činjenicu da je Uredba koju koristimo za ovaj obračun donijeta decembra 2015., te da, konsekventno, gore date podsticajne cijene predstavljaju cijene iz decembra 2015. Ista ova Uredba, međutim, predviđa da se ovako izračunate cijene moraju korigovati za inflaciju kako se ona mjeri od strane Monstata. U posmatranom periodu, od decembra 2015.do decembra 2018., godišnja stopa rasta potrošačkih cijena je imala sledeću dinamiku:

Primijenjujući ovako utvrđene stope rasta potrošačkih cijena uzetih od Monstata (www.monstat.org) na vrijednost podsticajnih cijena iz decembra 2015., ustanovljavamo sledeću vrijednost podsticajnih cijena datu u cijenama iz decembra 2018.

Ovako ustanovljene podsticajne cijene koristićemo i za projekcije prihoda mHE u svim ostalim godinama u kojima podsticajne cijene važe a to je period od prvih 12 godina. Takođe, u istim tim cijenama iz 2018.projektovaćemo i sve ostale stavke bilansa stanja, bilansa uspjeha, toka gotovine i ekonomskog toka. Nema, naime, nikakvog razloga da vjerujemo da će se kretanje cijena pojedinih stavki razlikovati ili, ako i vjerujemo da će se razlikovati, da znamo koji će biti tempo rasta relativnih cijena pojedinih stavki napred pobrojanih bilansa. U ovoj situaciji najprirodnije je dati projekcije u stalnim cijenama.

Normalnu, ne-podsticajnucijenu, tj.ekonomsku cijenukoja će važiti za period od 12.do 25.godine smo utvrdili polazeći od prosječne berzanske cijene izračunate polazeći od proseka cijena na različitim berzama prezentiranim u narednoj tabeli.

| Berzanski indeksi električne energije (E/MWh) | 2015 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phelix(Indeks Evropske berze za energiju za Austriju i Njemačku) | 28,94 | 34,21 | 44,45 |
| ELIX(Evropski berzovni index EEX-a) | 29,79 | 36,23 | 42,74 |
| SIPX(Indeks Slovenačke berze) | 35,58 | 49,52 | 51,11 |
| HUPXDAM(Index Mađarske berze za dan unapred) | 34,16 | 50,36 | 50,93 |
| OPCOM(Rumunski berzovni indeks) | 33,28 | 48,17 | 46,42 |
| SEEPEX(Srpski berzanski Indeks) | 35,04 | 51,70 | 51,42 |
| CROPEX(Hrvatski berzanski indeks) | 35,16 | 52,34 | 53,17 |
| Prosječna berzanska cijena za sve berze | 33,14 | 46,08 | 48,61 |

Izvor: Miljević (2019)

5.Kada, na prethodno opisan način, utvrđene podsticajne cijene primijenimo na obime proizvodnje dveju mHE date u raznim dokumentima i projektima sa kojima smo se mi imali prilike upoznati, a koji su dati u prethodnom opisu projekta, dobijamo vrijednosti ukupnog prihoda koje su daleko manje od onih koje imamo u zvaničnim bilansima uspjeha kompanje Kronor d. o. o. Ove bilasne smo dobili na web site-u Poreske službe a prilažemo ih u dodatku uz ovaj odeljak.Pošto cijene nijesu mogle biti problematične, jer su utvrđene na bazi regulative, došli smo do zaključka da je diskrepanca između zvaničnog nivoa ukupnog prihoda od prodaje struje i onog koji mi dobijamo u obimu proizvodnje struje koji mi koristimo polazeći od podataka iz zvaničnih dokumenata kojima smo mi raspolagali. Da bi došli do stvarnog tj realno mogućeg obima proizvodnje za početak smo provjerili godišnje planove proizvodnje po pojedinim mjesecima koje je investitor dužan da predaje regulatoru svake godine. Ovako planiran obim proizvodnje struje u mHE Jara je za 2017.godinu iznosio 18,032 MWh što je znatno veći obim proizvodnje od onog koji imamo u dokumentima od kojih smo pošli i koji smo prezentirali ranije (15,500 MWh). U slučaju mHE Babino Polje planirana proizvodnja u 2018.godini, bazirana na hidrološkoj situaciji u prethodno 2017.godini, je iznosila 7,940 MWh što je takođe znatno više od onog što imamo u nama dostupnim zvaničnim dokumentima (6,600 MWh). Doduše, u jednom od dokumentata iz rane faze razvoja projekta nalazi se podatak o instaliranoj snazi od 2,900 KW a ne 2,214 KW kako stoji u docnijm dokumentima a što smo i mi koristili u opisu projekta. Ako sada korigujemo i ukupnu proizvodnju polazeći od ovako definisanog kapaciteta tada ukupan prihod od obe elektrane postaje gotovo istovetan onom koji imamo u zvaničnom bilansu uspjeha.Obim proizvodnje koji implicira prihod dat za 2018.godinu, kada su obe elektrane radile, a koji je korigovan na opisani način iznosi 28,791.66 MWh godišnje: 18,031.90 MWh na mHE Jare i 10,759.78 MWh na mHE Babino Polje. U tipičnoj godini ukupan prihod ostvaren prodajomove količine električne energije po podsticajnim cijenama iznosi oko

2,400,000 eura

i skoro je identičan ukupnom prihodu iz Bilansa uspjeha preduzeća u periodu kada su obe elektrane radili cijelu godinu dana.

Prethodno važi za prvih 12 godina kada se primijenjju podsticajne cijene. Međutim, u periodu od 12. do 25. godine, cijene neće biti podsticajne, već će kao što smo videlu u tabeli o berzanskim cijenama biti na nivou od 48,61 euro po MWh, odnosno po 4,861 euro centi po kWh. Usled toga će u tim godinama ukupan prihod u tipičnoj godini iznositi oko

1,399,563 eura.

Riječ je o zaista značajnoj razlici od nešto više nego million eura godišnje. Obim proizvodnje koji ovoliki prihod implicira je kao što smo vidjeli 28,791.66 MWh godišnje: 18,031.90 MWh na mHE Jare i 10,759.78 MWh na mHE Babin Potok.

Napominjemo da ćemo docnije napraviti i analizu u kojoj se kao benchmark nalaze podaci iz planskih dokumenta koji su, kao što je rečeno, mnogo manjiod stvarne proizvodnje.

6. Vrijednost troškova amortizacije smo utvrdili polazeći od rešenja iz ugovorao koncesiji a prema kojem se stopa amortizacije računa polazeći od vijeka trajanja opreme i drugih fiksnih fondova kako ih je odredio provajder. U konkretnom slučaju stopa amortizacije je ispala da iznosi oko 4.5% od vrijednosti ulaganja u fiksne fondove, opremu i građevinske radove, što na godišnjem nivou u tipičnoj godini iznosi oko

380,000 eura.

Za razliku od troškova amortizacije koji su odbitna stavka u bilansu uspjeha i dodatna stavka u neto toku gotovine, troškovi zamjene i remonta predstavljaju odbitnu stavku neto toka gotovine. U ovoj analizi smo pošli od pretpostavke da se remont i zamjena vrše nakon svakih 8 godina. Iznos smo izračunali kao ukupnu vrijednost opreme uvećanu samo donekle za vrijednost građevinskih radova. Ukupna vrijednost troškova zamjene i remonta bi u tom slučaju trebala nakon svake osme godine iznositi

2,557,800 eura.

7.Troškovi bruto plata nebi trebali predstavljati ni značajnu stavku ni stavku koju bi bilo teško izračunati. Nažalost, u statističkim podacima iz izvještaja koji se obavezno dostavlja Poreskoj službi, a koji se može naći na internet, vidimo da u d. o. o Kronos, koja se sastoji samo iz dvije mHE (Jara i Babino Polje), radi ni manje ni više nego 20 zaposlenih. Ovo je iznad svake realne mjere. Ipak, da bi analizu učinili što je moguće više konzervativnom a rezultate što je moguće robusnijim i mi ćemo poći od slične pretpostavke. Šta više pretpostavićemo ida su bruto plate na istom nivou kao u bilansu investitora: 660 eura na mjesečnom nivou, odnosno 7,920 eura po radniku na godišnjem nivou. Polazeći od ovih pretpostavki dolazimo do godišnjeg iznosa ukupnih bruto plata u iznosu od:

158,400 eura,

što čini oko 6,6% ukupnog prihoda.

8.Troškovi materijala ovdje predstavljaju zanemarljivu i trivijalnu stavku. Troškovi materijala za izradu su ovdje, sasvim prirodno, ravni nuli. Polazeći od standard koje srećemo kod drugih mHE kao i od iskustva ove mHE iz prethodnih godina, vidimo da troškovi režijskog materijala čine oko 0.448%, dok troškovi goriva čine tek 0.162% od ukupnog prihoda. Ukupno troškovi materijala, dakle, čine tek oko 0,611% ukupnog prihoda, odnosno, mjereno u apsolutnim jedinicama, oni u tipičnoj godini čine tek nešto manje od

15,000 eura.

Nivo ovih troškova zavisi samo od nivoa aktivnosti i sasvim prirodno nije osjetljiv na ukupan prihod kada on zavisi od cjenovnog aranžmana.

9.Ostali poslovni izdaci, koji jedva da čine nešto preko 5% vrijednosti ukupnog prihoda, su uvršteni polazeći od normativa, tj.od učešća posmatranih troškova u prihodima kod drugih mHE, prezentirani su u narednoj tabeli.

Kao što vidimo, riječ je o većem broju stavki od malog značaja, tako da sve skupa čine tek 5,11% ukupnog prihoda investitora. Od svih specificiranih stavki jedine od značaja su one koje se odnose na troškove tekućeg održavanja i one koje se odnose na razne oblike osiguranja. Iako su računate polazeći od prihoda baziranog na cijenama u prvih 12 godina, ovi troškovi i nakon toga ostaju na istom nivou bez obzira na promjenu cijena do koje dolazi. Jedino što na njihov nivo može uticati je nivo aktivnosti u datoj godini.

10.Investicije su, kao što smo videli iz planskih dokumenata, trebale biti oko 8,500,000 eura za fiksne fondove plus oko 26,000 eura za obrtna sredstva, što ukupno čini 8,526,000 eura. Kad je riječ o fiksnim fondovima, investicije u mHE Jara su bile procijenjene na 5,000,000 eura dok su investicije u mHE Babino Polje bile procijenjene da će biti oko 3,500,000 eura. Na osnovu podataka iz Bilansa uspjeha i Bilansa stanja ne vidimo, međutim, dali su investicije bile baš na tom nivou kako je prvobitno planramo. Na osnovu bilansa bi se moglo zaključiti da jesu.

U realizaciji projekta se, međutim, odustalo od prvobitno zamišljene konstrukcije finasiranja prema kojoj je, podsjećamo, 4,700,000 (oko 55%) eura vrijednosti investicija trebalo finansirati iz kredita (3,200,000 eura za mHE Jara + 1,500,000 eura za mHE Babino Polje) a ostatak od 3,826.000 (skoro 45%) eura iz sopstvenih sredstava. Slutimo da je, suočen sa povoljnim kamatama na dugoročne kredite od 4,5% (Fond za razvoj daje jo[ ni\e kamatne stope), investitor optirao da čitavih 7,050,000 eura finansira iz dugoročnih kredita a da dodatnih 1,000,000 eura investicija investira iz kredita komercijalnih banaka po po nešto većoj stopi od 6%. Takva kalkulacija se, naime, uklapa u ono na šta nam ukazuje iznas kamata iz 2018.godine. Tako ispada da se iz kredita finansiralo čitavih 8,050,000 eura, odnosno 94% vrijednosti investicije, dok se ostatak od jedva nekih 6% (426,000 eura) finansirao iz vlastitih sredstava. Ništa čudno nema u ovome. Da je mogao, investitor bi kompletan projekat finasirao iz kredita. Ovaj biznis je, naime, toliko zaštičen ne samo cijenama, već i obaveznim i prioritetnim otkupom struje da je ovdje rizik manji i od rizika same države. Evaluaciju ovakvog biznisa bi zato bilo najumjesnije uraditi polazeći od diskontne stope koja bi bila jednaka stopi povrata na dugoročne državne hartije od vrijednosti. Najisplativiji laverage bi u ovim uslovima bio 100%. U sledećoj tabeli dajemo najvjerovatnije tokove otplate kredita kojima je pokrivena konstrukcija finansiranja projekta.

2.3. Ocjena privatne rentabilnosti projekta

U narednim redovima dajemo analizu isplativosti projekta iz perspektive privatnih investitora involviranih u projekat, tj.iz perspektive direktnog investitora i iz perspektive banke kao indirektnog investitora. Prvo ćemo dati iscrpnu i detaljnu analizu baziranu na pretpostavkama opisanim u prethodnim redovima a koji su u saglasju sa podacima iz zvaničnih bilansa firme za 2018.godinu. Ovdje će nam, dakle, kao benchmark poslužiti 2018.godina. Nakon toga dajemo i kratku analizu zasnovanu na podacima iz planskih dokumenta, koje smo ranije analizirali i dali u odgovarajućoj tabeli, a u kojima je nivo aktivnosti i nivo eksploatacije vodnih resursa manji za oko 25%. Ova alternativna analiza je važna jer se u planskim dokumentima podrazumijeva da ovako zamišljen niži nivo eksploatacije resursa vode ne proizvodi značajnije ekološke ili društvene konflikte u sistemu. Dakle, ovdje će nam plan biti benchmark.

1.Polazeći od prethodno datih podataka i pretpostavki vrlo je lako dati projekciju Bilansa uspjeha i Bilansa stanja za narednih 25 godina koliko traje koncesioni ugovor. Bilansa stanja je ovdje samo poslužio kao osnova za neke druge važne kalkulacije pa ga nećemo izlagati ni komentarisati. Bilans uspjeha je, međutim, dosta indikativan pa njegovu projekciju za narednih 25 godina dajemo u dodatku ovog odeljka. Ovaj bilans, pored ostalog, slikovito pokazuje kako se pozicija kompanije značajno mijenja kada se nakon 12 godina ukinu subvencionisane cijene. Vidimo kako ukupan prihod nakon 2019.naglo pada sa oko 2,4 miliona eura na 1,4 milion eura. Kao posledicu u istoj godini imamo i pad neto dobiti sa oko 1,2 miliona eura na oko 460 hiljada eura i pad učešća neto dobiti sa oko 50% vrijednosti ukupnog prihoda na nešto preko 30% učešća uprkos činjenici da je i sam ukupan prihod u međuvremenu pao.

2.Projekcija tokova gotovine, koje su osnov za ocjenu privatne efikasnosti projekta,se zasniva na projekcijama ranije datih Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, projekcije otplata glavnica i kamata za kredite, procjene iznosa amortizacije, ocjene sredstava potrebnih za povremenu zamjenu opreme i ostalih fiksnih fondova. Prethodnom stanju gotovine prvo se dodaje neto profit iz poslovanja prethodne godine. Nakon toga dodaje se ukupan iznos obračunate amortizacije za pojedine godine a oduzima se vrijednost sredstava potrebnih za zamjenu i remont za koje smo već rekli da se obavljaju svakih osam godina. Pored toga kao odbitne stavke se uzimaju i sve ostale investicije tokom projektovanog perioda od 25 godina, bez obzira jesu li to investicije u fiksne fondove ili u obrtna sredstva. U potonjem slučaju to može biti i prirast zaliha, prirast potraživanja iz poslovnog odnosa i slično. U suprotnom slučaju smanjenje ovih stavki ima tretman prirasta toka gotovine. Inicijalne investicije u fiksne fondove se, sasvim prirodno, takođe tretiraju kao odbitna stavka.

U dijelu projekcije koji se odnosi na finansiranje, pored iznosa dobijenih kredita koji utiču na prirast toka gotovine, kao odbitna stavka se unose dijelovi otplate anuiteta koji se odnose na otplatu glavnice. Podsjećamo, kamate su već oduzete prilikom ustanovljavanja neto dobiti u bilansu uspjeha a ova stavka, vidjeli smo, je već na startu unijeta u projekciju toka gotovine. S druge strane, otplata glavnice kod bilansa uspjeha ne postoji već se implicite tretira kao dio neto dobiti. Kod bilansa stanja, s druge strane, otplata glavnice se ispoljava kao smanjenje dugovnih izvora i povećanje equity-a.

U projekciji toka gotovine koju smo priložoli u dodatku ovog odeljka pošli smo od dvije pojednostavljajuće pretpostavke koje ne mogu skoro ni malo uticati na rezultate naše evaluacije ali nam znatno pomažu u pravljenju same projekcije. Prvo, pretpostavili smo da se sama aktivnost izgradnje mHE obavlja u prve dvije godine koje prethode 2018.godini. Drugo, pošli smo od pretpostavke da obe mHE otpočinju sa radom 2018.godine i da cijelo vrijeme rade istim kapacitetom. Ova druga pretpostavka može imati određenog uticaja ali ćemo i nju provjeriti kroz analizu osjetljivosti projekta koju ćemo dati kasnije.

Posebno je važno istaći da smo u poslednjoj godini projekcije, zbog prirode DBOT aranžmana, odnosno ugovora koji je na njemu zasnovan, predvidjeli ulaganja od 90% vrijednosti prvobitne investicije. Ova sredstva su, naime, više nego dovoljna da se nakon 25 godina obe mHE vrate državi u stanju u kakvom su bile kada su podignute, tj.kada su bile nove. S jedne strane, tehnološki progress će nakon 25 godina samu opremu učiniti jeftinijom a, s druge strane, niz građevinskih objekata vezanih za infrastrukturu će biti i dalje funkcionalan kao da je nov, tako da smatramo da se ovim iznosom može u potpunosti ispuniti pomenuta stavka ugovora. Tih 90% investicija mjereni u apsolutnim jedinicama mjere iznose 7,673,400 eura. Na prvi pogled izgleda kao da se radi o značajnom izdatku za investitora, pa time i o značajnom prihodu za državu kao predstavnika društva. Obratimo pažnju, međutim, na činjenicu da sadašnja vrijednost ovog iznosa, pri diskontnoj stopi od 9% koja se u nas primjenjuje za energetski sektor, iznosi samo nepunih 890,000 eura. Ova vrijednost, očito, ne predstavlja ni tešku obavezu za investitora ni veliki dobitak za društvo.

3. U projekciji toka gotovine koju prilažemo u dodatku ovog odeljka dodata su na kraju još dva reda koja su od ključnog značaja za evaluaciju privatne efikasnosti, odnosno privatne isplativosti projekta. U prvom od njih, red (7), koji smo označili kao neto gotovinski tok, je data osnova za ocjenuprivatne isplativosti projekta iz perspektive samog investitora u dvije mHE, tj.iz perspektive d.o.o. Kronora.To je sasvom normalno kada imamo u vidu da se ovdje samo vlastita ulaganja investitora (vrijednosti date crvenim slovima u prve dvije godine) sučeljavaju samo sa rezidualnim primicima investitora (vrijednosti date crnim slovima u svim ostalim godinama koje slijede).

U poslednjem redu koji smo dodali, red (8), a koji smo označili kao ekonomski tok, je data osnova za ocjenu isplativosti projekta iz perspektive svih privatnih subjekata involviranih u investiciju u ove dvije mHE. Ovdje su to investitor i banka koja je obezbijedila kredit. To je sasvom očekivano kada imamo u vidu da se ovdje kompletna ulaganja, i vlastita sredstva investitora i sredstva banke (vrijednosti date crvenim slovima u prve dvije godine) sučeljavaju sasumom rezidualnihprimitaka investitora i priliva banke po osnovu kamata i po osnovu otplate glavnice (vrijednosti date crnim slovima u svim ostalim godinama koje slijede).

Analizu obe vrste privatne isplativosti zasnivamo na neto sadašnjoj vrijednosti (NPV, Net Present Value) pomenutih tokova, na odgovarajućoj vrijednosti Interne stope rentabiliteta (IRR, Internal Rate of Return) i na roku povrate investicije. Kod utvrđivanja NPV smo pošli od tri alternativne diskontne stope. Prva je ona koja se u nas koristi kao diskontna stopa energetskog sektora (vidi Deloitte, 2018) a koja iznosi 9%. Druga je ona od 8% koja se koristi u EPCG i na kojoj se insistira u zvaničnim materijalima raznih vladinih tijela, a koja je daleko bliža elektro energetskom sektoru. Konačno, treća je stopa od 5%, koja predstavlja aproksimaciju rizika Crne Gore, a koja je uz to bliska stopama po kojima se naša država zaduživala u minulim godinama pri emitovanju euro obveznica. Smatramo da je, imajući u vidu sve regulatorne privilegije koje imaju mHE o kojima smo ranije govorili, mnogo umjesnije koristiti i ovu stopu diskonta nego napred pomenutedvije. U sektoru mHE imamo, drugim riječima, nivo rizika koji je skoro istovjetan riziku državnih obveznica. Nakon utvrđivanja NPV i IRR izračunaćemo i njihove relativne vrijednosti. Kod NPV to je odnos dobijene vrijednosti sa relevantnom vrijednošću investicija a kod IRR to je odnos dobijene IRR sa upotrebljenim diskontinim stopama.

4.Rezultate dobijene za privatnu efikasnost iz perspective investitora dajemo u narednom prikazu:

Kao što vidimo rok povrata je samo nešto malo veći od godinu dana što je rezultat činjenice da su vlastiti izvori investitora vrlo mali, manji od 6%, što je posledica, za naše prilike, povoljnih kamatnih stopa po kojima su dobijeni krediti, s jedne strane, i visoke privatne isplativosti projekta koji je tako snažno subvencionisan.

Drugo, NPV ima jako visoku vrijednost koja se kreće od oko 3,2(pri diskontnoj stopi od 9%) do oko 4,6 miliona eura (pri diskontnoj stopi od 5%). Kada imamo u vidu da je minimalna vrijednost NPVza koju se investicija smatrala prihvatljivom jednaka nuli tek onda shvatamo o kako isplativom projektu se radi sa stanovišta investitra. Takođe, vidimo da se relativna vrijednost NPV kreće od 37% (pri diskontnoj stopi od 9%) do 54% (pri diskontnoj stopi od 5%). To znači da je projekat u stanju da generira sadašnju vrijednost veću za 37% do 54% veću od one koja je potrebna da bi projekat bio isplativ.

Konačno, IRR pokazuje još veću privatnu efikasnost projekta. Interna stopa rentabiliteta je na nivou od gotovo spektakularnih 68%. Drugim riječima tek kada bi zahtijevana stopa prinosa bila na nivou od 68%, NPV bi bio jednak nuli a projekat bi bio na granici isplativosti. Kao rezultat ovoga irelativne vrijednosti IRR su izuzetno visoke. Kao što vidimo, IRR je 8 do 14 puta veća od diskontnih stopa upotrebljenih za računanje odgovarajućih NPV što je takođe indikator o spektakularnoj privatnoj isplativosti projekta za investitora.

5.Rezultate dobijene za privatnu efikasnost iz perspective oba investitora- banke i direktnog investitora, dajemo u narednom prikazu:

Prvo, mada ne i najvažnije je da je sada rok povrata nešto preko 5 godina što je mnogo više nego u prehodnom slučaju. To je posledica činjenice da su kod ekonomskog toka u našem slučaju ukupne investicije u mnogo većem stepenu narasle u odnosu na vlastita ulaganja nego što su neto prilivi narasli u odnosu na prethodni slučaj. Očito velika razlika u roku povrata u prethodnom i ovom slučaju je posledica uticaja laverage efekta.

Drugo, NPV kao najvažniji indikator i ovdje pokazuje vrlo visok nivo. U apsolutnim jedinicama mjere, on se kreće od oko 1,9miliona (pri diskontnoj stopi od 9%) do oko 4,6 miliona eura (pri diskontnoj stopi od 5%). Njegova relativna vrijednost je takođe velika i kreće se od oko 23% do oko 54%. Riječ je o impresivnim vrijednostima. Možda ne spektakularnim ali svakako impresivnim.

Konačno, IRR takođe nije spektakularna kao u prethodnom slučaju ali je sa vrijednošču od 13% svakako na nivou koji pokazuje visok nivo sveukupne privatne isplativosti projekta. Relativna vrijednost IRR to posebno potvrđuje: 166% pri diskontnoj stopi od 8%, oko 148% pri stopi diskonta od 9%, i konačno 266% pri stopi diskonta od 5%.

6.Na kraju dajemo i rezultate analize za situaciju kada je benchmark stanje dato uplanskim dokumentima. U dodatku ovom odeljku prvo je data odgovarajuća projekcija Bilansa stanja a potom i projekcija tokova gotovina. Na osnovu ovih projekcija napravljena je analiza privatne isplativosti projekta. Rezultate dobijene za privatnu efikasnost iz perspective direktnog investitora dajemo u narednom prikazu:

Kao što vidimo NPV je za sve primijenjene diskontne stope pozitivan i veći od inicijalnih investicija za 4,28% do 5,5%. Ovo je znatno gori rezultat od onog koji smo dobili kada smo kao benchmark koristili stvarne rezultate iz 2018.godina. Ipak, on ukazuje na isplativost projekta gledano iz perspektive equity investitora.

Sličan je i nalaz koji dobijamo kada pogledamo dobijenu vrijednost za IRR. Ona je ovdje 17%, što znači da je daleko od spektakularne koju smo dobili kada smo koristili kao benchmark 2018.godinu ali je, takođe, veća od svih diskontnih stopa koje smo primjenjivali u ovoj analizi.

7. Rezultate analize dobijene za privatnu efikasnost oba investitora dajemo u narednoj tabeli:

Ovdje su već dobijeni rezultati znatno drugačiji i ukazuju na nerentabilnost i neodrživost projekta. Ovo uprkos subvencionisanoj cijeni električne energije i svim ostalim privilegijama datim ovim proizvođačima. Ovo je posebno važno kada imamo u vidu da bi, bar prema planovima, ovaj planski nivo aktivnosti trebao biti u saglasju sa eko sistemom te sa interesima stakeholdera drugih djelatnosti.

Kao što vidimo NPV ekonomskog toka je negativan za relevantne diskontne stope od 8% i 9%. Takođe, IRR od 6% je manja od obe relevantne diskontne stope koje smo ovdje primijenili. Međutim, kada se primijenjuje diskontna stopa od 5%, za koju smo rekli da je vrlo prikladna za opis ekstremno malog rizika kojem su ovi investitori, zahvaljujući privilegijama, izloženi, vidimo da i u ovoj sitaciji ovaj biznis može biti isplativ. NPV je za stopu od 5% pozitivan, a IRR od 6% je veća od diskontne stope od 5%.

2.4. Analiza osjetljivosti projekta

Prethodno data analiza zasniva se napretpostavkama o kretanju pojedinih varijabli u dva slučaja: kada polazimo od podataka o stvarnom ponašanju firme (podaci za 2018. godinu) i kada polazimo od podataka iz planskih dokumenata. U oba slučaja je riječ o nekom prosječnom ili očekivanom stanju stvari. Kod analize osjetljivosti se polazi od pretpostavke da se pojedine varijable mijenjaju u odnosu na očekivane vrijednosti za određeni stepen nakon čega se ponovo ispituje isplativost projekta. Ovakvo variranje pretpostavki se radi za sve važnije varijable kod kojih može zaista doći do promjena. U konkretnom slučaju posebno su recimo važne promjene vezane za nivo proizvodnjedo kojih dolazi usled promjena hidrološke situacije u pojedinim godinamaili usled drugih razloga koji se mogu javiti. Ako u svim tim varijantama projekat i dalje pokazuje isplativost onda kažemo dasu nalazi do kojih smo došli pouzdani i robustni. Uz to, ova nam analiza otkriva od kojih varijabli uspješnost poslovanja najviše zavisi, tj.u odnosu na koju varijablu management mora biti najviše alertan i spreman da reaguje kada oseti da je njihovo kretanje pošlo u neželjenom pravcu.

Pored napred navedenih razloga ova analiza se primjenjuje i u onim situacijama kada ne postoji izvesnost vezana za podatke od kojih polazimo i za projekcije kretanja pojedinih varijabli zasnovane na njima. Imajući u vidu problem koje smo mi imali oko prikupljanja podataka ova analiza postaje posebno važna u našem slučaju. Analiza osjetljivosti, u tom smislu, treba da nam pokaže koliko su napred izneti zaključci pouzdani. Ovdje je najbitnija, a i najproblematičnija varijabla ona koja se odnosi na hidrološke uslove i na kapacitet proizvodnje na koji objektivno možemo računati. U ovoj konkretnoj analizi ćemo varirati samo scenarij u kojem se koriste podaci iz 2018.kao benchmark. Moglo bi se, na primjer, pored ostalog, pribaciti da je ta godina bila hidrološki izuzetni pogodna i zato nerealna. U narednoj analizi, zato, dajemo tri dodatne analize isplativosti koje polaze od pretpostavke da je, zbog hidroloških razloga, obim proizvodnje manji od onog u ovako definisanom benchmark scenariju za 10, 20 i 25 procentnih poena. Iste vrste varijacija smo mogli napraviti i za scenarij koji se bazira na planskim podacima. Odustali smo od toga jer se varijacije benchmark “scenarija 2018.” nalaze u rasponu koji se upravo spušta na nivo koji je dat u planskom scenariju.

1.Analiza privatne isplativosti za slučaj pada proizvodnjeod 10 procentnih poenaje data u narednoj tabeli. Cash-Flow projekcija na kojoj su ove ocjene bazirane slijedi u dodatku ovog odeljka.

Kao što vidimo i pored drastičnog pogoršanja stanja situacija je i dalje vrlo povoljna kad je riječ o privatnoj isplativosti projekta. Rok povrata je, u oba slučaja, samo nešto malo veći nego ranije. NPV je i dalje pozitivna i vrlo visoka za svaki nivo primijenjene diskontne stope. Gledano iz perspektive oba investitora, tj.polazeći od ekonomskog toka, vidimo da se NPV kreće od oko 800 hiljada do skoro 2,9 miliona eura. Njegova relativna vrijednost se kreće od oko 9,3% (u slučaju diskontne stope od 9%) do skoro 34% (pri diskontnoj stopi od 5%).

IRR je gledano iz perspective ekonomskog toka takođe vrlo povoljna. Kao što vidimo iznosi 11% i veća je od svih ovdje primijenjenih diskontnih stopa: Od diskontne stope koja se primijenjje za energetski sektor (9%) IRR je veća za oko 22%; Od diskontne stope koja se kod nas koristi za elektroprivredu (8%) dobijena IRR je veća za oko 37%; Konačno, od diskontne stope primjenljive za ovako izvestan i nerizičan posao (5%) naša IRR je veća za čitavih 120%.

Privatna isplativost je još veća kada se posmatra iz perspektive direktnog invesitora. Vidimo da je ovdje NPV još veća nego u prethodnom slučaju. Ona se ovdje kreće od 2,2 miliona (za diskontnu stopu od 9%) do 2,9 miliona eura (za diskontnu stopu od 5%). Vidimo, takođe, da je, gledano iz perspective equity investitora,relativna vrijednost NPV na nivou od oko 24% pri stopi diskonta od 9%, oko 26% pri diskontnoj stopi od 8%, te oko 34,2% pri diskontnoj stopi od 5%.

Konačno, vidimo da je gledano iz perspective investitora, IRR iovdje na spektakularno visokom nivou od nevjerovatnih 52,89%. Ona je, kao što vdimo, za oko 5,9 puta veća od stope diskonta od 9%, za oko 6,6 puta diskontne stope od 8%, te za oko 10,6 puta od diskontne stope od 5%.

Očito, projekat je kada je riječ o osnovnom nalazu, vrlo neosetljiv na radikalnu promjenu hidroloških uslova i pad obima proizvodnje od čitavih 10 procentnih poena. Napominjemo, ovdje se pretpostavlja da će se rečeni pad proizvodnje od 10 pp desiti u svih 25 godina, što je zaista drastična promjena.

2.Analiza rezultata još drastičnijeg pada od 20 procentnih poenaje data u narednoj tabeli. Cash-Flow projekcija na kojoj se analiza zasniva je data u dodatku ovog odeljka.

Gledano iz perspektive investitora vidimo da je i ovdje NPV pozitivna i vrlo visoka. Kreće se od oko 900 hiljada do 1,2 miliona eura, dok se odgovarajuće relativne vrijednost NPV kreću od 10,66% do 14,04%, zavisno od diskontne stope. IRR je i u ovom slučaju na skoro spektakularnom nivou. Ona, kao što vidimo, za direktnog investitora iznosi čitavih 32,45%. Očito veća je od primijenjenih diskontnih stopa za oko 3,6 do 4,5.

Situacija je povoljna, mada u znatno manjoj mjeri, i kada se posmatra perspektiva kompletnog privatnog sektora involviranog u projekat, a to su u ovom slučaju investitor i kreditor. Iako je vrijednost NPV za diskontnu stopu od 9% negativna, vidimo da je ona blago pozitivna za diskontnu stopu od 8% koja je relevantna za elektroprivredu, a da je vrlo visoka za diskontnu stopu od 5% koja najbolje opisuje ovako nerizičan biznis. IRR je kao što vidimo 8%, jednaka je diskontnoj stopi za elektroprivredu a znatno je veća od stope od 5% koja je, po nama, ponavljamo, ovdje jedina relevantna.

3. Pogledajmo konačno šta se dešava u slučaju da obim proizvodnje u svih 25 godina bude manji za 25 procentnih poena. Cash-Flow projekcija na kojoj je zasnovana analiza ove situacije data je u dodatku na kraju ovog odeljka. Analiza je data u tabeli koja sledi.

Gledano iz perspektive direktnog investitora vidimo da je projekat izuzetno rentabilan i isplativ. NPV je pozitivna za sve diskontne stope koje smo primijenili. Takođe, IRR je izrazito visoka, 20,41%, i znatno je veća od svih diskontnih stopa primijenjenih ovdje kao mogućih cijena kapitala.

To, nažalost, nije slučaj kada analiziramo ekonomski tok. Vidimo da je za relevantnu diskontnu stopu od 8% ili 9% NPV ima negativnu vrijednost. Takođe, vidimo da je IRR manja od obe pomenute stope, što znači da bi polazeći od ekonomski relevantnih činjenica ovaj biznis trebao biti neisplativ gledano iz perspektive privatnih subjekata.

Imajući, međutim, u vidu da je, po nama, zbog silnih privilegija, ovdje relevantna diskontna stopa od 5% dolazimo do zaključka da NPV ima pozitivnu vrijednost kao i da je dobijena IRR od 6% veća od te diskontne stope, što vodi zaključku da je i iz ukupne perspektive svih investitora ovaj posao isplativ.

Primijetimo, konačno, da su projekcije date za ovu varijantu kao i zaključci do kojih smo došli gotovo identični onima koje imamo kod benchmark analize zasnovane na planskim dokumentima. Prema tome kada bi se poštovali prvobitni planovi projekat bi bio isplativ iz perspektive direktnog investitora i jedva isplativ iz perspektive ekonomskog toka kao mjere dobitka svih investitora.

* 	* 	*

Da zaključimo: Bez obzira na drastične varijacije u nivou aktivnosti od kojih smo pošli u analizi osjetljivosti pokazalo se da je projekat efikasan i isplatljiv sa stanovišta privatnog investitora, kao i sa stanovišta privatnog sektora u cjelini. Ovo je, naravno, u najvećoj mjeri rezultat izdašnih subvencija i ostalih privilegija koje mHE imaju u Crnoj Gori.

Ono što, međutim, već sada, i prije analize ostalih društvenih dimenzija projekta, zabrinjava je rezultat do kojeg smo došli, a prema kojemje poslovanje na nivou aktivnosti koja, prema planovima, obećava da ne ugrožava ni eko sistem ni interese ostalih stakeholdera na granici ekonoske isplativosti. To je vjerovatno i glavni razlog zbog kojeg je već u prvoj godini poslovana aktivnost bila bar za 25% veća od planirane. Ovaj nivo aktivnosti je, međutim, u izrazitom konfliktu sa interesima ostalih stakeholdera, a posebno sa interesima eko sistema. U narednim razmatranjima će ovo pitanje biti detaljnije razmotreno.

3. EFIKASNOST I ISPLATIVOST PROJEKATA mHE IZ UGLASVIH STAKEHOLDERA

3.1. Uvodne napomene

Da bi sagledali društvenu i ukupnu isplativost nekog projekta moramo uzeti u obzir i promjene tokova koristi i troškova, odnosno promjene tokova neto koristi svih privrednih i drugih subjekata do kojih dolazi usled iniciranja određenog projekta. U ovom, a i kod većine ostalih, projekata sve učesnike projekta možemo podeliti na dvije velike grupe.

- Prvu grupu čine oni koje smo ovde nazvali stakeholderima, tj.o subjektima koji su direktno povezana sa datim investicionim projektom i investitorom, odnosno stockholderom.

- Drugu grupu čine oni subjekti, koje možemo označiti i kao eksterne, a koji su indirektno povezani sa sadržajem projekta. Dvije su kategorije ovih učesnika posebno važne:

- Tu najprije dođu razne druge djelatnosti koje su kroz input-output odnose, kroz konkurentske odnose, odnose komplementarnosti ili odnose substitucije povezani sa projektom, a koje ćemo analizirati u narednom, četvrtom poglavlju.

- Potom tu dođu subjekti koji su sa investitorom povezani tako što svi trpe ekološke štete koje on nanosi ili ekološke koristi koje se ponekad, takođe, mogu generirati, a o čemu će biti riječi u petom poglavlju.

Kada je riječ o stakeholderima ovih projekata onda tu imamo u vidu sve one subjekte koji, pored stockholdera (u ovom slučaju vlasnika i indirektnih investitora), obuhvataju i sve druge subjekte, poput recimo zaposlenih, koji imaju direktnog interesa u projektu. U konkretnom slučaju tu posebno treba obratiti pažnju na sledeće:

- Potrošači električne energije koji su, u krajnjoj liniji, oni koji plaćaju uvećanu cijenu električne energije po kojoj se prodaje struja povlašćenih proizvođača; Oni su u ovoj situaciji gubitnici jer se, usled veće cijene struje, u istoj srazmjeri smanjuje njihovo blagostanje mjereno potrošačevim viškom;

- Drugi stakeholder, najvažniji posle stockholdera i potrošača, je država Crna Gora koja se ovdje javlja kao dobitnik sledećih stavki:

    - Koncesione naknade u iznosu od 10% od vijednosti prodate struje koja predstavlja budžatski prihod;

    - Prirast PDV-a koji nije rezultat podsticajnih cijena već bi se ostvario i bez njih a koji takođe predstavlja priliv u budžet države;

    - Prirast poreza na profit koji bi se ostvario kada nebi bilo podsticajnih cijena a koji je dio budžetskog priliva;

    - Prirast poreza na plate koji takođe predstavlja prihodnu stavku budžeta (ne i prirast doprinosa);

    - Ostatak vrijednosti projekta nakon 25 godina eksploatacije mHE, s tim da je investitor dužan da posmatranu mHE dovede u stanje u kojem je bila kada je bila nova.

- Treći važan stakeholder je lokalna samouprava koja uživa u sledećim dobicima:

    - Koncesionu naknadu u iznosu od 5% od vrijednosti prodate struje;

    - Naknada za vodu.

- Konačno, poslednji važan stakeholder su ovdje zaposleni čije bi se blagostanje trebalo mjeriti onim što bi mogli nazvati radnikov višak, tj.razlikom između plate koju radnik prima i monetarno izraženog ekvivalenta neugodnosti koju rad donosi.

Da bi detaljnije sagledali položaj pojedinih direktnih učesnika i posebnoda bi na taj načindali ocjenu društvene i ukupne korisnosti ili ako hoćete društvene isplativosti projekta morali smo prethodno napraviti niz dodatnih kalkulacija i projekcija. Za početak, pretpostavili smo da su prodajne cijene na nivou podsticajnih, već na nivou berzanskih. Polazeći od njih napravili smo novu kalkulacije ukupnog prihoda za 25 narednih godina baziranu na tržišnim cijenama. Takođe smo, gdje god je bilo potrebno, napravili nove kalkulacije troškova kao i ostalih veličina potrebnih za odgovarajuće projekcije.

Na osnovu ovako dobijenih inputa podataka napravili smo projekcije bilansa stanja i bilansa uspjeha za narednih 25 godina. Polazeći od ovih projekcija i od ranije datih projekcija vezanih za investicije, zamjenu fiksnih fondova, konstrukcije finasiranja i slično, napravili smo projekciju toka gotovine i ekonomskog toka za ovako unijetenove inpute. Tako dobijene projekcije su nam omogućile da utvrdimo promjene u položaju potrošača i proizvođača električne energije u pojedinim godinama. Ove nalaze smo dodali prethodno opisanoj tabeli i tako kreirali novu tabelu (redovi A, B i 8 u novim tabelama datim u dodatku ovom odeljku). Nakon toga smo napravili projekciju kretanja koncesionih naknada države i lokalne zajednice u pojedinim godinama (redovi C, D i 9 u novim tabelama). Istu vrstu projekcije smo napravili za PDV, porez na profit i porez na plate (redovi E, F, G, 10 i 11 u novim tabelama). Potom je projektovana i sadašnja vrijednost ostatka vrijednost projekta u poslednjoj godini projekcija (red H i 12). U redu J je data projekcija vrijednosti plata. Konačno, u poslednjem redu (red K) data je suma projekcija tokova neto koristi svih stakeholdere, koja zapravo predstavlja sumu svih direktnih neto koristi društva koje je projekat generirao.

Ovako dobijena tabela je označena kao Projekcija ekonomskih tokova. Napravljene su četiri verzije projekcija ekonomskih tokova. Prva verzija se odnosi na situaciju u kojoj nam visok nivo proizvodnje iz 2018.služi kao benchmark. Druga verzija se zasniva na pretpostavci da je obim proizvodnje manji za 10 procentnih poena od onog datog u prvoj verziji. Treća verzija polazi od pretpostavke da je nivo aktivnosti manji za čitavih 20 procentnih poena. Konačno, poslednja verzija je zasnovana na pretpostavci da je nivo aktivnosti za čitavih 25 procentnih poena manji nego u bazičnom scenariju. Nije bilo potrebe za projekcijama zasnovanim na nama dostupnim planskim podacima jer oni odgovaraju upravo pretpostavkama na kojima je zasnovana ova poslednja projekcija. Sve ove projekcije su, kao što smo već rekli, dati u dodatku na kraju ovog odeljka.

3.2. Uticaj subvencionisnih cijena na položaj potrošača i proizvođača struje

1.Subvencionisane cijene, kao što smo rekli, doprinose smanjuju potrošačevog viška, kao mjere njegovog blagostanja, i u istoj srazmjeri dovode do povećanja proizvođačevog profita i viška. Drugačije rečeno ove cijene dovode do preusmjeravanja sredstava iz ruku potrošača u ruke vlasnika kapitala mHE. To preusmjeravanje nije potpuno besplatno, već je skopčano sa izvjesnim troškovima (transakcionim i prenosnim) tako da se zato gubici potrošača u izvjesnoj mjeri razlikuju od dobitaka proizvođača.

Postoje dva načina da se izračuna gubitak potrošača i dobitak proizvođača nastao usled uvođenja stimulativnih cijena. Jedan se zasniva na direktnoj upotrebi cijena po kojima se struja prodaje potrošačima. Ovaj način daje preciznu mjeru gubitaka potrošača ali, ako se primijeni kao mjera dobitaka proizvođača, može voditi njihovom blagom precenjivanju (Miljević 2019, 2018). Drugi metod, koji ćemo mi primijeniti, polazi od cijena po kojima povlašćeni proizvođači prodaju struju a koje smo već ranije razmatrali. Ovaj metod daje preciznu mjeru dobitaka proizvođača ali blago potcenjuje gubitke potrošača.

U suštini, ovdje se projekcija ekonomskog toka koju dobijamo kada imamo subvencionisane cijene (red B u tabelama datim u dodatku ovom odeljku) oduzima od novodobijene projekcije ekonomskog toka koja polazi od tržišnih tj.berzanskih cijena struje (red A iste tabele). Ovako dobijena razlika data je u koloni 8 svake od tabela datih za pojedine varijante. Već iz tabela vidimo da je razlika jako velika ta da se zato radi zaista o enormnom preusmjeravanju sredstava od domaćinstava ka našim dvema mHE. Da bi sagledali stvarne dimenzije ovog preusmjeravanja izračunali smo sadašnju vrijednost pomenute razlike ekonomskih tokova i dajemo je u narednom pregledu za svaku od analiziranih varijanti, odnosno scenarija datih u tabelama u dodatku.

Kao što vidimo sadašnja vrijednost preusmjerenog blagostanja potrošača je za sva četiri scenarija vrlo velika. To važi za sve tri primijenjene diskontne stope mada je, prirodno, njena apsolutna vrijednost najveća kod najmanje diskontne stope od 5%. Imajući u vidu da je ova stopa bliska onome što, bez nekih dodatnih troškova i napora, stoji potrošačima na raspolaganju kod oročenih bankarskih depozita možemo tvrditi da rezultati u poslednjoj koloni najbliže opisuju gubitke potrošaća. Dakle, sadašnja vrijednost gubitaka potrošača se kreće u rasponu od oko 4,2 miliona eura do 6,2 miliona eura. Osim što ima pozitivnu vrijednost, istog je razmjera i dobitak proizvođača po osnovu preusmjeravanja ostvarenog korišćenjem ovakvih makaza cijena. Naravno, ovdje se radi samo o dimenzijama preusmjeravanja ostvarenog preko proizvodnje dvije mHE koje mi analiziramo, mHE Jara i mHE Babino Polje.

2. Još zanimljiviji je rezultat koji dobijamo kada analiziramo ekonomski tok dobijen eliminisanjem uticaja stimulativnih cijena, tj.dobijen korišćenjem tržišnih cijena kod projekcija ekonomskog toka (red A u tabelama u dodatku ovom odeljku). NPV i IRR dobijene upotrebom ovog ekonomskog toka nam pokazuju kolika je stvarna ekonomska isplativost projekta mHE. Ovakva analiza takođe služi i kao značajan indikator društvene isplativosti projekta. Rezultati koje smo na ovaj način dobili su više nego indikativni i vode suštinski istim rezultatima bez obzira na diskontnu stopu koju smo primijenili ili na scenarij od kojeg smo pošli. Rezultate za pojedine scenarije dajemo u narednom pregledu.

Prvo što primjećujemo je da nam IRR ne može biti od pomoći u ocjeni valjanosti projekta jer, osim za drugi scenarij, ni za jedan drugi scenarij nemamo jedinstvenu vrijednost IRR. To je, nema sumnje, posledica neobičnosti izgleda krive ekonomskog toka nastale usled velikih odliva na svakih osam godina i dodatnog vrlo snažnog odliva u poslednjoj godini. Ovakav oblik krive se najbolje opisuje polinomom koji ima više nultih rješenja, što implicira veći broj rješenja za IRR, tj.veći broj diskontnih stopa za koje je sadašnja vrijednost ekonomskog toka ravna nuli. Tamo gdje se desilo da imamo jedinstveno rješenje za IRR, drugi scenarij, vidimo da je IRR negativna (-4,19%) što upućuje na zaključak da je projekat loš.

Da je projekat zaista loš i neizvodljiv bez snažnih subvencija vidi se najbolje iz rezultata dobijenih za vrijednost NPV ekonomskog toka kod raznih scenarija za različite diskontne stope. Sve vrijednosti NPV koje smo dobili su negativne i vrlo visoke. Za diskontnu stopu primjenljivu za energetiku (8%) te negativne vrijednosti se kreću od 2,27 miliona do 4,73 miliona eura. U slučaju diskontne stope od 5%, koja ovdje zbog uklanjanja stimulacija u kalkulaciji nije opravdana kao ranije, negativna vrijednost ekonomskog toka je mjereno apsolutnom vrijednošću manja nego u druga dva slučaja. Ona se u ovom slučaju kreće od 1,33 miliona do 4,77 miliona eura.

Prema tome možemo već sada reći da je, ako ne postoje neki dodatni pozitivni tokovi koje još nijesmo uzeli u obzir, projekat bez ikakve sumnje loš i da se jedino subvencijama može učiniti održivim. Docnije ćemo videti da zaista ne postoje dodatni pozitivni nemonetarni tokovi koji bi učinili subvencionisanje projekta opravdanim.

3.3. Dobicibudžeta države

1.Ovdje se radi o budžetskim dobicima kao i o dobicima vezanim za, ugovorom predviđen, povrat mHE u prvobitno stanje nakon 25 godina. Vrijednost koju bi država trebala dobiti transferom mHE u poslednjoj godini ugovora je data u redu H tabele na kraju odeljka. Vidimo da nominalna vrijednost ovog dobitka države iz 25 godine iznosi čitavih 8,526,000 eura. Sadašnja vrijednost ovog transfera je nažalost daleko manja i kreće se od 988,742 eura, za diskontnu stopu od 9%, do 2,517,751 eura, za najnižu diskontnu stopu od 5%. Pri diskontnoj stopi od 8% koja se primjenjuje za elektroprivredu ostatak vrijednosti je 1,244,949 eura.

2.Kada je o budžetskim dobicima riječ imamo u vidu uvećan očekivani tok prihoda budžeta nastao kao rezultat povećane privredne aktivnosti i realno povećane vrijednosti koju usled toga dvije mHE generiraju. Imamo, dakle, u vidu realno povećanje vrijednosti i poreskih prihoda,a ne ono koje nastaje usled preraspodjele stvorene vrijednosti u ekonomiji. Poreski prilivi koje ovdje imamo u vidu su:

- Koncesije koje pripadaju državnom budžetu a koje, prema ugovoru, čine 10% vrijednosti prodate struje (red C u tabelama datim u dodatku ovom odjeljku);

- Porez na dodatu vrijednost (PDV, VAT) koji je nastao kao rezultat stvarno uvećane vrijednosti proizvodnje usled otvaranja dvije nove mHE (red E tabela u dodatku);

- Porez na profit koji je, takođe, nastao kao rezultat stvarno uvećane vrijednosti usled otvaranja dvije nove mHE (red F u tabelama);

- Porez na plate nastao otvaranjem dvije nove mHE i stvarnim porastom vrijednosti do kojeg su one dovele (red G u tabelama).

Porezi i koncesije se, dakle, trebaju računati, a tako smo i mi postupili, polazeći od stvarno a ne od nominalno uvećane vrijednosti. To znači da smo u kalkulacijama moralo poći od podataka koji su očišćeni od uticaja subvencionisanih cijena. Drugim riječima, pošli smo od projekcija odgovarajućih bilansa zasnovanih na tržišnim, odnosno berzanskim cijenama struje. U protivnom bi se desilo da i dio nominalnog prirasta koji nastaje usled pukog transfera vrijednosti tretiramo kao stvarni prirast vrijednosti i na taj način precijenimo doprinos novih elektrana budžetu.

3. Kada je o koncesijama koje pripadaju državi riječ u narednom pregledu dajemo njegovu sadašnju vrijednost za različite scenarije i varijante.

Očito riječ je o značajnom prilivu čija se NPV kreće od 0,96 miliona do 1,28 miliona eura vrijednosti pri diskontnoj stopi koja je relevantna za elektroprivredu. Za manju diskontnu stopu od oko 5%, koja odgovara onome što je poznato kao country risk, vrijednost NPV je još veća i kreće se od 1,34 miliona do 1,79 miliona eura.

Prosječan godišnji priliv od koncesija se kao što vidimo kreće u rasponu od oko 104 hiljade do oko 140 hiljada eura, zavisno od nivoa aktivnosti dviju elektrana. Nivo aktivnosti opet zavisi kako od hidroloških prilika tako i od toga u kojoj mjeri investitor poštuje društveneobave prema ostalim korisnicima voda na kojima elektrane zahvataju vodu.

Primijetimo da je godišnji nivo koncesija kod bazičnog “2018” scenarijaod oko 140 hiljada znatno manji od prosječnog godišnjeg nominalnog, tj.stvarno isplaćenog iznosa koncesija u prvih 12 godina za koji smo vidjeli da iznosi oko 240 hiljada eura. Očito, kao što je već objašnjeno, to je posledica činjenice da smo izolovali i isključili efekat subvencija.

4.Dobici države po osnovu PDV-a su dati u narednom pregledu.

Za relevantnu diskontnu stopu od 8%, NPV kao što vidimo varira od 1,67 miliona do 2,22 miliona eura. Riječ je, očito, o značajnoj vrijednosti. Za manju diskontnu stopu od 5%, ta je vrijednost znatno veća i kreće se od 2,3 miliona do 3,1 miliona eura, zavisno od scenarija od kojeg polazimo.

S druge strane, prosječan godišnji priliv po ovom osnovu se kreće u rasponu od oko 182 hiljade do oko 243 hiljade eura zavisno o kojem scenariju je riječ. Riječ je o značajnom prilivu kada se zna da se radi samo o dvije male elektrane. Ni ovdje, naravno, nijesu uzeti u obzir efekti subvencija tako da su ovdje date vrijednosti manje od nominalnih vrijednosti PDV-a.

5. Dobici države po osnovu poreza na profit su prezentirani u narednom prikazu.

Oni kao što vidimo nijesu tako visoki, što je, s jedne strane, posledica izrazito niskih stopa poreza na dobit u Crnoj Gori (9%) i s druge strane, posljedica činjenice da smo ovdje uzeli u obzir samo realni rast dobiti. Drugim riječima, prilivi od poreza na dobit su u nominalnom iznosu znatno veći od vrijednosti koje ovdje imamo.

6. Dobici po osnovu poreza na platu su takođe značajni što se vidi iz narednog pregleda.

Porezi na platu su, kao što vidimo, konstantni bez obzira na scenarijo od kojeg polazimo. To je, naravno, posledica pretpostavke o fiksnoj vrijednosti plata od koje smo pošli u ovoj analizi.

Važno je, takođe, napomenuti da smo u kalkulaciju uzeli u obzir samo poreze na plate, a ne i doprinose na plate koji se plaćaju za razne svrhe.

7. Konačno možemo dati i pregled ukupnih dobitaka države po osnovu poreza, koncesija i ostatka vrijednosti mHE nakon 25 godina. Dajemo prvo pregled svih poreskih priliva.

Kao što vidimo NPV ukupnih poreskih priliva se kreće od 3,05 miliona do 4,15 miliona eura za slučaj kada je diskontna stopa 8%, odnosno kreće se od 4,29 miliona do 5,83 miliona eura, kada je diskontna stopa na nivou od 5%. Slikovitosti radi, možemo konstatovati da je NPV vrijednost poreskih prihoda koje generiraju dvije mHE veća od polovine vrijednosti investicija u dvije elektrane (oko 4,2 miliona eura). Riječ je o zaista značajnom iznosu i, konsekventno, razlogu za dodatni interes države za ovu vrstu biznisa.

Isto to vidimo i kada posmatramo prosječan godišnji fiskalni priliv koji generiraju dvije mHE. Taj priliv se kreće od oko 340 hiljada do oko 460 hiljada eura, zavisno od scenarija od kojeg polazimo. Ovome opet treba dodati činjenicu da se ovdje ne radi o nominalnom prilivu, već o prilivu koji je “očišćen” od uticaja subvencija. Jedino ovakav postupak je relevantan kada želimo da ocijenimo i izmjerimo uticaj projekta na društveno blagostanje.

Nikako, međutim, ne smijemo izgubiti iz vida da je, zbog subvencija i konsekventnog preusmjeravanja sredstava, nominalni fiskalni priliv znatno veći od ovdje datog. Otuda je interes Vlade još veći nego što bi se na prvi pogled moglo reći. Vrijednost tog godišnjeg nominalnog priliva se kreće od

580,000 do

790,000 eura.

Ovdje, takođe, treba dodati i transfer dvije mHE nakon 25 godina. Već smo ranije vidjeli da se ostatak vrijednosti fiksnih fondova koji preuzima država nakon 25 godina kreće u rasponu od oko 989 hiljada eura do 2,5 miliona eura zavisno od primijenjene diskontne stope. Varijacije u vrijednostima su kao što vidimo vrlo značajne. Ipak, čak i ako prihvatimo znatno manju, tj.prvu od dviju vrijednosti vidimo da je i po ovom osnovu Vlada mogla biti jako zainteresovana za jedan ovakav projekat.

3.4. Dobici budžeta lokalne samouprave

1. Ovdje se radi o koncesionoj naknadi u iznosu od 5% od prodaje struje (očišćene od uticaja subvencija) i naknadi za korišćenje voda u iznosu od 0,66% od ukupnog prihoda. Za pojedine scenarije opisane ranije podaci o prihodima lokalne samouprave su dati u narednom prilogu.

Podaci sami po sebi dovoljno govore pa ih nije potrebno posebno komentarisati. Iako ne može biti od presudnog značaja za rešavanje ogromnih problema plavkse opštine, godišnji priliv od 59,394 do 79,192 eura (zavisno od scenarija) za predstavnike lokalne samouprave predstavlja značajnu svotu. Ovo posebno kada se ima u vidu da se ovaj prihod ostvaruje po osnovu rada samo dvije hidroelektrane. Imajući ovo u vidu može se zaključiti da lokalna politokratija može biti značajan akter u podršci ovakvih projekata.

2. Ako sada sumiramo podatke o fiskalnim prihodima države sa prethodno datim podacima o prihodima lokalne samouprave dobijamo podatke o ukupnim javnim prihodima generirane aktivnošću dveju elektrana. Podaci su dati u narednom pregledu.

Ovdje su date i precizno izračunate vrijednosti nominalnih priliva javnih prihoda koje su, sasvim prirodno, znatno veće od vrijednosti godišnjih priliva koje smo računali za potrebe analize uticaja mHE na društveno blagostanje. Kao što vidimo, godišnji prilivi koji su relevantni za blagostanje se kreću od oko 400 hiljadado oko 540 hiljada eura. S druge strane, zahvaljujući preusmjeravanju putem podsticajnih cijena, prosječni godišnji nominalni prilivi su znatno veći i variraju od 685 hiljada do 928 hiljada eura. Očito je da ovako visoka vrijednost može snažno motivisati donosioce javnih odluka na favorizovanje razvoja mHE.

3.5. Dobici zaposlenih

Iako smo svjesni da je broj zaposlenih koji je kompanija prijavila (20) previsok ipak smo u analizi kao i u dosadašnjim projekcijama prihvatili tu informaciju kao tačnu. Utvrdili smo bruto plate kao odbitnu stavku u projekcijama bilansa uspjeha pa time i u projekcijama tokova gotovine. Potom smo utvrdili vrijednost poreza naplate kao prihod državnog budžeta. Sada se postavlja pitanje neto plata. Kaka vim tretman treba dati.

Očito je da neto plate predstavljaju dobitke zaposlenih i da zato moraju biti tretirane kao pozitivni dio ukupng društvenog blagostanja. U principu, ispravan bi bio onaj način mjerenja koji polazi od neto plate umanjene za monetarni ekvivalent neugodnosti od rada (“disutility of work”), odnosno od onoga što bi se moglo označiti kao radnikov višak. Nažalost, niti imamo dovoljno podataka niti, i kada bi imali odgovarajuće podatke, imamo adekvatne ekonometrijske modele za takav poduhvat. Upravo zato u našoj računici ćemo poći od ukupne vrijednosti neto plate radnika. Tako ćemo u izvjesnoj mjeri precijeniti vrijednost društvenog blagostanja koje nastojimo utvrditi. To precenjivanjeje, međutim, minorno kada znamo koliko je velika ponuda rada i mali broj radnih mjesta, posebno u nerazvijenoj opštini kakva je Plav. Drugim riječima zbog velike ponude rada “disutility of work” je skoro ravna nuli pa je zato i upotreba neto nadnica kao aproksimacije povećanja blagostanja po osnovu nove zaposlenosti sasvim adekvatna.

U narednom prikazu je data procjena NPV plata i njihova godišnja vrijednost.

Podaci dovoljno govore i ne zahtijevaju posebnog komentara. Primijetimo samo da je doprinos novo zaposlenih rastu blagostanja slab, što je i razumljivo s obzirom da je energetika, u principu, u ekstremnoj mjeri kapitalno intezivna djelatnost. Dalje, ovaj priliv od oko 100 hiljada eura godišnje je jedva nešto malo veći od godišnjeg prirasta blagostanja koja ide preko fiskalnih prihoda lokalne samouprave. Uz to, vrlo je vjerovatan da od ukupnog broja od 20 zaposlenih jedan značajan broj nije iz Plava, što upućuje na zaključak da lokalna zajednica u cjelini ne može imati neke značajne koristi od projekta mHE.

3.6. Ukupne društvene neto koristi projekta iz ugla svih stakeholdera

Mada smo već na početku kroz analizu i ocjenu ekonomskog toka očišćenog od uticaja subvencija pokazali da je za sve simulirane scenarije projekt neisplativ i iz perspective investitora i iz perspective društva, ovom potonjem pitanju ćemo posvetiti još pažnje. Prvo ćemo dati poređenje promjena stanja onih direktnih stakeholdera koji su gubitnici sa stanovišta blagostanja sa promjenama stanja onih stakeholdera koji su dobitnici. Potom ćemo konstruisati, projektovati i ocijeniti tok ukupnih društvenih koristi koje projekat generira i na osnovu njega dati odgovarajuće ocjene.

1. Sumiranjem promjena blagostanja svih direktnih stakeholdera (bez direktnih i posrednih investitora) dobijamo neto stanje blagostanja direktnih učesnika u projektu koji nijesu stockholderi. Projektovanjem i diskontovanjem ovako dobijenog toka neto stanja blagostanja dobijamo sadašnju vrijednost (NPV) neto stanja blagostanja direktnih stakeholdera. U narednoj tabeli je data vrijednost NPV neto promjena blagostanja za različite scenarije.

Obratimo pažnju za početak na prosječnu godišnju vrijednost neto toka blagostanja direktni učesnika. Kao što vidimo u prvih 12 godina je ta vrijednost negativna, što je i očekivano kada se ima u vidu negativan uticaj subvencija. U poslednjih 13 godina je ovaj prosjek sasvim očekivano pozitivan.

Imajući prethodno u vidu ne treba da čudi da je NPV ovako definisanog toka u cjelini pozitivan i značajan za sve scenarije i za sve primijenjene diskontne stope. Kada, međutim, izračunamo NPV za prvih 12 godina dobijamo da on ima negativnu vrijednost, dok za poslednjih 13 godina ima pozitivnu vrijednost. Pozitivan uticaj poslednjih 13 godina ovdje toliko dominira da, čak iza varijantesa visokom diskontnom stopom, ukupan NPV postaje pozitivan.

2. Kada na prethodni način definisanu vrijednost toka neto dobitaka stakeholdera dodamo vrijednosti ekonomskog toka sa stimulativnim cijenama dobijamo vrijednosti koju ćemo ovdje označiti kao “društveni tok”. Istu vrijednost dobijamo i kada ekonomskom toku očišćenom od uticaja subvencija dodamo pozitivne dobitke pojedinih stakeholdera. Projekcije “društvenog toka” su date u poslednjem redu (red K) projekcija datih u tabelama u dodatku ovog odeljka. Na osnovu njih smo izračunali NPV društvenog toka kao i diskontnu stopu za koju je NPV toga toka jednak nuli. Formalno gledano, nebi pogriješili ni da smo ovu stopu nazvali internom stopom rentabiliteta, IRR, društvenog toka. Nijesmo upotrebili taj termin jer se ovdje radi o nečemu što je prilično različito, a i složenije od koncepta IRR. Ako baš moramo možemo koristiti I termin kvazi-IRR. Rezultati analize su dati u narednom pregledu.

Pre nego prokomentarišemo dobijene rezultate čini se umjesnim ukazati detaljnije naznačenje društvenog toka koji smo projektovali u tabelama datim u dodatku, a na osnovu kojih smo napravili analizu datu u prethodnoj tabeli. Kada gledamo stranu toka priliva u redu K naših projekcija, primjećujemo da je ovdje, prvo, primicima direktnog investitora i bankara, tj.ekonomskom toku, dodata vrijednost svih stvarnih prirasta javnih prihoda i nadnica. Kada bi to bilo sve mogli bi reći da društveni tok predstavlja dodatu vrijednost koju je generirao projekat. No, to nije sve jer smo ovoj vrijednosti takođe dodali prirast po osnovu realnog PDV-a generiranog projektom, a takođe i oduzeli vrijednost subvencija po osnovu podsticajnih cijena električne energije. Imajući ovo u vidu možemo zaključiti da društveni tok računat na ovaj način u stvari predstavlja prirast BDP-a generiran projektom dvije mHE. Riječ je, dakle, o sumi dobitaka svih stakeholdera, uključujći i investitore odnosno stockholdere je najvažnije od svih njih.

Ako posmatramo stranu investicija, vidimo da ona predstavlja samo izdatke privatnog investitora i zajmodavca iz čega sledi nedvosmislen zaključak da nema smisla ovako utvrđenoj vrijednosti privatnih ulaganja suprostaviti prinose koji pripadaju i svim ostalim stakeholderima, što smo mi upravo uradili. Takav postupak bi vodio precijenjivanjuvrijednosti NPV-a kao i IRR-a. Kada bi nekako bili u stanju utvrditi i sve investicije ostalih stakeholder pa tako utvrđene vrijednosti investicija dodali privatnim investicijama u mHE, onda bi se ovakav postupak mogao opravdati, abilo bi i krajnje zanimljivo analizirati rezultate dobijene na ovaj način. U tom bi smislu posebno bilo važno dodati investicije u ljudski kapital (obrazovanje, radno iskustvo i slično) kao i vrijednost prirodnog kapitala uloženog u ovaj projekat. Kapital obrazovanja, koji predstavlja dominantnu stavku ljudskog kapitala, bi se nekako i mogao utvrditi. To, međutim, nije slučaj sa prirodnim kapitalom, posebno imajući u vidu multifunkcionalnu prirodu prirodnog kapitala i probleme koje bi zbog toga imali kod utvrđivanja oportunitetne vrijednosti prirodnog kapitala.

I pored svih navedenih ograda mi smo koristeći raspoložive podatke napravili mjerenje NPV-a i diskontne stope koje bi mogli nazvati kvazi-NPV i kvazi-IRR. Iako falične, ove vrijednosti nam,kade se uporede sa rezultatima analize privatne isplativosti projekta, mogu dati niz dodatnih važnih uvida u društvenu isplativost projekta. Kao što se iz naprijed date tabele vidi NPV društvenog toka varira od 835nhiljada do 4,340 hiljada eura, za diskontnu stopu od 8%, odnosno od 3,8 miliona do 9,1 miliona eura, kada je diskontna stopa samo 5%.

Mnogo zanimljiviji su rezultati za diskontnu stopu za koju je NPV ravno nuli, odnosno za vrijednost kvazi-IRR-a. Vidimo da je ona za “Scenarijo 2018” na nivou od 13,89% dok je IRR za isti scenarijo kod analize privatne isplativosti bazirane na ekonomskom toku na nivou od 13%. Prirodno je postaviti pitanje kako se to desilo da stopa prinosa na društveni tok bude skoro ista kao ona na ekonomski tok kada znamo da društveni tok sadrži i druge prinose pored prinosa na kapital (direktnog i banke kao indirektnog) investitora.

Slično, kod scenarija gde je proizvodnja manja za 10% kvazi-IRR je 14,21% dok je privatna IRR za isti scenario na nivou od 11%, što je takođe mala razlika imajući u vidu prirodu društvenog toka. Za scenarij kod kojeg je privredna aktivnost manja za 20% od one kod bazičnog scenarija kvazi-IRR je 10,20%, dok je privatna IRR za isti scenarij oko 8%. I ovdje je razlika vrlo mala imajući značenje društvenog toka kako smoga mi mjerili. Konačno, kvazi-IRR za scenarij kod kojeg je proizvodnja manja za 25% od bazičnog scenarija iznosi 9,22%, dok je privatna IRR za isti scenarij, kao što smo ranije vidjeli, oko 6%. Razlika je opet jako mala imajući u vidu šta sve obuhvata društveni tok.

Začuđujuće mala razlika između kvazi-IRR i privatne IRR koju smo upravo konstatovali je rezultat dvije okolnosti. Prvo, pošto je elektroprivreda, čak i kada je riječ o malim HE, kapitalno intezivna djelatnost učešće radnika kao stakeholdera je malo pa je, samim tim, razlika između društvenog i ekonomskog toka manja nego što je to slučaj u drugim djelatnostima. Vidjeli smo već da je ovdje, u stvari, država glavni stakeholder.

Drugo čime se pomenuti fenomen objašnjava je činjenica da je društvena efikasnost projekta vrlo mala. Kada se, kako i treba računati društvene prinose, iz obračuna prinosa isključe efekti subvencija, tada ni dodavanje pozitivnih uticaja na razne stakeholdere ne može značajno poboljšati unutrašnju stopu prinosa projekta.

Posjetimo u tom smisli i na nalaz sa početka ovog poglavlja prema kojem, kada isključimo efekte subvencija iz ekonomskih tokova, dobijamo da je gledano iz privatne perspektive, odnosno iz perspektive stockholdera, projekat krajnje neisplativ. Detaljnije o ovome smo govorili u odeljku 3.2. Tamo smo vidjeli da, kada se iz priliva izoluje uticaj subvencija, NPV postaje negativna za svaki scenarij nezavisno od primijenjene diskontne stope. U stvari, ti bi se nalazi mogli tretirati kao ključni dokaz i privatne i društvene neisplativosti projekta.

Prema tome, već ova analiza u kojoj smo uključili interese stakeholdera pokazuje da je projekat gledano iz šire perspective društva neisplativ. Da bi, međutim, imali pun uvid u društvenu isplativost projekta potrebno je da damo i analizu uticaja projekta na druge privredne djelatnosti te analizu ekoloških efekata projekta, što će biti predmet analize date u sledeća dva poglavlja. No, čak i kada nebi mogli precizno i pouzdano izmjeriti te dodatne uticaje, već bi samo vjerodostojno dokazali njihov negativan (ili čak neutralan) ukupan uticaj, prethodno date analize i mjerenja bi mogli poslužiti kao dovoljan dokaz društvene neisplativosti projekta.

4.UTICAJ PROJEKATA mHE NA DRUGE SEKTORE U LOKALNOJ ZAJEDNICI

4.1. Identifikacija negativnih uticaja i gubitaka u drugim sektorima

1. Uticaj određene nove investicije u nekoj djelatnostina ostale djelatnosti može biti i pozitivan i negativan. Drugim riječima, iniciranje nekog novog bisnisa može dovesti ili do prirasta ili do opadanja dodate vrijednost i GDP-a drugih djeltnosti. Da bi ocijenili društvenu isplativost date investicije zato moramo uzeti u obzir I ove uticaje prilikom evaluacije novog projekta. Ovo tim prije što ova vrsta efekata može biti vrlo snažna, a ne rijetko i dominantna. Uostalom, putna i druga infrastruktura imaju tako snažne pozitivne efekte na druge djelatnosti da je to jedan od glavnih razloga zbog kojih je njihova društvena organizacija prepuštena državi kada god to tržište ne može, a najčešće ne može, obaviti. Ista je situacija sa naukom, istraživanjem i razvojem i slično. Primjeri negativnih uticaja jedne na druge delatnosti su takođe brojni. Do negativnog uticaja može doći usled konkurentskih odnosa između posmatranih djelatnosti, usled njihovog istovremenog oslanjanja na neke resurse i slično. Ipak, najvažniji negativni efekat je onaj koji ide preko uticaja na eko sector. Taj je efekat toliko važan da ćemo ga posebno razmatrati u sledećem poglavlju.

Ispravna i cjelovita evaluacija društvene isplativosti projekta mora, dakle, uzeti u obzir i analizu uticaja projekta na druge sektore. U slučaju pozitivnog uticaja, vrijednost ranije analiziranog društvenog toka treba uvećati a u slučaju negativnog uticaja nju treba umanjiti za vrijednost ovih uticaja. Sama vrijednost ove vrste efekata se utvrđuje za svaku godinu posmatranog perioda, pa zato ovdje takođe govorimo o tokovima vrijednosti ovih indirektnih efekata. Ti se tokovi utvrđuju tako što se prvo pravi projekcija kretanja BDP-a posmatrane djelatnosti u narednom period pod pretpostavkom da se projekat koji analiziramo neće preduzeti. Potom se pravi projekcija koja polazi od pretpostavke da će se projekat realizovati. Konačno, da bi utvrdili tok vrijednosti indirektnog uticaja projekta, od vrijednosti iz projekcije kretanja drugih sektora sa projektom oduzimamo iste takve vrijednosti projekcija bez projekta. Rezultat ove counterfactual analize je neto tok koristi (ili šteta) koju imaju druge djelatnosti od iniciranog projekta. Ovako utvđenu vrijednost dodajemo ranije utvrđenoj projekciji kretanja društvenog toka.

U konkretnom slučaju, pored ekološkog sektora kao “proizvođača” ekoloških usluga, najvaćniji efekti ove vrste se odnose na sektor poljoprivrede i sektor turizma. U oba slučaja je riječ o negativnom efektu. Kada ovo kažemo, mislimo ne samo na trenutne negativne efekte koje ovdje sada imamo, već prije svega na mogućnosti razvoja i očekivane putanje rasta ovih djelatnosti u narednom periodu. Naime, zbog činjenice da se u narednih par godina očekuje završetak deonice auto puta do Andrijevice, kao i zbog kompletiranja drugih regionalnig puteva i drugih infrastrukturnih projekata, za očekivati je da se turizam u ovoj oblasti još dinamičnije počne razvijati upravo u narednih par dekada koje su predmet naše projekcije. Porast broja posjetilaca Plava i Gusinja vodiće nužno porastu tražnje za poljoprivrednim proizvodima, što će voditi I povećanju korišćenja potencijala koje ova oblast ima za razvoj poljoprivrede. Odnos između poljoprivrede i turizma je, i u ovom dijelu naše države kao i u cijeloj Crnoj Gori uostalom, izrazito komplementaran pa ga zato tako treba i tretirati u ovoj analizi.

2. Očekivani dinamičan rast poljoprivrede I turizmaće voditi jačanju konflikta koji već sada postoji između razvoja poljoprivrede I turizma, s jedne, i razvoja malih hidroelektrana, s druge strane. O tome da je ovaj konflikt interesa već sada snažan svedoče i mnogobrojni protesti koje imamo kako u Plavu tako ina sjeveru Crne Gore u cjelini. Naravno, nakon skoro dekade iskustava sa mHE, ti su konflikti postali mnogo kompleksniji i višedimenzionalniji od ovdje opisanog konflikta između “sektora” i njihovih stakeholdera – mještana, vlasnika mHE, države Ii lokalne samouprave – ali je njegovo racionalno jezgro locirano ponajviše upravo u toj “sektorskoj” zoni.

Kada je riječ o turizmu, kao inicijatoru budućeg rasta Plavsko-Gusinjske oblasti,onda treba reći da konflikt između mHE i turizma ovdje posebno proizilazi iz dvije važne činjenice. Iza njih stoji konflikt oko upotrebe prirodnih resursa. Prije svega lokalitet na kojem su locirane mHE je dio nacionalnog parka Prokletije, jedne od najvažnijih, mada ne jedine, turističke atrakcije ove oblasti. I najmanje devastacije u ovom regionu mogu voditi kompromitaciji same ideje razvoja turizma ina taj način usporiti njegov rast. Drugo, još važnije, u samoj Mjesnoj zajednici Prnjavor gdje su locirane dvije male elektrane nalazi se čitav niz najznačajnijih turističkih sadržaja cijele Plavsko-Gusinjsje oblasti. Usled toga, ekološka oštećenja, bukai drugi efekti mogu značajno smanjiti potencijale za razvoj turizma.

Sličan konflikt u upotrebi prirodnih resursa, u ovom slučaju vode, srećemo i kada posmatramo budući razvoj poljoprivrede i mHE. Poznato je da ova oblast ima ne samo solidne pedološke osnove već da, što je poseban kuriozitet s obzirom da pripada planinskoj oblasti, ima i izrazito zahvalne klimatske uslove koji omogućavaju razvoj poljoprivrednih kultura vrlo širokog klimatskog opsega. Postoje, dakle, relativno jako dobre mogućnosti za razvoj poljoprivrede. Tome još više doprinose mnogobrojni potoci i drugi vodotoci koji se koriste za navodnjavanj ili za lične potrebe domaćinstava. U novonastaloj situaciji se javlja konflikt u upotrebi vode – za mHE ili za poljoprivredu. Već smo vidjeli da pri planiranom nivou proizvodnje elektrane postaju nerentabilne ne samo sa društvenog već i sa privatnog stanovišta. Da bi bile isplative elektrane moraju imati znatno veću proizvodnju od planirane. To dakako znači da i zahvatanje vode za potrebe dvije mHE mora biti znatno veće od planiranog (i obećanog). Vidjeli smo da ono može biti veće i za čitavu jednu trećinu od planirane. Takođe smo vidjeli da je ukupan prihod dvije mHE u 2018.bio takav da to upravo implicira za čitavu trećinu veće zahvatanje vode od planiranog. Očito je da već sada imamo snažan konflikt interesa između poljoprivrede i mHE. Taj je konflikt još snažniji kada su loši hidrološki uslovi.

Dalje, od najstarijih vremena se vode rječica i mnogobrojnih drugih vodotoka u ovoj oblasti koriste za zalivanje obradivih poljoprivrednih površina, za lične potrebe mještana i za napajanje stoke. Redosled, način i pravila zahvatanja vode za navodnjavanje su već vjekovima regulisani običajnim pravom. Običajno pravo je starije pa se zato treba tretirati i najvažnijim u regulisanju upotrebe resursa. Građanski Zakonik Crne Gore koji je uradio Valtazar Bogišić se upravo oslanjao na običajno pravo koje je zatekao kada je došao u Crnu Goru.I posle drugog svjetskog rata nove vlasti su za sve ono što nijesu regulisali novim zakonima odlučili da se reguliše starim zakonom Valtazara Bogišića. Običajno pravo definiše de faktoi “vlasničko” pravo nad vodama. Prvenstvo u pravu plodouživanja vjekovima pripada mještanima uz ove vodotoke. Takva situacija je svuda na sjeveru Crne Gore i to dakako nije crnogorska specijalnost već je svjetska tekovina. I to važi bez obzira što ovo pravo “vlasništva” nije unijeto u katastre. Ali gle čuda, naša Vlada nije našla za potrebno da konsultuje vlasnike ovog prava ili da zahtijeva od investitora da po ovom pitanju postigne nagodbu sa njima. Naša ministrica je samo konstatovala da su “…etoti ljudi navikli da koriste vodu za napajanjestoke, zalivanje zemlje i za svoje potrebe”. Valjda joj je čudo da nju nijesu pitali dali imaju pravo da koriste vodu. O tempora o mores.

Zahvaljujući ovakvom pristupu Vlade Crne Gore, ne samo da je otvoren konflikt između raznih djelatnosti i njihovih stakeholdera, već je u samoj gradnji dvije mHE došlo do devastacije nekih resursa važnih za poljoprivredu i blagostanje domaćinstava. O većini njih ćemo detaljnije govoriti u narednom poglavlju. Ovdje je važno ukazati na činjenicu da je teško oštećen jaz za navodnjavanje okolnih imanja dug nekih 20 kilometara. Kreće se od Bogaića do Plavske rijeke. Elektrana Jara već sada prekida Jaz na par mjesta a očekuje se da planirana mHE u M. Z. Meteh ispresijeca Jaz na dodatnih 20 mjesta. Ovaj jaz se, inače, smatra najdužim jazom u Evropi napravljenim za svrhe navodnjavanja na tradicionalan način. On, kao takav, predstavlja i turističku atrakciju. Njegovo oštećenje bi posebno moglo imati negativnog efekta na dalji razvoj i rast poljoprivredne proizvodnje.

3. Očigledno je da se efekti koje razmatramo ne kreću izvan okvira Plavsko-Gusinjske oblasti. Riječ je dakle o lokalnim efektima. Naš pokušaj mjerenja tih efekata će se zato fokusirati na moguće efekte u ovoj oblasti. Šta više, vrlo je dobro a i potrebno fokusirati se dalje u još većoj mjeri na M. Z. Prnjavor u kojoj su i locirane dvije elektrane. Vidjećemo da su ovdje locirani i važni poljoprivredni i turistički kapaciteti što je vrlo dobro jer olakšava mjerenje prethodno analiziranih efekata.

Nažalost, ono što otežava kvantifikaciju ovih eksternih efekata je činjenica da na ovako visokom nivou dezagregiranja ima vrlo malo podataka koji bi omogućili da primjenimo neki pouzdaniji i precizniji matematički ili ekonometrijski modela mjerenja. Bićemo zato prinuđeni da se držimo pojednostavljenog pristupa mjerenja zasnovanog često naprocjeni podataka koja polazi od dosta “hrabrih” pretpostavki. Mnoge procjene od kojih ćemo poći su zasnovane na podacima datim u dodatku ovom odeljku. Da bi mjerenje bilo što vjerodostojnije potrudićemo se da naše pretpostavke budu i što “konzervativnije” na način koji garantuje da nećemo precijeniti apsolutnu vrijednost negativnih efekata.

Imajući uz sve ovo u vidu, prvo, činjenicu da su razmatranja u prethodnom poglavlju pokazala da se projekat ne isplati ni sa stanovišta stockholder (investitora i banke) a ni sa stanovišta ostalih stakeholdera(državni trezor, lokalna samouprava, zaposleni) i, drugo, znajući da je negativan uticaj projekta na turizam i poljoprivredu neupitan, možemo sa sigurnošću zaključiti da je projekat neisplativ sa stanovišta društva.

4.2. Mogući gubici u turizmu

1.Primarne turističke zone Plavasko-Gusinjske oblasti zahvataju prostore sa najbrojnijim i najvrijednijim turističkim razvojnim potencijalima (Opština Plav, 2013). Tri se primarne turističke zone izdvajaju:

- Zona Plavsko jezero obuhvata prosor koji okružuje gradsko naselje Plav, gdje Plavsko jezero predstavlja prvorazrednu prirodnu i ekološku vrijednost.

- Zona područja Gusinja koja Zahvata južni I jugoistočni obod plavsko-gusinjske kotline, koji u graničnom prostoru prema Albaniji završava grupom najviših crnogorskih vrhova.

- Zona Babino polje– Bogićevica u kojoj se nalaze sadržaji koji su predmet našeg razmatranja.

Sekundarne turističke zone obuhvataju:

- Visitor, kao i

- Murino-Velika-Čakor

M. Z. Prnjavor (slika sa web sitea mjesne zajednice)

Zona Babino Polje – Bogićevica, koja je najviše izložena uticaji dveju mHE,predstavlja visoko-planinski prostor koji zauzima središnju poziciju u okviru dijelaProkletija koji pripada Crnoj Gori. Locirana je u istočnom dijelu Plavsko-Gusinjske oblastiigraniči se sasusjednom Albanijom i planinskim vrhovimaKosova. U ovoj je zoni formirano više većih visokoplaninskih lanaca alpskog izgleda i karakteristika na sjeveroistoku a na njih se nadovezuju vrhovi Bogićevice na jugu i jugoistoku. U u centralnomI zapadnom dijelu nalazi planinski masiv Krš Bogićevica (2.374 m) I Hridsko jezero, smješteno u prostranom krugu na padinama pomenute planine, na 1.970 m nadmorske visine.

Prirodni uslovi ove zone omogućavaju izgradnju vrlo moćnog visinskog zimsko-sportskog centra. Još je davne 1968.godine u poznatoj i često citiranoj studiji OECD-a (1968) ukazano na značajne mogućnosti za razvoj zimskog turizma koji se zasniva na skijanju u okviru Prokletija. Prokletije, prema ovoj studiji, posjeduju ukupnu denivelaciju staza za skijanje u dužini od 105.950 m. Od ukupnog zbira denivelacija skijaških staza na plavski dio Prokletija otpada 46.525 m. Ovome treba dodati planinarenje, obrazovni iistraživački turizam, adrenalinski turizam i ostale oblike ljetnjeg turizma. Naravno, turistički potencijali ove primarne zone su povezani sa onima koji postoje u drugim zonama pa i to treba imati u vidu kada se govori o potencijalima razvoja turizma na ovoj primarnoj zoni i mjesnoj zajednici kojoj ona dominantno pripada.

M. Z. Prnjavor (slika sa web sitea mjesne zajednice)

MjesnaZajednica Prnjavor predstavlja jednu od najvećih mjesnih zajednica na teritoriji cijele Crne Gore. Ova Mjesna Zajednica inače predstavlja jedan od najljepših krajeva u cijeloj Plavsko-Gusinjskoj oblasti. Tu se nalazi Plavska Rijeka, Kofiljača, Polja, Treskavica, Treskavica Babinog Polja, Hridi, Hridski Krš. Posebno treba istaći da se ovdje nalazi Hridsko Jezero koje predstavlja jedan od najljepših turističkih sadržaja u cijeloj ovoj oblasti, koja sa svoje strane u cjelini predstavlja najljepši dio planinske Crne Gore. Mještani ove zajednice, svojom marljivošću i spremnošću na samoodricanje za interese šire zajednice, takođe predstavljaju važan resurs za razvoj Prnjavora. Posebno treba istaći njihovo učešće u realizaciji projekata postavljanja mjesne rasvjete, asfaltiranja puteva u Mjesnoj Zajednici, izgradnji više-namjenskog mjesnog centra i slično.

Poseban kuriozitet ove mjesne zajednice, a slično je i sa cijelom ovom oblašću, da ogroman broj ljudi iz nje živi i radi u inostranstvu, prvenstveno u Sjedinjenim Američkim Državama. Računa se da bar polovina stanovništva ove Mjesne Zajednice živi u SAD. Dijaspora ovog kraja je snažno povezana sa svojom starim krajem o čemu svjedoči činjenica da je uvijek bila široke ruke kada je trebalo pomoći realizaciju različitih zajedničkih projekata. Iako već dugo rade i žive u SAD njihova spremnost da se vrate u stari kraj čim se stvore uslovi za investiranje i zapošljavanje je neupitna. O tome najbolje svjedoči činjenica da je u Plavu zemlja već tradicionalno skupa kao u primorskim opštinama. Jedno vrijeme se samo Budva mogla upoređivati sa Plavom po cijeni kvadratnog metra zemljišta.

2. Kada je riječ o identifikaciji mogućih tokova gubitaka u turizmu prvo smo utvrdili dimenzije očekivanog toka vrijednosti u turizmu (mjerenih dodatom vrijednošću i BDP-om) pod pretpostavkom da nema mHE projekata. Potom je ista takva projekcija napravljena za scenarij kada imamo dvije mHE. Konačno razlika između vrijednosti dobijenih u ova dva toka utvrdili smo vrijednost gubitaka u turizmu.

Mjesnu Zajednicu Prnjavor smo, kao što je već rečeno, uzeli kao aproksimaciju domena na kojem bi dve mHE mogle imati negativnog uticaja na turizam i poljoprivredu. Na osnovu, ne baš recentnih, lokalnih podataka o zaposlenosti u turizmu u Plava, procijenili smo i mogući nivo zaposlenih u turizmu u oblasti Mjesne Zajednice Prnjavor, a na osnovu ove procjene smo izračunali i moguću vrijednost BDP-a u turizmu ovog kraja.

Prema toj procjeni, koja polazi od toga da oko 200 ljudi radi stalno, a oko 90 sezonski u turizmu Plava, ispada da oko 20 ljudi radi stalno, a 10 sezonski (4 mjeseca godišnje) u turitmu M. Z. Prnjavora. Prema tome možemo zaključiti da se ukupni godišnji prinosi ostvareni po osnovu od rada mogu ocijeniti kao bruto plate za 280 mjesečnih zarada u turizmu (20 radnika x 12 mjeseci + 10 radnika x 4 mjeseca). Vrijednost ovog broja zarada ostvarenih u turizmu predstavlja dio BDP-a koji predstavlja radne dohodke. Njima trreba dodati dohodke od kapitala i dohodke ostalih stakeholdera da bi aproksimirali BDP turizma u ovoj mjesnoj zajednici.

Imajući u vidu da je prosječna plata u Plavu 2018. iznosila, prema podacima Monstata, oko 500 eura neto, odnosno oko 750 eura mjereno u bruto iznosu, zaključujemo, znajući da su u Crnoj Gori zarade u turizmu na nivou od oko 85% od prosječnih, da je bruto zarada u turizmu Plava iznosila oko 640 eura mjesečno. Pretpostavljajući da je bruto zarada turizma u Prnjavoru bila na tom istom nivou zaključujemo da je ukupan fond bruto zarada, odnosno dio BDP-a koji čini radne dohodke iznosio oko 180,000 eura (640 eura x 280 zarada).

Obično se neradni dohodci (dohodci od fizičkog i prirodnog kapitala) kreću od 30% do 40% od ukupnog BDP-a, s tim što je u poslednjih par dekada to učešće mnogo bliže većoj od dvije veličine. Imajući u vidu visoku kapitalnu intezivnost turizma, a i druge stakehodere koji su ovdje involvirani možemo zaključiti da ostali djelovi BDP-a čine 48%, što predstavlja iznos od 170,000 eura. Sumiranjem dolazimo do zaklučka da bi u ovom času BDP koji se ostvari u turizmu na teritoriji M. Z. Prnjavor trebao biti na nivou od 350,000 eura. Imajući u vidu konzervativne pretpostavke od kojih smo pošli, mogli bi reći da je to, zapravo, najmanja moguća vrijednost BDP-a koji se ovdje stvara.

Imajući u vidu ranije opisane razloge za pozitivna očekivanja o kretanju turističke privrede u Plavsko-Gusinjskoj oblasti, možemo sa velikom izvesnošću tvrditi da stopa rasta turističkog BDP-a u ovoj oblasti ne može biti manja od 5% godišnje. Obratimo pažnju da je ova stopa znatno ispod one od koje polaze ne samo domaći eksperti, već i renomirane strane konsultantske kuće. Takođe ona je manja i od stope rasta broja noćenja u minulim godinama. Ako bi se stvari i u Prnjavoru kretale na isti način, što bi i bio slučaj kada nebi bilo elektrana, tada bi NPV ovako definisanih tokova, polazeći od diskontne stope od 9% primjerene turizmu i stope rasta od 5%, imale sledeću vrijednost

NPVt = 350,000 / (9%-5%) = 350,000 / 4% = 8,750,000 eura.

Ako bi sada zbog već pomenutog konflikta između dvije djelatnosti, rast vrijednosti koje stvara turistička djelatnost, zbog postojanja mHE, bio sporiji za samo jedan procentni poen, tada bi NPV iznosio

NPVe = 350,000 / (9%-4%) = 350,000 / 5% = 7,000,000 eura.

Ako bi, međutim, rast turizma bio manji za dva procentna poena, što je bliže realnosti, tada bi NPV vrijednosti koje stvara turizam iznosio

NPVe = 350,000 / (9%-3%) = 350,000 / 6% = 5,833,333 eura.

U oba slučaja je razlika izrazito velika što upućuje na zaklučak da su potencijalni gubici turizma zbog izgradnje mHE izrazito visoki. U prvom slučaju ta razlika iznosi

NPVe – NPVt = 7,000,000 – 8,750,000 = - 1,750,000 eura,

dok su u drugom slučaju potencijalni gubici na nivou od

NPVe – NPVt = 5,833,333 – 8,750,000 = - 2,916,667eura,

Riječ je očito o značajnim negativnim stavkama, odnosno društvenim gubicima, koje bi kada bi ih oduzeli odNPV-a društvenog toka iz prethodne glave znatno uticale na njegovo smanjenje vrijednosti. U tom smislu, apsolutna vrijednost prve, manje od dvije mjera društvenih gubitika veća je od kompletne vrijednosti društvenog toka prinosa iz prethodne glave u dva poslednja scenarija koji, kao što znamo, predstavlja sumu prinosa svih stakeholdera involviranih direktno u projekat.

4.3. Mogući gubici u poljoprivredi

Identifikaciji mogućih tokova gubitaka u poljoprivredi smo prišli na sličan način kao i kod turizma.Dakle, prvo smo utvrdili dimenzije očekivanog toka vrijednosti u poljoprivredi pod pretpostavkom da nema mHE projekata. Potom je ista takva projekcija napravljena za scenarij kada imamo dvije mHE. Razlika između vrijednosti dobijenih u ova dva toka utvrdili smo vrijednost toka gubitaka u poljoprivredi.

I ovdje smo Mjesnu zajednicu Prnjavor uzeli kao aproksimaciju domena na kojem bi dve mHE mogle imati negativnog uticaja na poljoprivredu. Na osnovu lokalnih podataka i podataka iz popisa stanovništva i popisa poljoprivrede, od kojih je dobar dio dat u dodatku na kraju odelka, napravili smo procjenu ljudi anažovanih i zaposlenih u poljoprivredi Mjesne Zajednice Prnjavor, a na osnovu ove procjene smo, na sličan način kao u prethodnom slučaju, izračunali i moguću vrijednost BDP-a u poljoprivredi ovog kraja.

Polazeći od podataka u dodatku ovom odeljku, vidimo da u M. Z. Prnjavor živi oko 965 stanovnika u 245 domaćinstava. Broj zaposlenih koji rade puno radno vrijeme u poljoprivredi je teško odrediti pošto je ovdje, zbog dobro poznatih razloga, dobar dio ljudi u manjoj ili većoj mjeri angažovan na poslovima u poljoprivrednoj aktivnosti. S jedne strane, i oni koji su zaposleni u drugoj djelatnosti rade pomalo u poljoprrivredi. S druge strane, i oni koji formalno rade samo u poljoprivredi, zbog sezonskog karaktera ove djelatnosti a i zbog drugih razloga, angažuju se na drugim aktivnostima. Konačno, oni koji se tretiraju kao nezaposleni su posebno skloni angažovanju u poljoprivredi. Isto se odnosi i na kategoriju domaćica, pa i penzionera. Polazeći od podataka za Prnjavor i Plav o napred navedenim obeležjima, datim u dodatku ovog odeljka, moglo bi se zaključiti da je u oblasti izloženoj uticaju mHE na poljoprivredu (preko smanjenog navodnjavanja) angažovanonajmanje 70 uslovno zaposlenih ranika (onih koji rade 8 sati dnevno) mada je broj involviranih (bilo da su u kategoriji aktivnog ili neaktivnog) znatno veći.

Na osnovu naprijed rečenog, možemo zaključiti da se ukupni godišnji prinosi ostvareni od rada u poljoprivredi mogu ocijeniti kao bruto plate za 840 mjesečnih zarada u turizmu (70 radnika x 12 mjeseci). Vrijednost ovog broja zarada ostvarenih u turizmu predstavlja, kao što znamo, dio BDP-a koji predstavlja radne dohodke. Njima, kao i ranije, trreba dodati dohodke od kapitala i dohodke ostalih stakeholdera da bi aproksimirali BDP poljoprivredi u ovoj zajednici izloženoj uticaju.

Vidjeli smo da je prosječna plata u Plavu 2018. iznosila, prema podacima Monstata, oko 500 eura neto, odnosno oko 750 eura bruto. Znajući da su u Crnoj Gori zarade u poljoprivredi na nivou od oko 103% od prosječnih, zaključujemo da je bruto zarada u poljoprivredi Plava iznosila oko 760 eura mjesečno. Pretpostavljajući, kao i prije, da je bruto zarada poljoprivrede u Prnjavoru bila na tom istom nivou zaključujemo da je ukupan fond bruto zarada, odnosno dio BDP-a koji čini radne dohodke iznosio oko 638,400 eura (760 eura x 840 zarada).

Neradni dohodci (dohodci od fizičkog i prirodnog kapitala),u slučaju poljoprivrede koja se praktikuje u ovom kraju, bi trebala biti oko 20% od ukupnog BDP-a. Možemo, prema tome, zaključiti da ostali djelovi BDP-a predstavlja iznos od 159,600 eura. Sumiranjem dolazimo do zaključka da bi u ovom času BDP koji se ostvari u poljoprivredi na ovoj teritoriji trebao biti na nivou od 798,000 eura. Imajući u vidu konzervativne pretpostavke od kojih smo pošli, mogli bi reći da je to, zapravo, najmanja moguća vrijednost BDP-a koji se u poljoprivredi stvara u toku godine u ovom kraju.

Imajući u vidu ranije razmatrane razloge za pozitivna očekivanja o kretanju turističke privrede u Plavsko-Gusinjskoj oblasti kao i činjenicu da će to povećati tražnju za poljoprivrednim proizvodima koji će se djelimično zadovoljiti iz lokalnih izvora, možemo sa velikom izvesnošću tvrditi da stopa rasta BDP-a poljoprivrede u ovoj oblasti ne može biti manja od 2% godišnje. Ako bi se stvari i u Prnjavoru kretale na isti način, što bi i bio slučaj kada nebi bilo elektrana, tada bi NPV ovako definisanih tokova, polazeći od diskontne stope od 9% i stope rasta od 2%, imale sledeću vrijednost

NPVt = 798,000 / (9%-2%) = 798,000 / 7% = 11,400,000 eura.

Ako bi sada rast vrijednosti koje stvara poljoprivredna djelatnost bio isti kao i ranije ali bi, zbog postojanja mHE i konflikta sa poljoprivredom, apsolutni nivo proizvodnje od početka do kraja bio manji za samo 10 procentnih poena, tada bi NPV iznosio

NPVt = 0,9 x 798,000 / (9%-2%) = 718,200 / 7% = 10,260,000 eura.

Razlika kao što vidimo izrazito velika što upućuje na zaklučak da su potencijalni gubici poljoprivrede zbog izgradnje mHE izrazito visoki. Oni iznose najmanje

NPVe – NPVt = 11,400,000 – 10,260,000 = - 1,140,000eura.

Riječ je očito o značajnoj negativnim stavki, odnosno društvenim gubicima, koje bi kada bi ih oduzeli od NPV-a društvenog toka iz poslednjeg scenarija sami po sebi učinili taj tok negativnim.

4.4. Društveni tokovi korigovani za efekte u drugim djelatnostima

1. Na osnovu prethodnih, vrlo konzervativnih, procjena gubitaka u turizmu i poljoprivredi a uz, takođe konzervativnu, pretpostavku da u drugim djelatnostima, osim eko sektora o kojem će biti riječi u narednom poglavlju, neće biti šteta, možemo zaključiti da će se ukupni gubici, mjereni kao NPV, u ostatku ekonomije kretati u rasponu od

-2,890,000 eura do

-4,056,667 eura.

Riječ je zaista o iznenađujućim iznosima gubitaka. Ovo posebno kada se ima u vidu da će se ti gubici realizovati na jednom vrlo uskom području Plavsko-Gusinjske oblasti koje će bitinajsnažnije izloženo negativnim uticajima dvije mHE. Podvlačimo opet da su ove procjene krajnje konzervativne. Konkretno to znači da je ogromna vjerovatnoća da su gubici bar toliki kako je dato u procjeni ili pak veći od procijenjenih. Imajući u vidu pretpostavke od kojih smo pošli, možemo reći da je ukupna vrijednost ove vrste gubitaka, u stvari, znatno veća.

2. Da bi značenje ovih rezultata bilo još jasnije dodaćemo ih rezultate za vrijednosti NPV-a društvenog toka koji smo utvrdili ranije, a koji predstavljaju sumu svih stakeholder. Za prvi od gore data dva rezultata dobićemo sledeću tabelu.

|  | NPV društveni = Stakeholders + Drugi sektori |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Scenarij | 8% | 9% | 5% |
| Sc 2018 | 1.450.454 | 412.457 | 5.839.102 |
| Sc 2018-10% | 1.705.308 | 642.683 | 6.195.090 |
| Sc 2018-20% | -1.353.780 | -3.287.445 | 1.922.071 |
| Sc 2018-25% | -2.054.839 | -2.754.087 | 942.813 |

Za drugi od gore data dva rezultata dobijamo sledeću tabelu.

|  | NPV društveni = Stakeholders + Drugi sektori |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Scenarij | 8% | 9% | 5% |
| Sc 2018 | 283.787 | -754.210 | 4.672.435 |
| Sc 2018-10% | 538.641 | -523.984 | 5.028.423 |
| Sc 2018-20% | -2.520.447 | 769.222 | 755.404 |
| Sc 2018-25% | -3.221.506 | -3.920.754 | -223.854 |

Kao što vidimo NPV novoformiranog društvenog toka je sada u najvećem broju slučajeva negativna, što, kada se imaju u vidu konzervativne pretpostavke od kojih smo pošli, upućuje na zaključak da, i pored nedostatka podataka potrebnih za precizno mjerenje, možemo sa sigurnošću tvrditi da je uticaj dvije mHE gledano u cjelini krajnje negativan gledano iz perspektive društva u cjelini. Ovi negativni efekti su toliko snažni da, čak i kad bi bili pozitivni, ekološki efekti nebi mogli izmijeniti značajnije zaključak o negativnom ukupnom društvenom efektu mHE. A u narednoj glavi ćemo videti da su ekološki efekti, suprotno očekivanjima i opravdavanjima, u cjelini bili izrazito negativni.

* 	* 	*

Ovaj primjer pokazuje kako subvencije, koje su u slučajevima teških mana tržišta zaista jako poželjne, mogu biti jako destruktivne ako su napravljeni loši targeti ili su pak same subvencije loše dizajnirane. Naravno, ovo nije samo pitanje znanja ili neznanja, a često je i to, već je vrlo često pitanje političke ekonomije, odnosno pitanje odnosa snaga pojedinih interesnih grupa. Ovdje se jasno vidi kako pojedini projekti, kada su subvencionisani, mogu biti dosta isplativi sa privatnog stanovišta, odnosno sa stanovišta stockholdera, a da istovremeno imaju negativne društvene efekte.

DODACI UZ POGLAVLJE 4

Tabela 1: Mjesne zajednice i naselja opštinePlav

Izvor: Monstat: Popis stanovništva Crne Gore 2011.

Tabela 2: Ukupna populacija po nacionalnoj strukturi po pojedinim naseljima Plavske opštine 2011

| Opština | Naselje | Ukupno | Albanci/ | Bošnjaci/ | Crnogorci/ | Goranci/ | Muslimani/ | Ne želi da se izjasni/ | Srbi/ | Ostalo/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plav | Bogajici | 441 | 13 | 405 | z | - | 19 | - | - | - |
| Plav | Brezojevica | 929 | z | 122 | 177 | - | 10 | 17 | 595 | z |
| Plav | Dolja | 128 | 53 | 27 | 22 | - | 24 | z | - | - |
| Plav | Dosude | 306 | 62 | 181 | 11 | - | 8 | 7 | 35 | - |
| Plav | Ðuricka Rijeka | 254 | 100 | 93 | z | - | 17 | - | 43 | - |
| Plav | Gornja Rženica | 248 | 18 | z | 24 | - | - | - | 203 | - |
| Plav | Grncar | 180 | 18 | 75 | - | - | 23 | z | 63 | - |
| Plav | Gusinje | 1673 | 182 | 1098 | 46 | 10 | 294 | z | 28 | 7 |
| Plav | Hoti | 205 | 185 | 11 | - | - | 9 | - | - | - |
| Plav | Kolenovici | 165 | 7 | 121 | 8 | - | 18 | - | 11 | - |
| Plav | Kruševo | 335 | 144 | 179 | - | - | 12 | - | - | - |
| Plav | Mašnica | 262 | - | - | 51 | - | - | 6 | 200 | - |
| Plav | Meteh | 312 | z | 216 | 9 | - | 72 | z | 9 | z |
| Plav | Murino | 462 | 12 | - | 145 | - | z | z | 293 | z |
| Plav | Novšici | 54 | z | - | 16 | - | - | - | 36 | - |
| Plav | Plav | 3717 | 341 | 2806 | 182 | - | 175 | 30 | 165 | 7 |
| Plav | Skic | 286 | - | 232 | z | - | 11 | 6 | 33 | - |
| Plav | Martinovici | 532 | 501 | 7 | z | - | - | z | 10 | z |
| Plav | Prnjavor | 961 | z | 901 | 15 | - | 24 | 9 | 9 | - |
| Plav | Velika | 308 | - | - | 65 | - | - | 14 | 228 | - |
| Plav | Višnjevo | 60 | 31 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| Plav | Vojno Selo | 642 | 152 | 299 | 38 | - | 7 | z | 137 | z |
| Plav | Vusanje | 648 | 644 | - | - | - | - | - | - | z |
| Plav | Opština | 13,108 | 2,463 | 6,802 | 809 | 10 | 723 | 89 | 2,098 | 14 |
| Struktura u Opštini u % |  | 100.00% | 18.79% | 51.89% | 6.17% | 0.08% | 5.52% | 0.68% | 16.01% | 0.11% |

Izvor: Monstat; Popis stanovništva Crne Gore 2011.

Tabela 3: Starosna i polna struktura ukupnog stanpvništva u naseljima opštine Plav 2011

| Naselje | Pol | Ukupno | Starosna grupa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 14 | 15 do 24 | 25 do 34 | 35 do 49 | 50 do 64 | 64 do 75 | preko 75 |
| Bogajici | muško/male | 211 | 60 | 35 | 30 | 36 | 33 | 11 | 6 |
|  | žensko/female | 230 | 71 | 36 | 34 | 38 | 31 | 13 | 7 |
| Brezojevica | muško/male | 464 | 99 | 69 | 49 | 95 | 89 | 35 | 28 |
|  | žensko/female | 465 | 97 | 68 | 53 | 79 | 76 | 50 | 42 |
| Dolja | muško/male | 72 | 9 | 10 | 14 | 16 | 12 | 8 | 3 |
|  | žensko/female | 56 | 6 | 5 | 9 | 12 | 12 | 7 | 5 |
| Dosude | muško/male | 150 | 20 | 23 | 15 | 33 | 35 | 15 | 9 |
|  | žensko/female | 156 | 29 | 18 | 19 | 27 | 33 | 18 | 12 |
| Ðuricka Rijeka | muško/male | 132 | 40 | 18 | 23 | 20 | 17 | 7 | 7 |
|  | žensko/female | 122 | 42 | 24 | 16 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| Gornja Rženica | muško/male | 130 | 24 | 24 | 19 | 22 | 27 | 7 | 7 |
|  | žensko/female | 118 | 18 | 16 | 10 | 22 | 25 | 15 | 12 |
| Grncar | muško/male | 90 | 18 | 13 | 17 | 10 | 18 | 8 | 6 |
|  | žensko/female | 90 | 23 | 10 | 16 | 10 | 19 | 8 | 4 |
| Gusinje | muško/male | 830 | 187 | 139 | 86 | 150 | 164 | 60 | 44 |
|  | žensko/female | 843 | 142 | 121 | 95 | 194 | 153 | 72 | 66 |
| Hoti | muško/male | 116 | 44 | 21 | 18 | 15 | 15 | 2 | 1 |
|  | žensko/female | 89 | 31 | 14 | 14 | 15 | 11 | 1 | 3 |
| Kolenovici | muško/male | 84 | 20 | 13 | 14 | 12 | 14 | 7 | 4 |
|  | žensko/female | 81 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 6 | 4 |
| Kruševo | muško/male | 168 | 33 | 32 | 25 | 31 | 29 | 7 | 11 |
|  | žensko/female | 167 | 42 | 23 | 12 | 34 | 29 | 12 | 15 |
| Martinovici | muško/male | 274 | 61 | 46 | 31 | 55 | 44 | 21 | 16 |
|  | žensko/female | 258 | 66 | 34 | 32 | 53 | 38 | 24 | 11 |
| Mašnica | muško/male | 133 | 14 | 21 | 19 | 28 | 18 | 19 | 14 |
|  | žensko/female | 129 | 24 | 17 | 4 | 26 | 24 | 20 | 14 |
| Meteh | muško/male | 166 | 41 | 25 | 25 | 27 | 21 | 15 | 12 |
|  | žensko/female | 146 | 33 | 24 | 19 | 23 | 20 | 15 | 12 |
| Murino | muško/male | 223 | 47 | 41 | 25 | 43 | 50 | 10 | 7 |
|  | žensko/female | 239 | 41 | 48 | 11 | 54 | 41 | 19 | 25 |
| Novšici | muško/male | 31 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 |
|  | žensko/female | 23 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| Plav | muško/male | 1886 | 465 | 360 | 226 | 315 | 330 | 122 | 68 |
|  | žensko/female | 1831 | 395 | 310 | 216 | 351 | 334 | 140 | 85 |
| Prnjavor | muško/male | 485 | 113 | 75 | 64 | 102 | 87 | 27 | 17 |
|  | žensko/female | 476 | 112 | 83 | 62 | 93 | 69 | 24 | 33 |
| Skic | muško/male | 154 | 26 | 27 | 28 | 31 | 27 | 7 | 8 |
|  | žensko/female | 132 | 28 | 24 | 14 | 29 | 20 | 11 | 6 |
| Velika | muško/male | 156 | 28 | 16 | 16 | 34 | 33 | 19 | 10 |
|  | žensko/female | 152 | 23 | 25 | 8 | 27 | 27 | 24 | 18 |
| Višnjevo | muško/male | 30 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 |
|  | žensko/female | 30 | 7 | 5 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 |
| Vojno Selo | muško/male | 338 | 72 | 63 | 39 | 64 | 58 | 18 | 24 |
|  | žensko/female | 304 | 65 | 41 | 34 | 67 | 44 | 22 | 31 |
| Vusanje | muško/male | 341 | 87 | 56 | 45 | 78 | 43 | 19 | 13 |
|  | žensko/female | 307 | 74 | 34 | 49 | 78 | 37 | 20 | 15 |
| Opština ukupno | muško/male | 6,664 | 1,520 | 1,132 | 833 | 1,233 | 1,179 | 447 | 320 |
|  | žensko/female | 6,444 | 1,385 | 995 | 745 | 1,272 | 1,075 | 537 | 435 |
| Opština u % | muško/male | 50.84% | 22.81% | 16.99% | 12.50% | 18.50% | 17.69% | 6.71% | 4.80% |
|  | žensko/female | 49.16% | 21.49% | 15.44% | 11.56% | 19.74% | 16.68% | 8.33% | 6.75% |

Izvor: Monstat; Popis stanovništva Crne Gore 2011.

Tabela 4: Obrazovna struktura stanovnika starih 15+ godina po pojedinim naseljima opštine Plav

| Naselje | Ukupno | Bez odgovora | Bez škole | Osnovna škola |  | Srednja škola | Visoko i više |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nepotpuna osnovna škola | Osnovna škola |  |  |
| Bogajici | 310 | 5 | 20 | 81 | 87 | 92 | 25 |
| Brezojevica | 733 | 4 | 27 | 77 | 180 | 351 | 94 |
| Dolja | 113 | 1 | 3 | 21 | 57 | 27 | 4 |
| Dosude | 257 |  | 12 | 44 | 84 | 94 | 23 |
| Ðuricka Rijeka | 172 | 1 | 4 | 48 | 54 | 57 | 8 |
| Gornja Rženica | 206 | 1 | 3 | 44 | 54 | 89 | 15 |
| Grncar | 139 | 1 | 10 | 30 | 46 | 42 | 10 |
| Gusinje | 1344 | 5 | 62 | 140 | 467 | 544 | 126 |
| Hoti | 130 | 4 | 7 | 32 | 64 | 21 | 2 |
| Kolenovici | 130 |  | 2 | 14 | 87 | 24 | 3 |
| Kruševo | 260 | 1 | 23 | 38 | 93 | 91 | 14 |
| Martinovici | 405 | 9 | 13 | 34 | 125 | 173 | 51 |
| Mašnica | 224 |  | 7 | 27 | 59 | 101 | 30 |
| Meteh | 238 | 2 | 22 | 92 | 79 | 37 | 6 |
| Murino | 374 | 3 | 18 | 32 | 85 | 217 | 19 |
| Novšici | 50 |  | 7 | 11 | 16 | 9 | 7 |
| Plav | 2857 | 10 | 93 | 331 | 832 | 1238 | 353 |
| Prnjavor | 736 | 2 | 52 | 114 | 212 | 286 | 70 |
| Skic | 232 | 3 | 11 | 44 | 86 | 78 | 10 |
| Velika | 257 | 1 | 15 | 50 | 78 | 99 | 14 |
| Višnjevo | 44 | 1 | 2 | 9 | 11 | 13 | 8 |
| Vojno Selo | 505 | 3 | 21 | 87 | 156 | 188 | 50 |
| Vusanje | 487 | 7 | 23 | 31 | 148 | 224 | 54 |
| Ukupno opština | 10,203 | 64 | 457 | 1,431 | 3,160 | 4,095 | 996 |
| U % | 100.00% | 0.63% | 4.48% | 14.03% | 30.97% | 40.14% | 9.76% |

Izvor: Monstat; Popis stanovništva Crne Gore 2011.

Tabela 5: Stanovništvo naselja opštine Plav staro 15+ godina prema aktivnosti

| Naselje | Pol | Ukupno | Aktivno stanovništvo |  | Neaktivno stanovništvo |  |  | Bez odgovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nezaposlen | Zaposlen | Penzioneri | Studenti | Domaćice |  |
| Bogajici | muško | 151 | 34 | 65 | 15 | 13 | 23 | 1 |
|  | žensko | 159 | 26 | 26 | 9 | 18 | 80 |  |
| Brezojevica | muško | 365 | 74 | 105 | 78 | 49 | 59 |  |
|  | žensko | 368 | 55 | 62 | 77 | 43 | 131 |  |
| Dolja | muško | 63 | 1 | 2 | 11 | 2 | 47 |  |
|  | žensko | 50 |  |  | 9 | 2 | 39 |  |
| Dosude | muško | 130 | 49 | 24 | 27 | 11 | 19 |  |
|  | žensko | 127 | 37 | 7 | 31 | 7 | 45 |  |
| Ðuricka Rijeka | muško | 92 | 7 | 14 | 13 | 6 | 52 |  |
|  | žensko | 80 | 5 | 4 | 7 | 8 | 54 | 2 |
| Gornja Rženica | muško | 106 | 7 | 25 | 21 | 13 | 40 |  |
|  | žensko | 100 | 2 | 5 | 23 | 12 | 58 |  |
| Grncar | muško | 72 | 1 | 7 | 13 | 7 | 44 |  |
|  | žensko | 67 | 3 | 5 | 5 | 5 | 49 |  |
| Gusinje | muško | 643 | 167 | 141 | 117 | 72 | 145 | 1 |
|  | žensko | 701 | 150 | 77 | 103 | 71 | 300 |  |
| Hoti | muško | 72 | 13 | 4 | 1 | 3 | 48 | 3 |
|  | žensko | 58 | 3 | 2 | 3 | 2 | 47 | 1 |
| Kolenovici | muško | 64 | 1 | 4 | 3 | 3 | 53 |  |
|  | žensko | 66 | 3 |  |  | 3 | 60 |  |
| Kruševo | muško | 135 | 12 | 13 | 19 | 15 | 76 |  |
|  | žensko | 125 | 5 | 8 | 24 | 8 | 80 |  |
| Martinovici | muško | 213 | 5 | 181 | 5 | 8 | 10 | 4 |
|  | žensko | 192 | 3 | 163 | 1 | 6 | 13 | 6 |
| Mašnica | muško | 119 | 28 | 25 | 35 | 13 | 18 |  |
|  | žensko | 105 | 14 | 16 | 28 | 9 | 38 |  |
| Meteh | muško | 125 | 44 | 12 | 14 | 10 | 45 |  |
|  | žensko | 113 | 29 | 4 | 1 | 5 | 73 | 1 |
| Murino | muško | 176 | 58 | 36 | 29 | 17 | 35 | 1 |
|  | žensko | 198 | 39 | 25 | 44 | 27 | 62 | 1 |
| Novšici | muško | 28 |  | 4 | 7 |  | 17 |  |
|  | žensko | 22 |  | 1 | 9 |  | 12 |  |
| Plav | muško | 1,421 | 362 | 337 | 225 | 197 | 296 | 4 |
|  | žensko | 1,436 | 289 | 195 | 173 | 163 | 611 | 5 |
| Prnjavor | muško | 372 | 88 | 67 | 40 | 46 | 129 | 2 |
|  | žensko | 364 | 77 | 28 | 28 | 54 | 177 |  |
| Skic | muško | 128 | 35 | 23 | 19 | 16 | 35 |  |
|  | žensko | 104 | 9 | 7 | 11 | 17 | 60 |  |
| Velika | muško | 128 | 18 | 34 | 32 | 8 | 36 |  |
|  | žensko | 129 | 11 | 13 | 24 | 16 | 65 |  |
| Višnjevo | muško | 21 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 |  |
|  | žensko | 23 | 2 | 2 |  | 4 | 15 |  |
| Vojno Selo | muško | 266 | 60 | 50 | 39 | 33 | 81 | 3 |
|  | žensko | 239 | 36 | 29 | 16 | 25 | 132 | 1 |
| Vusanje | muško | 254 | 34 | 17 | 28 | 34 | 140 | 1 |
|  | žensko | 233 | 11 | 10 | 10 | 23 | 177 | 2 |
| Opština Plav | muško | 5,144 | 1,104 | 1,194 | 794 | 579 | 1,453 | 20 |
|  | žensko | 5,059 | 809 | 689 | 636 | 528 | 2,378 | 19 |
| Opština u % | muško | 50.42% | 21.46% | 23.21% | 15.44% | 11.26% | 28.25% | 0.39% |
|  | žensko | 49.58% | 15.99% | 13.62% | 12.57% | 10.44% | 47.01% | 0.38% |

Izvor: Monstat; Popis stanovništva Crne Gore 2011.

Tabela 6: Broj stanovnika pojedinih naselja Plava koji studiraju

| Opštine | Naselje | Pohađaju studije kao |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Studenti | Magistri | Doktoranti |
| Plav | Bogajici | 7 |  |  |
| Plav | Brezojevica | 42 |  |  |
| Plav | Dolja | 0 | 1 |  |
| Plav | Dosude | 4 | 1 |  |
| Plav | Ðuricka Rijeka | 8 | 1 |  |
| Plav | Gornja Rženica | 10 |  |  |
| Plav | Grncar | 1 |  |  |
| Plav | Gusinje | 45 | 2 |  |
| Plav | Hoti | 1 |  |  |
| Plav | Kolenovici | 0 |  |  |
| Plav | Kruševo | 4 |  |  |
| Plav | Martinovici | 15 | 2 |  |
| Plav | Mašnica | 10 | 1 |  |
| Plav | Meteh | 0 |  |  |
| Plav | Murino | 20 |  |  |
| Plav | Novšici | 0 |  |  |
| Plav | Plav | 155 | 9 | 5 |
| Plav | Prnjavor | 39 | 4 | 2 |
| Plav | Skic | 6 |  |  |
| Plav | Velika | 5 |  |  |
| Plav | Višnjevo | 2 |  |  |
| Plav | Vojno Selo | 16 |  |  |
| Plav | Vusanje | 20 | 1 |  |
| Ukupno Opština |  | 410 | 22 | 7 |
| % od 15+ starih |  | 4.39% |  |  |

Izvor: Monstat; Popis stanovništva Crne Gore 2011.

Tabela 7: Porodična polјоprivredna gazdinstva preme veličini razreda korišćenog poljoprivrednog zemljišta po opštinama

Izvor: Monstat; Popis poljoprivrede Crne Gore 2010.

Grafik: Raspored gazdinstava prema veličini poseda u Crnoj Gori (plava) i Plavu (crvena boja)

Tabela 8: Angažovanje ljudskih resursa u poljoprivredi Crne Gore po pojedinim opštinama

Izvor: Monstat; Popis poljoprivrede Crne Gore 2010.

Tabela 9: Upotreba raspoloživog zemljišta u opštini Plav i Crnoj Gori po veličini posjeda

Izvor: Monstat; Popis poljoprivrede Crne Gore 2010.

Tabela 10: Broj grla različite vrste stoke u opštini Plav i Crnoj Gori

Izvor: Monstat; Popis poljoprivrede Crne Gore 2010.

Tabela 11. Porodična poljoprivredna gazdinstva prema mjestu ispaše i prema tipu stočarske proizvodnje

Izvor: Monstat; Popis poljoprivrede Crne Gore 2010.

Tabela 12: Porodična poljoprivredna gazdinstva prema površini višegodišnjih livada i pašnjaka

Izvor: Monstat; Popis poljoprivrede Crne Gore 2010.

Tabela 13. Broj porodičnih poljoprivrednih gazdinstava prema navodnjavanoj površini, 2010

Izvor: Monstat; Popis poljoprivrede Crne Gore 2010.

Tabela 14: Broj porodič poljoprivrednih gazdinst prema količini vode utrošene za navodnjavanje, 2010

Izvor: Monstat; Popis poljoprivrede Crne Gore 2010.

5. EKOLOŠKI EFEKTI I MOGUĆNOST NJIHOVE EKONOMSKE EVALUACIJE

Glavni motiv i glavno opravdanje za pokretanje projekata malih i mikro elektrana je ekološke prirode. Zasniva se na tvrdnji da kao obnovljiv izvor energije, koji uz to ne pravi nikakve aero ili druge polucije, male hidroelektrane značajno povećavaju tokove ekoloških usluga i na taj nemonetarni način direktno povećavaju naše blagostanje.

Ovo je, zaista, tačno ukoliko je, kako dalje ide argumentacija, jedina alternativa u proizvodnji energije upotreba električne energije iz novih termoelektrana (TE). U tom slučaju, mHE zaista, sprečavajući gradnju novih i smanjenje broja starih termo-elektrana (TE), smanjuju emisiju CO2 smanjijući na taj način životne neugodnosti, smrtnost populacije, zdravstvene troškove i slično. Sve ovo se može monetarno izraziti i može služiti kao mjera koristi od ekoloških usluga malih elektrana. Nažalost, postoje bar dva problema kada je riječ o ideji da su mHEjedina alternativa za TE ili za ekstremno rizične atomske elektrane. Kada je Crnoj gori riječ u ovom času postoji alternative podizanja velikih hidroelektrana kod kojih su troškovi proizvodnje jako niski pa nema potrebe za subvencijama. Drugo, zahvaljujući tehnološkom progresu samo je pitanje časa kada će proizvodnja solarne električne energije postati jeftinija od sadašnje komercijalne cijene električne struje. Prema Rifkin-u (2014), na primjer, cijena troškova električne energije zasnovane na solarnim panelima se prepolovljuje svakih 7 godina.

S druge strane, način na koji se mHE projekti projektuju i realizuju kod nas uticao je da su se ekološki troškovi, nasuprot tvrdnjama i obećanjima, zapravo povećavaju. Ne radi se, naravno, o aero polucijama kao u slučaju TE, već o nizu drugačijih oštećenja i poremećaja eko sistema. Ovdje ćemo identifikovati ukupne ekološke efekte, pozitivne i negativne, koje su ove dvije mHE proizvele u toku gradnje kao i tokom dosadašnje (i buduće) eksploatacije vodozahvata. Prije toga u ovoj ćemo glavi dati nešto opširniji pregled nekih važnih koncepcijskih pitanja vezanih za prirodu ekoloških usluga i način njihovog mjerenja.

5.1. Ekološke usluge

Kada je riječ o evaluaciji ekoloških efekta bilo kojeg antropogenog uticaja, odnosno o evaluaciji ekoloških efekta novih privrednih sadržaja, u ovom slučaju novih malih hidroelektrana, onda bi se ona mogla definisati kao nastojanje da se identifikuje i monetarno izrazi uticaj novih privrednih aktivnosti na promjene vrijednosti tokova ekoloških usluga koje kao pojedinci i/ili zajednica(e) dobijamo od životne sredine, tj.od eko-sistema. Ovako ustanovljene monetarno izražene promjene vrijednosti tokova ekoloških usluga treba dodati, ako su ti neto tokovi pozitivni, odnosno oduzeti, ako su negativni, prethodno utvrđenoj sumi privatnih i društvenih neto tokova koristi generiranih novom aktivnošću. Da bi se bolje razumjelo značenje naprijed data definicije pojasnićemo detaljnije neke pojmove sadržane u njoj.

Tok ekoloških usluga čini tok svih mogućih koristi koje kao vrsta imamo od ekosistema. Ovdje je riječ o najrazličitijim vrstama usluga,od onih koje su sine qua non našeg opstanka do estetskih sadržaja koje eko-sistem može dati. Jedno od prvih ali i najcitiranijih i najautoritativnijih mjerenja dato za svijet kao cjelinu i cio ekosistem planete Zemljepokazalo je da je vrijednost godišnjih usluga eko-sistema skoro dvostruko, tačnije za 1,8 puta, veća od ukupne vrijednosti BDP-a svjetske ekonomije. Pri tom onaj dio usluga eko-sistema koje se javljaju u vidu prirodnih inputa u samoj proizvodnji BDP-a predstavlja, zahvaljujući tehnološkom progresu, zanemarljivu stavku u ovom pokušaju mjerenja vrijednosti usluga eko-sistema. Neka druga docnija istraživanja su pokazala da bi ova vrijednost mogla biti i znatno veća ali i dosta manja od napred date, sve zavisno od pretpostavki od kojih se u mjerenju polazi. Ipak sva ta istraživanja pokazuju da je vrijednost toka usluga od eko-sistema enormna posebno kada se ima u vidu činjenica da su sva ova mjerenja toka eko-korisnosti rađena polazeći od marginalne korisnosti. Kada bi se, integrisanjem funkcije marginalne korisnosti, utvrdila totalna korisnost ekoloških usluga došli bi do zaključka da je ona znatno veća. Zapravo došli bi do zaključka da je ona beskonačnate da je, samim tim, gore pomenuti racio takođe beskonačan. Ovo iz prostog razloga što je sam život nezamisliv bez ekoloških usluga.

Da bi stekli detalniji uvid u prirodu i opseg ekoloških usluga u Tabeli 5.1.dajemo sledeću njihovu klasifikaciju posuđenu iz analize stanja i sadašnje prakse vrednovanja ekoloških usluga u Evropi urađenoj odLing, King, Mapendembe, i Brown(2018). Iako je preged ekoloških usluga dat u ovoj tabeli daleko od toga da bude iole iscrpan on je ipak dovoljan da ukaže ne samo na skoro beskrajno mnoštvo usluga koje ovdje možemo sresti već, što je još važnije, na kompleksnost odnosa koja između njih postoji i na teškoće sa kojima se nužno moramo sresti u nastojanju da njihovu vrijednost, prvo, identifikujemo i izmjerimo u fizičkim jedinicama mjere a, potom, radi uporedivosti evaluiramo i u monetarnim jedinicama mjere. Kao što iz Tabele vidimo prvu grupu ekoloških usluga čine one usluge koje direktno utiču na blagostanje domaćinstava ili služe kao inputi u procesu proizvodnje drugih usluga. Drugu grupu čine one usluge eko sistema koje indirektno utiču na blagostanje preko uticaja na regulaciju i održavanje prirodnog okruženjau potrebnoj ravnoteži. Konačno, poslednju grupu usluga čine tzv.kulturne usluge koje eko sistem može generirati. Naravno, antropogeni uticaji mogu smanjiti, što se češće dešava, a mogu i povećati vrijednost tokova svih ovih usluga. Primijetimo, takođe, da se već na bazi instuicije može zaključiti da je najlakše izmjeriti monetarnu protiv vrijednost prve grupe ekoloških usluga, a mnogo teže druge i treće grupe.

Tabela 5.1: Osnovne kategorije bazičnih ekoloških usluga

| Provisioning (Rezervisanja) | Ishrana | Biomasa | Kultivisani usjevi / plodovi Domaće životinje i njihovi autputi Nekultivisane, šumske biljke, alge i njihovi autputi Divlje životinje i njihovi autputi Animals from in-situ aquaculture |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Voda | Površinska voda za piće Podzemna voda za piće |
|  | Materijali | Biomasa | Vlakna i ostali materijali od biljaka, algi i životinja za direktnu upotrebu ili dalje procesiranje Materijali od biljaka, algi i životinja za poljoprivrednu upotrebu |
|  | Energija | Zasnovano na biomasi | Zasnovana na biljkama |
| Regulacija i održavanje | Medijacija smeća, toksičkih i drugih otpada | Medijaciaj putem ekosistema | Rešavanje problema smrada / buke / vizuelnih uticaja |
|  | Medijacija tokova | Masovni tokovi | Stabilizacija tokova kretanja masa i ostalih erozija Amortizovanje i smanjenje tokova masa |
|  |  | Tečni tokovi | Zaštita od poplava |
|  | Održavanjefizičkih, hemijskih & bioloških uslova | Održavanje životnih ciklusa, habitata izaštita baze gena | Oprašivanje i rasprašivanje semena |
|  |  | Održavanje tla injegovog sastava | Procesi trošenja Razgradnja i procesi dovođenja u red |
|  |  | Atmosferski sastav i regulacija klime | Globalna klimatska regulacija smanjenjem greenhouse efekta |
| Kultura | Psihička i intelektualna interaakcija sa bioti, ekosistemima, i pejzažima zemlje & mora | Fizička i iskustvena interakcija | Iskustvena upotreba biljaka, životinja i pejzaža u raznim stanjima životne sredine Fizička upotreba pejzaža u različitim stanjima životne sredine |
|  |  | Intelektualna & reprezentativna interakcija | Naučna |

Izvor: Ling, King, Mapendembe, i Brown (2018).

Imajući u vidu beskrajno mnoštvo razlih vrsta ekoloških usluga kao i njihovu kompleksnost, očito je da se u analizi svake konkretne zemlje ili čak užeg prostora moramo fokusirati samo na najvažnije ekološke usluge karakteristične za dati prostor. Ovo je vrlo lijepo ilustrovano u već citiranom radu Ling at all (2018) gde je, u tabelama 3, 4, i 5, prikazano koje se ekološke funkcije recimo u Finskoj tretiraju kao najvažnije imajući u vidu specifična objeležja ekosistema ove zemlje. Shodno tome, kod identifikacije i mjerenja promjena ekoloških usluga focus se stavlja na ovim funkcijama. U citiranom radu je dat pregled i za ostale zemlje ali očito da se finski može koristiti kao najbolji primjer i kao uzor za to kako pristupiti ovom poslu u ostalim zemljama. Ovo je posebno važno za zemlju poput Crne Gore koja ima ekstremno zanimljiv i specifičan tok ekoloških usluga, a koja uz to pretenduje da bude “ekološka država”.

5.2. Ekonomska vrijednost ekoloških usluga

Imajući prethodna razmatranja u vidu, ne treba da čudi ćinjenica da se u poslednje vrijeme sve više insistira, kako u okviru mnogobrojnih međunarodnih organizacija tako i od naučne javnosti, na takvom daljem razvoju sistema nacionalnih računa koji bi obuhvatio i napred pomenute promjene u monetarno izraženoj vrijednosti tokova ekoloških usluga kao i u mjerenju vrijednosti tzv.prirodnog kapitala. Za početak se u tom smislu insistira na razvoju takozvanih satelitskih računa za ekološke tokove usluga.U dosadašnjoj ekonomskoj istoriji ove vrijednosti promjena ekoloških uslugasu uglavnom bile negativne. Pošto ih nikada do sada nijesmo registrovali u našim nacionalnim računovodstvima stvarala sena taj način iluziju da je rast naših BDP-a znatno veći nego što je stvarno bio. Novim sistemon nacionalnih računa bi se ta greška trebala ispraviti. Kod projekata restauracije pojedinih delova eko-sistema, koji se u razvijenim zemljama sve češće preduzimaju,efektinanove nacionalne računebi, naravno, bili pozitivni iako prinosi od ovakvih projekata najčešće nijesu monetarne prirode. To bi se, dakle, u novim sistemima nacionalnnih računa reflektovalo kao rast BDP-a. Jošje važnijiuticaj adekvatne ekološke politike koja na eksplicitan (na primjer, “polluter pay” ili bilo koji oblik kaznenih poreza) ili implicitan način (tehnički standardi recimo) stavlja “pravu” cijenu na sve ekološke resurse. Na taj načinekološka politika već na kratak rok doprinosi supstituciji skupog prirodnog kapitala,a na dug rok, kroz R&D aktivnost, doprinosi stvaranju čistih tehnologija. Sve ovo, naravno,mora imati enorman pozitivan uticaj narast BDP-a čije je mjerenje zasnovano na sistemu nacionalnih računa koji obuhvataju i ekološke efekte ljudskih aktivnosti.

Svaki konkretan projekat utiče na promjenu svih ekoloških (a i dugih) tokova koristi i troškova. U stvari,suma svih tih promjena ekoloških neto koristi predstavlja ono što ulazi kao glavni input u računanju prethodno pomenutog BDP-a zasnovanog na novom sistemu nacionalnih računa. Najveći dio ekoloških troškova i koristi se, kao što smo rekli, javlja u nemonetarnoj formi. Radi njihove uporedivosti sa čisto komercijalnim koristima i troškovima a i radi njihove međusobne uporedivosti sve ove nemonetarne koristi i troškovi trebamo pretvoriti u njihov monetarni ekvivalent. Ovako računata vrednost najčeće se označava kao ekonomska vrijednost (EV) ekoloških usluga. Kod konkretnih projekata nas zanimaju promjene ovako shvaćenih ekonomskih vrijednosti ekoloških usluga. Kada su te promjene pozitivne, kao u slučaju rijetkih projekata restauracije eko-sistema, tada imamo posla sa projektima koji imaju pozitivne ekonomske efekte. Nasuprot tome, kada su ove promjene negativne, a to je slučaj sa daleko najvećim brojem komercijalnih projekata, tada imamo posla sa negativnim ekonomskim vrijednostima. Ovo prosto zato što na ekološke resurse, uprkos naporima koji se kroz ekološku politiku čine, još uvijek nijesu “stavljene prave cijene” ekoloških usluga.

No, pogledajmo malo detaljnije sam koncept ekonomske vrijednosi koji ćemo ovdje koristi, a koji je, zapravo, analogan onom koji imamo u tržišnoj ekonomiji. Posmatrajmo, u tom smislu, parcijalnu tržišnu ravnotežu tj.ravnotežu na tipičnom tržištu nekog konkretnog proizvoda ili usluge. U savršeno funkcionišućem tržištu, ekonomska vrijednost dobra ili usluge određena je ponudom i tražnjom posmatranog dobra / usluge. Tražnja za nekim dobrom ili uslugom je određena korisnošću koje potrošači dobijaju od toga dobra ili usluge a koja se može odrediti na osnovu njihove spremnosti da plate za svaku dodatnu jedinicu potrošnje. Ovako definisana spremnost da se plati predstavlja aproksimaciju krive tražnje shvaćene kao granične korisnosti.S druge strane, ponuda posmatrane robe ili usluge određena je troškovima potrebnim za proizvodnju svake dodatne jedinice posmatranog dobra ili usluge (poznatim i kao granični troškovi). Na Grafiku 5.1.je datapojednostavljena slika tražnje (marginalne korisnosti) i ponude (marginalni trošak) dobra koje se promeće na tržištu, kao i tržišne ravnoteže koja se doseže u tačci njihovog presjeka.U toj je tačci određen nivo ravnotežne količine, Q, i ravnotežne cijene, P, posmatranog dobra ili usluge.

Na ovom grafiku površina obeležena sa A predstavlja ono što nazivamo potrošački višak. Nazivamo ga tako zato štopovršina A predstavlja čist dobitak za potrošače. Potrošačisu sada u mogućnosti kupiti svaki od Q proizvoda po tržišnoj cijeni koja je manja od najviše cijene koju su oni spremni platiti za svaki pojedinačni proizvod. S druge strane, površina B predstavlja proizvođačev višak. Ovdje je riječ o dobitku za proizvođaća jer B predstavlja iznos koji proizvođači ostvaruju prodajom po tržišnoj cijeni koja je viša od najniže cijene za koju bi oni bili spremni prodati svaki pojedinačni proizvod. Konačno, površina C predstavljasumu proizvodnih troškova za sve proizvedene jedinice. Ovdje je od krucijalne važnosti primijeniti da bi prava mjera blagostanja od aktivnosti proizvodnje posmatranog proizvoda ili usluge trebala biti jednaka sumi potrošačevog i proizvođačevog viška (A+B) tj onom što se označava ka društveni višak. Kada bi sumirali društvene viškove svih proizvoda i usluga dobili bi agregatnu vrijednost društvenog viška kao najprecizniju mjeru ukupnog društvenog blagostanja.

Nažalost prethodno opisani način mjerenja društvenog blagostanja je u praktičnom smislu nemoguća misija. Mnogo je razloga za to ali se dva posebno ističu. Prvo, ukupna količina proizvoda i usluga, za koje bi morali procijeniti funkciju ponude i tražnje, se mjeri milionima, što procjenu ovih funkcija čini neobično zahtjevnom i ekstremno skupim. Drugo, još važnije, tehnološki progres, promjene ukusa i mnogobrojne druge promjene, brzo i stalno mijenjaju oblik i funkcije ponude i funkcije tražnje, što znači da bi se ove procjene “miliona” funkcija morale raditi iznova bar svake godine, što pomenuti problem čini još većim. To je i glavni razlog zbog kojeg kao mjeru blagostanja, tj.kao mjeru ekonomske vrijednosti (EV)koristimo BDP iako su odavno poznata njegova i koncepcijska i empirijska ograničenja. Iz perspektive napred datog grafika osnov za računanje BDP-a je suma površina B+C, koja je jednaka proizvodu QxP tj ukupnom prihodu od posmatranog dobra na cjelokupnom tržištu. Na našoj kokretnoj slici ove dvije površine, (A+B) i (B+C), se i ne razlikuju mnogo ali je to samo zato što su funkcije ponude i tražnje takvog oblika da na kraju površine A i C ispadaju približmo jednake.

U drugim situacijama je ovo daleko od realnosti. Na Grafiku 5.2.se to jasno vidi. Prvi od ova dva grafika bi zbog neelastičnosti tražnje (karakteristične za esencijalna dobra) i neelastičnosti ponude (karakteristične za slučaj ograničenost resursa) najbolje odgovarao poljoprivrednim proizvodima. Kao što vidimo ovdje je površina C daleko manja od površine A. Usled toga je ovdje nivo blagostanja mjeren društvenim viškom (površina A+B) daleko veći od nivoa blagostanja mjerenog BDP-om (površina B+C). Ovdje, dakle, BDP podcjenjuje vrijednost stvarnog blagostanja. Na drugoj slici je elastičnost obe funkcije jako nisko što bi moglo opisivati stanje u nekoj manufakturnoj djelatnosti (lako repliciranje tehnologije i, zato, neelastična ponuda) koja se bavi proizvodnjom luksuznih proizvoda (slaba elastičnost tražnje).Nasuprot prethodnom slučaju ovdje je površina C znatno veća od površine A pa zato ovde i BDP, površina (B+C), znatno precjenjuje blagostanje jer je stvarnu vrijednost blagostanja mjerena društvenim viškom jednaka površini (A+B).

Kod čistih tržišnih dobara, čije tržište i način mjerenja smo prethodno upravo opisali, postoje podaci na osnovu kojih lako možemo izračunati dodatu vrednost kao element računanja BDP-a. Kod čistih javnih i kvazi javnih dobara kao i u slučaju gdje imamo esterne efekte, a to su upravo stanja koja imamok kod ekoloških dobara i ekoloških usluga, ovakvi podaci, osim u rijetkim situacijama, ne postoje. To jeposledica okolnosti da se ekološka dobra ili ne promeću na tržištu ili, kada se promeću, daju derogirane podatke o stvarnim korisnostima i troškovima vezanim za njih. Upravo zato ovdje, pored izvjesnog broja tržišnih podataka, moramo koristiti druge izvore podataka i druge metode procjene ekonomske vrijednosti ekoloških usluga. Vrlo često ti metodi nas dovedu do funkcija tražnje u obliku spremnosti da se plati (WTP - Willingness To Pay) ili spremnosti da se prihvati (WTA – Willingness To Accept) što bi mogao biti osnov da se preciznije utvrdi nivo promjena blagostanja korišćenjem društvenog viška kao bolje mjere promjena blagostanja. Ipak, i ovdje, zbog ranije pomenutih razloga uporedivosti, primjenjujemo metod koji simulira metodologiju koju koristimo kod računanja dodate vrijednosti i BDP-a. Da bi ovu situaciju sa ekološkim uslugama ilustrovali preciznije predstavićemo je sledećim grafikom.

Primijetimo za početak da se funkcija tražnje kod ekoloških usluga ne ispoljava na način kako je to slučaj kod tržišnih, tj.kodekskluzivnih i nerivalnih dobara, već je ona ovdje predstavljena kao unutrašnja vrijednost mjerena našom spremnošću da za svaku jedinicu tihusluga platimo u slučaju kada bi one bile utržive. Još važnije je razumjeti zašto funkcija ponude ima vertikalan oblik. Odgovor je jednostavan. Ponuda ekoloških usluga je nezavisna od njihove cijene / vrijednosti. Ona je prosto određena kapacitetim eko-sistema. Usled vertikalnog oblika krive ponude ovdje je još veća diskrepanca između društvenog viška (površina A+B) i onoga što ovdje nazivamo ekonomska vrijednost (EV) a koja je jednaka proizvodu marginalne vrijednost usluge i fiksne ponude ekološke usluge (površina B). Kao što vidimo, ovdje je blagostanje mjereno promjenom BDP-a, odnosno ekonomskom vrijednošću (EV) uvijek znatno manje od stvarnog blagostanja, mjerenog društvenim viškom. Kod većine ekoloških usluga je ova razlika još veća nego što je to predstavljeno na našem grafiku jer je kod njih kriva tražnje još strmija pošto dobar dio tih dobara predstavlja esencijalna dobra. No, i pored toga mi smo, zbog uporedivosti sa ekonomskom aktivnošću i zbog nemogućnosti mjerenja društvenog viška, prinuđeni i ovdje da koristimo metodologiju koju koristimo kod računanja dodate vrijednosti i BDP-a. Vrijednost izmjerenu na ovaj način nazivamo ekonomska vrijednost (EV) ekoloških usluga.

Nastojanje da se na prethodno opisani, rekli smo problematičan ali jednostavan i uporediv, način izmjeri ekonomska vrijednost ekoloških usluga, odnosno njihovih promjena, je ipak vrlo zahtjevno. Ono je tim koplikovanije kada se ima u vidu da se sameekološke koristi mogu sastojati od sasvim različitih sadržaja tj. odrazličitih izvora korisnosti. Dvije grupe korisnosti, se u tom smislu, posebno mogu razgraničiti: one koje proizilaze iz korišćenja tj.upotrebe eko-sistema i one koje ne proizilaze iz korišćenja eko-sistema.Kod prve grupe, gdje vrijednost upotrebe čine korisnosti koje proizilaze iz neke fizičke upotrebe resursa, pravimo razliku između tri vrste korisnosti. Prvo, možemo govoriti o korisnostima koja proizilazi iz direktneupotrebe bazirane na ekstrakciji resursa na licu mjesta (npr. ogrevnog drva) ili na aktivnosti koje nijesu potrošne (npr. rekreacija). Drugu vrstu čine vrijednosti indirektne upotrebekoje su izvedene iz usluga izvan mjesta na kojem se nalaze dati resurs (npr. nizvodna kontrola poplava, regulacija klime). Konačno, treću vrstu čine opcijone vrijednosti koje ljudima ostavljaju mogućnost budućeg korišćenja ako se za to ukaže potreba.

Kod druge grupe korisnosti, tj.onih kod kojih vrijednosti ne proizilaze iz upotrebe,korisnosti su izvedene iz spoznaje da se eko-sistem održava bez obzira na bilo kakvu trenutnu ili buduću ličnu uporabu. Vrijednosti koje ne proizilaze iz upotrebe mogu, prije svega, biti povezane saaltruizmom, odnosno sa održavanjem ekosistema za druge sa kojima živimo. Drugo, vrijednosti i korisnosti mogu proizilaziti iz potrebe da se realizuje ostavštinaza buduće generacije. Konačno, postojii ljudska potreba za samim postojanjem i egzistencijom tj.očuvanjem nevezano od bilo kakve i bilo čije uporabe sada ili u buduće.

Da bi na pravi način izmjerili vrijednost ekoloških usluga mi moramo za svaki funkcionalni dio ekosistema identifikovati i izmjeriti vrijednosti koje proizilaze iz svih mogućih, gore pobrojanih izvora korisnosti. Tako ustanovljene korisnosti sumiramo kako bi došli do onoga što zovemo totalna (ukupna) ekonomska vrijednost (TEV) ekoloških usluga, odnosno njihovih promjena. Važno je imati u vidu da se “totalna” ekonomska vrijednost odnosi na agregiranje različitih izvora vrijednosti, a ne na sumu svih vrijednosti izvedenih iz resursa. TEV je mjera ukupne vrijednosti kao dio vrijednosti. U skladu s tim, mnoge procjene TEV-a odnose se na marginalne promjene u pružanju usluga ekosistema, ali su “totalne” u smislu da uzimaju sveobuhvatan uvid na izvore korisnosti.

5.3. Metodi ocjene ekonomske vrijednosti ekoloških usluga

Pošto smo dali pojašnjenja ovih važnih koncepcijskih i teorijskih pitanja, ostaje nam da još objasnimo koje tehnike koristimo da bi ustanovili ekonomske vrijednosti pojedinih ekoloških dobara. Ovo je tim važnije jer kod većeg dijela ekoloških usluga nemamo tržišnih podataka na osnovu kojih bi napravili odgovarajuće procjene. Mnoštvo je tehnika na osnovu kojih se ovaj problem prevazilazi. Mi ćemo dati nešto jednostavniji ali ipak dovoljno dobar pregled tih tehnika zasnovan na radu Brander at all (2016). Iz istog izvora je i naredna Tabela 5.2.u kojoj je dat kratak ali jasan opis pojedinih metoda procjene vrijednosti ekoloških usluga, vrste ekoloških usluga na kojima se najčešće mogu primijeniti, ograničenja posmatranog modela kao i stepen preciznosti koju posmatrani metod obezbjeđuje.

Primijetimo da su opisane metode u tabeli 5.2.rangirane prema preciznosti rezultata koje daju tako da su na početku dati metodi koji su najmanje precizni dok suna kraju najprecizniji metodi. Ti najprecizniji metodi su i tehnički najzahtjevniji pa i najskuplji dok su oni na početku najjednostavniji pa i najjeftiniji. Ovi najjeftiniji modeli sa početka spiska su takođe modeli koji su zasnovani na podacima koji se mogu dobiti na tržištu, što ih i čini najednostavnijim i najjeftinijim. Nažalost, oni mogu pokriti vrlo mali broj usluga ekosistema.

Malo precizniji pogled na ovdje date metode vrednovanja ukazuje nam da ih možemo agregirati u nekoliko grupa. U tom smislu, Tabela 5.3.nam pruža kompletnu sliku svih metoda koje srećemo u dosadašnjij praksi evaluacije ekoloških usluga i njihovih promjena. Kao što vidimo, prvu grupu čine metodi zasnovana natržišnim podacima. Ovdje se, očito, radi o prve tri kategorije iz prethodne tabele 5.2: metod tržišnih cijena, metod izdataka javnog sektora i metod izdataka zaštite. Drugu grupu čine metodi zasnovani na troškovima o kojima podatke takože dobijamo na bazi izvora sa tržišta. Ovdje spadaju sledeći metodi iz prethodne tabele 5.2: troškovi zamjene, troškovi supstitucije i troškovi izbjegavanja šteta. Treću grupu čine metodi zasnovani naanalizi proizvodnje, gdje spadaju metod proizvodne funkcije i metod neto faktorskih prihoda.

Četvrta ipeta grupa su ipak najinteresantnije jer daju najpreciznije rezultate. Četvrtu grupu čine metodi revealed preference (otkrivene preferencije) gdje na bazi podataka o ponašanju raznih subjekata otkrivamo njihove preferencije, odnosno način na koji oni vrednuju pojedine ekološke usluge. Ovdje spadaju sledeće metode date u Tabeli 5.2: hedonističke cijene i transportni troškovi. Treba napomenuti da ovdje postoji ćitav niz drugih metoda koji nijesu dati u tabeli 5.2. Konačno, poslednju grupu čine tzv stated preferences(izjavljene preferencije) metodi gde se preferencije pojedinih subjekata ili stakeholdera utvrđuje na bazi njihovih izjava dobijenoh kroz ankete, intervijue, focus grupe i slično. U prethodnoj Tabeli 5.3.su to sledeći modeli: contingent valuation, modeliranje odluka i grupno-participativno vrednovanje. Metode otkrivenih preferencija očito imaju značajne prednosti u odnosu na stated preference metodu jer odražavaju stvarno ponašanje. Nažalost, njihova je primjena ograničena samo na neke usluge ekosistema, što se i vidi iz Tabele 5.2.

Tabela 5. 2: Metode vrednovanja ekoloških usluga

| Metod | Pristup metoda | Primjena na ekološke usluge | Primjer | Ograničenja | Preciznost 1 do 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tržišne cijene | Cene ekoloških usluga koje se mogu observirati na tržištu | ES (ekološke usluge, servisi) koje se prodaju na tržištu | Ogrevno drvo | 1.Tržišne cijene mogu biti distorzivne 2. Malo se ES prodaje | 1 |
| Procjena javnog sektora | Javna potrošnja ili podsticaji ES kao indicator vrijednosti | ES za koje postoje javni izdaci | Cijena zemljišta za zaštićene oblasti | Nema direktne veze sa preferencijama potrošaća | 1 |
| Izdaci zaštite | Izdaci za tržišna dobra koja mogu supstituisati ES | ES kod kojih tržišni supstituti postoje | Flaširana voda kao supstitut čiste pijaće vode | 1. primjenjiv samo gdje postoji tržišni supstitut 2. Daje procjenu donje vrijednosti ES koristi | 1 |
| Troškovi zamjene | Procjena troškova zamjene ES usluga uslugama koje čovjek može zamijeniti | ES usluge koje može čovjek supstituisati | Zaštita obala izgradnjom nasipa | 1. Nema direktne veze sa ES koristima 2. Precjenjuje vrijednost onda kada potrošači nijesu spremni da plate 3. Podcjenjuje vrijednost kada zamjena ne obezbjeđuje sve što je pružao ekosistem | 1 |
| Troškovi restauracije | Troškovi restauriranja degradiranog ES | Bilo koji ES koji se može povratiti restauriranjem | Zaštita obala izgradnjom nasipa | 1. Nema direktne veze sa ES koristima 2. Precjenjuje vrijednost onda kada potrošači nijesu spremni da plate 3. Podcjenjuje vrijednost kada zamjena ne obezbjeđuje sve što je pružao ekosistem | 1 |
| Troškovi izbjegavanja šteta | Procjena šteta koje se izbjegavaju usled usluga ES | Ekosistemi koji obezbjeđuju zaštitu kuća ili druge imovine od oluja ili poplava | Izgradnja nasipa za sprečavanje poplava | Teško naći vezu između nivoa štete i kvaliteta ekosistema . | 2 |
| Neto Prihod-faktora | Prihod od prodaje proizvoda vezanih za prirodnu sredinu umanjen za troškove ostalih inputa | Ekosistem koji obezbeđuje inpute za proizvodnju trćišnih dobara | Komercialno ribarenje podržano jezrcima pored obale | Precenjuje vrijednost jer se cio profit pripisuje ES | 2 |
| Proizvodna funkcija | Statistička procjena proizvodne funkcije za utrživa dobra koja koriste i ES inpute | Ekosistem koji proizvodi važne inpute za proizvodne procese kod nekih tržišnih dobara | Kvalitet/količn zemlje kao input u poljoprivredi | Techničke teškoće I zahtevnost u podacima | 3 |
| Hedonističke cijene | Ocenjivanje uticaja osobina ES na cijene raznih tržišnih dobara (cijene kuća …) | Ekološke karakteristike moraju da variraju kod različitih trćišnih dobara (kuća …) | Kvalitet vazduha, temperature … | Tehnički zahtjevni | 3 |
| Transportni troškovi | Upotreba podataka o transportnim troškovima i cenama ulaznica kod rekreacionih centara | Rekreacione lokacije | Rekreacija | 1.Tehnički zahtjevni 2. Ograničeni na rekreaciju | 3 |
| Contingent valuation | Putem anketa pitamo ljude da kažu njihovu spremnost da plate (WTP) za neku ES uslugu | Sve ekološke uslge | Koliko smo spremni da platimo za čist vazduh | 1. Tehnički komplikovani 2. Mogučnost strateškog ponašanja 3. skupi | 3 |
| Modeliranje odluka | Putem anketa ustanovljavamo koliko su ljudi drugih dobara sremni da zamene za ES dobro kako bi se utvrdila stvarna WTP | Sve ekološke usluge | Koliko smo spremni da platimo za dječje dvorište a koliko za parking | 1. Tehnički zahtjevni 2. Skupi 3. Mogučnost pristrasnosti I ovde postoji | 3 |
| Grupno – participativno vrednovanje | Kroz grupnu diskusiju Sve grupe stakeholder ustanovljavaju svoju WTP | Sve ekološke usluge | Kvalitet vode | Prone to biases due to group dynamics | 3 |

Izvor: Brander and van Beukering (2016).

Stated (izjavljene) preference metode, s druge strane, se oslanjajuna odgovore zabilježene u anketama, intervijuima i slično ili, u posljednje vrijeme sve češće, preko istraživanja u ekonomskim eksperimentima. Riječ je o novoj generaciji istraživanja razvijenoj zahvaljujući razvoju bihevioralne (kognitivne) ekonomije. Očito je da se, usled načina na koji se ovdje dolazi do podataka, ovaj način evaliacije može primjenjivati na mnogo širem skupu ekoloških usluga. S druge strane usled teorijske osnove na kojima su ova istraživanja zasnovana postoji i mogućnost njihove daleko šire interpretacije.

Tabla 5. 3: Metodi vrednovanja ekoloških usluga

- TRŽIŠNI

Tržišne cijene ES usluga Cijene substituta Metod neto prihoda

- TROŠKOVNI METODI

Izbegnuti troškovi Troškovi konzerviranja Troškovi šteta Troškovi smanjenja šteta Oportunitetni troškovi Troškovi zamjene Troškovi restauriranja

- PRIZVODNI METOD

Bio-ekonomski modeli Metod faktorskih prihoda Proizvodna funkcija

- REVEALED (OTKRIVENE) PREFERENCE

Hedonističke cene Ponašanje kod sprečavanja Javne investicije Methodi transportnih troškova

- STATED (IZJAVLJENE) PREFERENCIJE

Modeliranje izbora Contingent (slučajno) rangiranje Contingent vrednovanje metoda Participativna evaluacija

- DRUGI NEMONETARNI METODI

Vrednovanje na bazi dogovora Kvalitativni Kvantitativni

- OSLANJANJE NA POSTOJEĆE ZNANJE

Delfi metod Transfer benefita / vrijednosti

Izvor: Ling, King, Mapendembe, and Brown (2018).

Rekli smo već da se stated preference metod baziran na anketama i intervijuima ima tu prednost da se može primijeniti skoro svuda. Takođe smo rekli da mu je mana visoka cijena ovakvog pribavljanja informacija. Postoje, pored toga, još dva problema koji se mogu ovdje javiti. Prvo, javlja se mogućnost strateškog ponašanja ispitanika što nas najčešće vodi ka pogrešnim informacijama. Na primjer, ako ispitanike iz oblasti gdje namjeravamo izgraditi vodovod pitamo o njihovoj spremnosti da plate kubik vode može se desiti da nam oni u odgovorima daju daleko veću cijenu od one koju bi stvarno bili spremni platiti ako smatraju da će odluka o izgradnji vodovoda biti donijeta na bazi očekivane komercijalne profitabilnosti vodovoda. Problem strateškog ponašanja se može rešiti pravljenjem sofisticiranijih upitnika i primjenom složenih ekonometrijskih modela. To rešenje, nažalost, čini primjenu ovog modela još skupljom, često prohibitivno skupljom.

Drugi problem može proizaći iz činjenice da se kod istog dobra ili usluge WTP (spremnost da se plati, “willingness to pay”) i WTA (spremnost da se prihvati, “willingness to accept”) najčešće razlikuju iako bi teorijski trebali biti istovjetni. Ako, na primjer, nekoga iz, recimo neke ruralne oblasti gdje nema vode, pitamo kolko bi bio spreman da plati kubik vode kada bi se izgradio vodovod dobićemo vrijednost WTP. Ako bi međutim istu takvu osobu, u slučaju da postoji ruralni vodovod, pitali za koliko bi se novca bio spreman odreći jednog kubika vode mjesečno (za recimo mHE ili druge svrhe) dobijeni odgovor bi predstavljao ono što nazivamo WTA. Ekonomski eksperimenti su pokazali da je WTA redovno veće od WTP. Za bihevioralne ekonomiste ovaj paradoks predstavlja jednu od najzanimljivijih tema. S druge strane, one koji se bave mjerenjima nemonetarnih koristi i troškova ovo pitanje stavlja u nerešivu dilemu koju od dvije mjere, WTP ili WTA, da primijene. Ovo tim prije jer razlike između njih mogu biti dosta značajne.

U poslednje vrijeme razvija se još jedna nova generacija metoda za procjenu koja obećava da na bolji način riješi problem međugeneracijske solidarnosti koji posebno srećemo kod ekoloških resursa i ekoloških usluga uvijek kada vrijednost ekoloških neto tokova diskontujemo po komerciojalnim diskontnim stopama. Poznati su kao BTF modeli (“Back to the Future”, povratak u budućnost) a razvijeni su prvobitno naUniversity of British Columbia u Kanadi. Iako se trenutno ovi modeli koriste uglavnom vazano za morske ekosisteme, posebno u evaluaciji projekata restauracije, ne postoji ni jedan razlog da se sa podjednakom uspješnošću ne primijene na ostale ekosisteme kao i na ostale vrste projekata a ne samo na restauraciju ekosistema. Čini se da bi pogotovo u Crnoj Gori bilo jako poželjno primjenjivati ovaj pristup s obzirom da on postavlja mnogo strožije kriterijume kada je riječ o očuvanju životne sredine. Crna Gora uz to, kao i cio svijet uostalom, ima i jaku potrebu za projektima restauracije ekosistema pa je to dodatni razlog za rad na razvoju ovih modela kod nas.

5.4. Transfer vrijednosti kao metod ocjene ekoloških efekata

Imajući u vidu činjenicu da su tržišna, troškovna, ekonometrijska i statistička istraživanja mjerenja promjena vrijednosti ekoloških usluga jako skupa vrlo često je nemoguće ili neisplativo vršiti ovakva istraživanja. Srećom do sada je, u poslednjih četrdesetak godina, u svijetu napravljeno jako puno istraživanja u kojima kao rezultate imamo, bilo eksplicitno ili implicitno, date “cijene u sjenci” za različite ekološke usluge u posmatranim zemljama. Ovako utvrđene “cijene u sjenci” je, u nedostatku vlastitih, moguće koristiti za domaće potrebe. Ovakav način utvrđivanja vrijednosti ekoloških usluga je poznat kao value transferili kao benefit transfer. U poslednjih nekoliko godina razvijeno je čak nekoliko baza podataka sa iscrpnim rezultatima dosadašnjih istraživanja. Sama metodologija “transfera” tuđih rezultata može biti manje ili više sofisticirana i može se kretati od prostog “transfera” tuđe “cijene u sjenci” do sofistiranije primjene tuđih rezultata kako je to i prikazano u Tabeli 5.4.

Tabela 5. 4: Metodi transfera vrijednosti / benefita

|  | OPIS | PREDNOST | NEDOSTATAK | Preciznost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transfer jedinice vrijednosti | - Izabere se odgovarajuća vrijednost iz baze podataka za sličan socio-ekonomski ontekst - Prilagodi dobijene vrijednosti za konkretne specifičnosti (cijene, dohodak) | Jednostavnost | - Mala verovatnoća je da će se moći uzeti u obzir sve razlike između lokacije iz studije I naše lokacije. - Vrijednosti eko usluga za vrlo slične lokacije su ekstremno rijetka | 1 |
| Transfer funkcije vrijednosti | Upotrebi funkciju vrednosti iz originalnog istraživanja za ocjenu ES usluga na lokaciji ili zemlji koju razmatramo | Dozvoljava da se uzmu u obzir razlike između lokacije iz studije i specifičnosti lokacije koju mi istražujemo (razlike u populaciji) | Zahtijevaju se detaljni podaci o lokaciji kod koje mjerimo vrijednost ES usluga | 2 |
| Transfer meta analitičke funkcije | Iskoristi funkciju vrijednosti na bazi rezultata dobijenih u više različitih studija kako bi procijenili ES vrijednost na lokaciji koju mi posmatramo | Dozvoljava kontrolu razlika između lokacije koja je predmet naše studije i originalne studije iz baze podataka (razlike u populaciji, ekosistemu, raspoloživošću supstituta) | - Zahtijevaju se detaljni podaci o lokaciji kod koje mjerimo vrijednost ES usluga -Analitički kompleksan | 3 |

Izvor: Brander and van Beukering (2016).

Detaljniji uvid u to kako koristiti metod “transfera” može se naći u radovima Brander (2013), EFTEC (2010, 2010a) kao i McVittie i Hussain (2013). U McVittie i Hussain (2013) se uz to može naći dobar opis raspoloživih baza podataka koje možemo koristiti za svrhe vrednovanja ekoloških usluga. U stvari taj je rad uglavnom posvećen predstavljanju takozvane TEEB baze podataka koja je njpoznatija baza ove vrste.

TEEB baza podataka se može naći na sledećim linkovima:

http://www.es-partnership.org/esp/80763/5/0/50

http://www.globalvaluexchange.org/news/0ad95653e1

https://www.es-partnership.org/services/data-knowledge-sharing/ecosystem-service-valuation-database/

Pored ove postoji i niz drugih baza podataka i studija koje semogu koristiti za ocjenu ekonomske vrijednosti ekoloških usluga. Neke važnije se mogu naći na sledećim linkovima:

https://www.data.gov/ecosystems/

http://www.teebweb.org/publication/tthe-economics-of-ecosystems-and-biodiversity-valuation-database-manual/

http://www.gecoserv.org/

http://innge.net/wiki/index.php/Ecological_Databases

5.5. Kada ne možemo,a kada ne moramo vrednosno izraziti ekološke efekte

Postoje, međutim, i situacije kada ni metod “transfera” ne može pomoći u nastojanju da monetarno izrazimo vrijednosti neekonomskih tokova ekoloških usluga. Prije svega, u mnogim situacijama su lokalne ekološke specifičnosti toliko izražene da nam ni bogate baze podataka ne mogu poslužiti kao oslonac u nastojanju da damo makar približnu procjenu na ovaj način. Drugo, mnogo važnije i komplikovanije je pitanje estetskih vrijednosti vezanih za određene ekološke sadržaje. Kao što je vrijednost neke javne ili privatne zbirke slika nemoguće vrednovati na bazi prihoda ostvarenih od prodaje karata za obilazak galerije u kojoj je zbirka smještena tako je i estetske vrijednosti nekog nacionalnog parka nemoguće mjeriti na bazi prihoda ostvarenog prodajom ulaznica u nacionalni park. Ovo je mišljenje dobrog dijela sociologa kulture i zasnovano je na stavu da se estetske vrijednosti ne mogu tretirati kao komercijalne, te da se zato ne mogu ni izraziti preko monetarnog ekvivalenta. To je mišljenje sa kojim se slaže i dobar dio ekonomista mada ima i ekonomista koji smatraju da klasični ekonomski modeli vrednovanja mogu biti primijenjeni i ovdje.

Postavlja se sada pitanje šta činiti tj.kako odlučivati u onim situacijama kada zbog raznoraznih razloga nemamo odgovarajuću procjenu ekonomske vrijednosti tokova ekoloških usluga. U takvim situacijama se možemo suočiti sa nekoliko kombinacija.

Prvo, moguće je da su sve vrijednosti ekološkiih tokova očito i bez mjerenja negativne a da je istovremeno i suma svih ostalih društvenih i ekonomskih tokova posmatranog projekta (mjere, javne politike i sl.) takođe negativna. Ovo je situacija u kojoj dati projekat prosto odmah treba odbaciti bez trošenja sredstava na procjenu ekonomske vrijednosti ekoloških efekata čak i kada postoji mogućnost za tako nešto.

Drugo, kada je suma svih ekoloških efekata pozitivna, a istovremeno je takođe i suma svih ostalih društveno-ekonomskih efekata pozitivna, tada je očito da imamo posla sa povoljnim projektom koji treba prihvatiti bez ikakvog mjerenja ekoloških efekata i bespotrebnog trošenja srestava na ovakve vrste istraživanja. U oba prethodna slučaja nije isključeno da se, kroz nove projekte, ekološke analize naprave kasnije, nakon završetka projekta koji ocjenjujemo, sa namjerom da se pozitivni ekološki efekti projekta još više uvećaju a negativni umanje.

Treći slučaj je onaj kod kojeg je suma svih društveno-ekonomskih efekata pozitivna dok je vrijednost svih ekoloških efekata negativna. Ovdje su moguće dvije situacije. Prva je ona u kojoj je i bez mjerenja jasno da je vrijednost negativnih ekoloških efekata zanemarljivo mala u poređenju sa svim ostalim pozitivnim društveno ekonomskih efekata. U ovoj situaciji se može prihvatiti projekat bez dodatnog mjerenja ekonomske vrijednosti ekoloških efekata.

Ukoliko je, međutim, u prethodnom slučaju očekivana vrijednost negativnih ekoloških efekata vrlo visoka, odnosno dovoljno visoka da bi mogla ugroziti isplativost projekta u cjelini, tada se, pošto je mjerenje ili skupo ili nemoguće, mora pristupiti kolektivnoj procjeni vrijednosti projekta kao cjelina. U krajnjoj liniji, sam politički proces će dati svoj sud o projekti čak i kada tome ne pristupimo na organizovan način. Nažalost, politički proces često bude ili krivotvoren od moćnih grupa ili bude praćen visokim stepenom, često nepotrebne, hostilizacije. Dobra studija bi trebala da upravo spreči ove pojave i odluke o projektima ili bilo kojim javnim politikma tako što će javne odluke učiniti, u što je moguće većoj mjeri, jasnim pitanjem stručne ocjene.

Posebnu vrstu predstavljaju projekti koji su isključivo ekološki tj.čije je jezgro u poboljšanju životne sredine. Takve projekte karakteriše to da su im svi, ili skoro svi, troškovi dati u monetarnim jedinicama mjere dok suim sve, ili skoro sve, koristi u nemonetarnim jedinicama. Samo ukoliko su troškovi vrlo mali a koristi očigledno velike i bez mjerenja možemo prihvatiti projekat bez procjene ekonomske vrijednosti koristi. U tom slučaju se, dakle, pristupa takozvanoj Cost-Efectivness analizi, kod koje se koristi projekta ne dovode u pitanje već se teži naći metod realizacije projekta koji će zadate ciljeve ostvariti uz najniže troškove. U svim ostalim slučajevima, pogotovo kod skupih ekoloških projekata, se strogo preporučuje primjena kompletne Cost-Benefit analize. U protivnom imali bi odlučivanje o skupim projektima u krajnje netrasparentnim uslovima, što bi pogodovalo razvoju korupcije pa time i do hostilizacije političkog procesa.

5.6. Identifikacija ekoloških problemana mHE Jara imHE Babino Polje

Na osnovu ekoloških studija napravljenih od konsultantske firme SISTEM za dvije male hidroelektrane, Jara i Babini Polje,prije izgradnje elektrana ustanovljen je izvjestan broj malih, skoro zanemarljivih, ekoloških poremećaja usled izgradnje i budućeg poslovanja ovih dveju malih hidro-elektrana. Uprkos iscrpnom istraživanju i hvale vrednom naporu u radu nije učinjen pokušaj da se izvrši ekonomska evaluacija ekoloških efekata projekata. Iskoristićemo zato rezultate nalaza ovih ekoloških studija kao izvor podataka za takvu evaluaciju. Pored toga, s obzirom da su već izgrađene te da elektrane funkcionišu već dvije godine bilo je moguće identifikovati neke nove ekološke problem koji se u studiji ne nalaze već su se naknadno javili. Podatke o ovim problemima dobili smo radom na terenu kroz razgovor sa mještanima zahvaćenih sela kao i direktnim uvidom u situaciju. U narednim redovima sledi opis situacje i ekoloških problema onako kako su identifikovani na obe male elektrane u studijama i naknadnim uvidom.

- Nalazi ekološke studije o mHE Jara

U opisu stanja životne sredine kakva je bila prije izgradnje mHE Jara autori konstatuju da je, u cjelini gledano, kvalitet životne sredine na lokaciji planiranog postrojenja veoma dobar. Posmatrajući pojedine posebne dimenzije ekosistema koje su relevantne i osjetljivena uticaj datog projekta autori posebno ističu sledeće (sve prema Jara, 2012):

- Na lokaciji i u njenoj blizini nema značajnijih permanentnih izvora zagađenja, poput industrijskih postrojenja, prometnih saobraćajnica i drugih sličnih i štetnih izvora aero-polucija, aqua-polucija i zagađenja tla;

- Izvršena je hemijska i mikrobiološka analiza vode iz vodotoka uzete sa 3 lokacije (lokacije vodozahvata na Temnjačkoj i Treskavičkoj rijeci i na lokaciji mašinske zgrade) od strane Sektora za ispitivanje voda i vazduha Hidrometeorološkog zavoda Podgorica;

- Vodotoci su imali odlične organoleptičke osobine, nizak sadržaj glavnih jona, odsustvo opasnih i štetnih materija, zanemarljivo prisustvo biorazgradive organske materije;

- Temperatura vode je bila niska. Mala tvrdoća vode i ostalih povezanih parametara plavskih rijeka ukazuje na kratko vremensku distancu izmeñu padavinske, podzemne i površinske vode;

- Antropogeni uticaj na vodotoke na lokacijama vodozahvata ili nije evidentiran ili je zanemarljiv;

- Analizom je ustanovljeno da mikrobiološko stanje vode Temnjačke rijeke u blizini ove lokacije nije odgovaralo klasi "A1", jer je broj fekalnih bakterija i patogenih fekalnih streptokoka bio iznad ove klase. Porijeklo bakterija je najvjerovatnije od stočarskih naseobina i naselja u slivnom području.

Kada je riječ o uticaju postrojenja mHE Jara na biljni i životinjski svijet autori ustanovljavaju (SISTEM, 2012):

- Da se uticaji na floru i vegetaciju prvenstveno odnose na devastaciju biljnog pokrivača duž trase cjevovoda, kao i na uništavanje biljnog pokrivača pri privremenom zauzimanju prostora prilikom izgradnje pratećih objekata za gradilište. Očekuje se da će osnovna vegetacijska struktura ostati nepromjenjena, i pored nekih privremenih promjena u toku gradnje.

- Na području gdje su izvedeni radovi nema reprezentativnih habitata koji se nalaze na Habitat Direktivi, tj. kojičine dio NATURA 2000 mreže i u skladu sa tim predstavljaju staništa od međunarodnog značaja.

- Studijom je procijenjeno da planiranim radovima nebi trebalebiti ugrožene neke endemične ili subendemične vrste.

- Promjene vodnih režima na vodotocima neće značajno remetiti strukture zajednica primarnih producenata.

- Promjena vodnog režima i pravljenje prepreke na samim vodotocima imaće negativne posledice po populacije potočne pastrmke u ovim rijekama.

- Ocjena je da se u odnosu na konkretni Projekat na izabranom lokalitetu mogu obavljati aktivnosti koje su ovdje predviñene jer one neće imati značajan negativni uticaj na životnu sredinu, kao I da obim njihovog aktivnosti neće prekoračiti apsorpcioni kapacitet životne sredine konkretne lokacije.

Negativniuticaji postrojenja mHE Jareje u radu čije rezultate analiziramo razmatran iz više perspektiva. Mogućnost zagađenja vazduha tokom izgradnje projekta proizilazi iz:

- Neizostavnih izduvni gasovi koji nastaju usled rada građevinskih i transportnih mašina koji kao pogonsko gorivo koriste naftne derivate;

- Usled prašine kao posljedica izvođenja radova (iskop, utovar i istovar materijala).

- Ti negativni uticaji su najčešće lokalizovani samo na prostoru izvođenja radova, i samo u period gradnje;

- Uz primjenu neophodnih mjera zaštite nebi ostavile značajnije efekte;

- Uzto efikasna kontrola nivoa ovih emisija se uvijek može ostvariti kroz pravilno planiranje i striktno provoñenje mjera zaštite na gradilištu.

- Za vrijeme redovnog rada postrojenja mHE neće biti negativnih emisija u vazduh.

Kada je riječ o uticaju na kvalitet vode autori taključuju sledeće:

- Uticaj izvođenja radova na kvalitet vodeu vodotoku se primjenom tehničkih mjera zaštite na gradilištu i površinama koje su pod neposrednim uticajem gradnje može okarakterisati kao prihvatljiv;

- Ovo tim prije jer je gradnja privremenog karaktera;

- Sve to neće ostaviti značajnije uticaje na kvalitet vode u vodotoku pa time ni na živi svijet u njoj;

- Uticaj funkcionisanja postrojenja na kvalitet vode je takođe zanemarljiv prema autorima studije. Činjenica je da je zbog tehničko-tehnoloških rješenja koja su dovela funkcionisanje ovakvih sistema do nivoa potpune neškodljivosti za kvalitet vode omogućila postavljanje ovakvih sistema nasame vodovode.

Uticaj na vodotok u toku redovnog rada postrojenja se ogleda u smanjivanju protoka u dijelu rijeke obuhvaćene sistemom mHE.

- Ovaj uticaj je prihvatljiv za živi svijet u njoj osim za populacije potočne pastrmke u ovim rijekama, čija će uzvodna migracija, koju ona poduzima radi mrijesta, biti spriječena što će doprinijeti smanjenu njene brojnosti u cijeloj regiji.

- Projekat se može dovesti u zonu održivosti, a negativni efekti bi bili smanjeni, ako bi se vodotoci poribljavali sa makar 3000 komada mlañi potočne pastrmke svake godine (dunavska Da1 ili Da2 filogenetska linija koja je karakteristična za Plavsko jezero i rijeku Lim).

Kada je riječ o uticaj na zemljišteu studiji se insistira na sledećem:

- Tokom izgradnje ovog objekta uticaj se ogleda kroz privremeno zauzimanje prostora za vrijeme izgradnje mHE;

- Nakon završetka radova sve privremeno zauzete površine će biti vraćene u prvobitno stanje tako da nema promjene lokalne topografije;

- Što se tiče trajnog zauzimanja zemljišta objektima koji će biti izgrađeni kao sastavni dio mHE "Jara", na lokacijama vodozahvata će biti neznatno proširena korita rijeka i na lokaciji mašinske zgrade i odvodnog kanala (čija je dužina 70 m);

- Uticaj izvođenja radova na kvalitet zemljišta tokom izgradnje objekata mHE "Jara" je povezan sa radom grañevinskih mašina tokom gradnje i iskopavanja zemljišta. Ovi uticaji se odnose na mogućnost zaganjivanja zemljišta naftnim derivatima i mazivima do kojih može doći zbog raznih razloga.

- Uz sprovoñenje mjera zaštite na gradilištu i pristupnim putevima izbjeći će se mogućnost dolaska u dodir zagađujućih materija sa zemljištem pa će uticaji gradnje na kvalitet zemljišta biti mali s obzirom da su privremeni (prestaju nakon završetka gradnje).

- Samo funkcionisanje postrojenja neće prouzrokovati negativne uticaje na kvalitet zemljišta.

Uticaj buke koja nastaje u toku funkcionja postrojenja na

- stanovništvo u području izvođenja projekta, uz primijenjene tehničke mjere zaštite (zvučna izolacija) bi trebala biti umjeren na minimum;

- Tokom eksploatacije i rada postrojenja maksimalna buka unutar mašinske zgrade nebi smjela preći 82 dB, tako da neće biti uticaja buke na okruženje van mašinske zgrade.

Uticaj vibracijatokom izgradnje projekta bi trebao biti mali i najviše uticati na radnike na gradilištu i rukovaoce mašinama, njihov uticaj je privremen pa samim tim neće značajnije uticati na ljude u okruženju.

Otpad koji nastaje tokom remonta postrojenja i zamjene biće razvrstan i odlagan na zakonom propisan način i predat sakupljačima otpada u skladu sa propisima, tako da će se spriječiti svako moguće dospijevanje u okolinu i njena kontaminacija.

Uticaj na zaštićena prirodna dobra kao što je NP Prokletije, je prema autorima studije, prihvatljiv i privremen u dijelu uticaja koji se tiču izgradnje postrojenja (emisija u vazduh od rada građevinskih mašina).

U ekološkoj studiji je posebno obrađeno pitanjemjere koje će se preduzeti u cilju sprječavanja smanjenja ili uklanjanja štetnog uticaja. Ove se mjeremoraju odvijati kroz sve faze realizacije projekta. Ovo je posebno važno jer realizacija ovih važnih mjera podrazumijeva značajne troškove i izdatke koje moramo uzeti u obzira kod analize private I društvene isplativosti projekta. U ekološkoj studiji se posebno insistira na sledećim mjerama:

- Mjere zaštite u toku građenja postrojenja se odnose na poštovanje i sprovoñenje mjera za smanjenje negativnih uticaja gradnje;

- Mjere zaštite u periodu eksploatacije se ogledaju u kontroli i upravljanju postrojenjem na način da se izbjegne nastajanje bilo kakvih kvarova ili havarija koji bi doveli, kako do velikih šteta po samo postrojenje, tako i do mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu, prije svega na same vodotoke rijeka;

- Mjere koje je neophodno preduzeti u cilju sprečavanja (ili smanjenja mogućnosti nastajanja) akcidenta je odabir tehničkih rješenja koja smanjuje mogućnost dogañanja akcidenata u onoj mjeri u kojoj to može zavisiti od njih zavisiti.

- Monitoring stanja životne sredine je neophodno vršiti kroz sve faze realizacije projekta.

- Nakon puštanja u rad postrojenja potrebno je izvršiti mjerenje nivoa buke (bez rada i tokom rada postrojenja) u neposrednoj blizini mašinske zgrade i na taj način provjeriti predviñena mjere zaštite.

Studija, kao što smo već rekli, ne ukazuje na mnogo rizika po ekosistem ali, očito, ukazuje na potrebu preduzimanja značajnih mjera za sprečavanje i umanjivanje štetnog uticaja projekta na okruženje.

- Nalazi ekološke studije o mHE Babino Polje

Uopšte govoreći, kvalitet životne sredine na lokaciji postrojenja je ocijenjen kao veoma dobar. Na lokaciji i u njenoj blizini nisu identifikovani značajniji izvori zagađenja, kao što su industrijska postrojenja, saobraćajnice i drugi izvori emisija koji bi negativno uticali na vazduh, vodu ili zemljište na lokaciji.

Autori Studije su izvršili hemijsku i mikrobiološku analizu vode iz vodotoka uzetusa 3 lokacije (lokacije vodozahvata na Babinopoljskoj i Hridskoj rijeci i na lokaciji mašinske zgrade). Sektora za ispitivanje voda i vazduha Hidrometeorološkog zavoda Podgorica je izvršio analizu pri čemu je ustanovljeno:

- Vodotoci su imali odlične organoleptičke osobine, nizak sadržaj glavnih jona, odsustvo opasnih i štetnih materija, zanemarljivo prisustvo biorazgradive organske materije.

- Temperatura vode je bila niska.

- Mala tvrdoća vode i ostalih povezanih parametara plavskih rijeka ukazuje na kratko vremensku distancu između padavinske, podzemne i površinske vode.

- Antropogeni uticaj na vodotoke na lokacijama vodozahvata ili nije evidentiran ili je zanemarljiv.

- Analizom je ustanovljeno da mikrobiološko stanje vode iz rijeke u blizini lokacije MZ odgovaralo klasi "A1.

Kada je rijeć o uticaju postrojenja na biljni i životinjski svijet ustanovljeno je:

- Uticaji na floru i vegetaciju prvenstveno se odnose na devastaciju biljnog pokrivača duž trase cjevovoda, kao i na uništavanje biljnog pokrivača pri privremenom zauzimanju prostora prilikom izgradnje pratećih objekata za gradilište;

- Vegetacija područja na kojem je objekat izgrađen ne spada u zajednicu osjetljivu na manje promjene florističkog sastava, tako da bi, prema Studiji, osnovna vegetacijska struktura trebala ostati nepromjenjena;

- Na ovom području nema reprezentativnih habitata koji se nalaze na Habitat Direktivi, tj. čine dio NATURA 2000 mreže i u skladu sa tim predstavljaju staništa od međunarodnog značaja;

- Predviđeno je da neće biti ugrožena populacija neke endemične ili subendemične vrste jer takve ne postoje na ovoj lokaciji;

- Promjene vodnih režima na vodotocima nebi trebale značajnije remetiti strukture zajednica primarnih producenata;

- Promjena vodnog režima i pravljenje prepreke na samim vodotocima imaće veoma negativne posledice po populacije potočne pastrmke u ovim rijekama;

Negativni uticaji postrojenja mHE se razmatra iz više perspektiva. Kada je riječ o uticaju mHE nakvalitet vazduha u studiji se ustanovljava sledeće:

- Zagađenje vazduha tokom izgradnje projekta su prvenstveno vezana za izduvne gasove koji nastaju usled rada građevinskih mašina i vozila koji kao pogonsko gorivo koriste naftne derivate I na prašinu, kao posljedica izvođenja radova.

- Ovi negativni uticaji su najčešće lokalizovani samo na prostoru izvođenja radova I uz to su privremenog karaktera,tako da neće ostaviti značajniji uticaj na život stanovnika u okruženju i ekosistem na lokaciji.

- Efikasna kontrola nivoa ovih emisija se mogla ostvariti kroz pravilno planiranje i striktno provođenje mjera zaštite na gradilištu, korišćenjem ispravne mehanizacije i redovnog kvašenja površina sa kojih se može podizati prašina.

- Za vrijeme redovnog rada postrojenja mHE nebi trebalo biti negativnih emisija u vazduh.

Uticaj na kvalitet vode se u Studiji razmatra iz perspective uticaja u toku gradnje kao i u toku rada postrojenja:

- Uticaj izvođenja radova na kvalitet vode u vodotoku je očit ali se on se primjenom tehničkih mjera zaštite na gradilištu i površinama koje su pod neposrednim uticajem gradnje može znatno smanjiti;

- S obzirom da je gradnja privremenog karaktera ovaj se uticaj može okarakterisati kao prihvatljiv, jer neće ostaviti trajnog uticaja na kvalitet vode u vodotoku pa samim tim ni na živi svijet u njoj;

- Sam uticaj rada postrojenja na kvalitet vode je zanemarljiv;

- Uz to uz primjenu svih mjera zaštite, monitoringa i održavanja sistema nema mogućnosti zagađenja vodom uljima ili mazivima koja se nalaze u sistemu.

Uticaj na vodotok se takođe u Studiji razmatra i za period gradnje i docnije.

- U toku redovnog rada postrojenja se promjene u vodotoku se ogledaju u smanjivanju protoka u dijelu rijeke obuhvaćene sistemom mHE;

- Ovaj uticaj je prihvatljiv za živi svijet u njoj osim za populacije potočne pastrmke u ovim rijekama, čija će uzvodna migracija, koju ona poduzima radi mrijesta, spriječena što će doprinijeti manjem smanjenu njene brojnosti u cijeloj regiji;

- Ovaj važan problem se može dovesti u zonu održivosti, a negativni efekti bi bili smanjeni na najmanju moguću mjeru, ako bi se vodotoci poribljavali sa makar 2000 komada mlađi potočne pastrmke svake godine (dunavska Da1 ili Da2 filogenetska linija koja je karakteristična za Plavsko jezero i rijeku Lim).

Tokom izgradnje ovog objekta uticaj na zemljištese ogleda kroz

- privremeno zauzimanje prostora za vrijeme izgradnje mHE, za izgradnju pratećih objekata, infrastrukture za gradilište, pozajmišta i odlagališta materijala itd;

- Po završetka radova sve privremeno zauzete površine će biti vraćene u prvobitno stanje tako da nema promjene lokalne topografije i uticaj na zemljište je veoma mali i privremenog karaktera na čitavoj trasi cjevovoda.

- Kada je riječ o trajnom zauzimanju zemljišta objektima koji će biti izgrađeni kao sastavni dio mHE, na lokacijama vodozahvata će biti neznatno proširena korita Rijeka;

- Na lokaciji mašinske zgrade i odvodnog kanala će biti trajno zauzeta površina za same objekte tako da je ovaj uticaj lokalan i trajan.

Uticaj projekta nakvalitet zemljišta tokom izgradnje objekata mHE "Babino polje" je povezan sa radom građevinskih mašina tokom gradnje i iskopavanja zemljišta.

- Ovi uticaji se odnose na mogućnost zagađivanja zemljišta naftnim derivatima i mazivima do kojih može doći usled kvarova na građevinskim mašinama, nepravilnim skladištenjem i slično;

- Ipak, uz sprovođenje mjera zaštite na gradilištu i pristupnim putevima može seizbjeći ovaj rizik.

- Samo funkcionisanje postrojenja neće prouzrokovati negativne uticaje na kvalitet zemljišta.

Uticaj buke koja nastaje u toku funkcionja postrojenja na stanovništvo u području izvođenja projekta,

- uz primijenjene tehničke mjere zaštite će biti umjeren do minimalan.

- Tokom eksploatacije i rada postrojenja maksimalna buka unutar mašinske zgrade neće preći 82 dB, tako da neće biti uticaja buke na okruženje.

Uticaj vibracija tokom izgradnje projekta će

- biti mali i najviše će uticati na radnike na gradilištu i rukovaoce mašinama,

- njihov uticaj je privremen pa samim tim neće značajnije uticati na ljude u okruženju.

S obzirom na veličinu projekta, projektno rješenje i samu lokaciju objekata neće biti značajnije promjene namjene i korišćenja površina.

- Površine kojima će biti ukopavan cjevovod će biti nakon završetka radova vraćene u prvobitno stanje.

- Lokacija na kojoj je planirana mašinska zgrada je livada (pašnjak) i dio njene površine će trajno promijeniti namjenu, jer će biti zauzet objektom.

Tokom funkcionisanja mHe, prema Studiji, ne nastaje opasan otpad niti ima nus produkata ovog tipa proizvodnje koji bi mogli dospjeti u zemljište i izvršiti njegovo zagađivanje.

Uticaj na zaštićena prirodna dobrapoput NP Prokletija je, prema nalazima Studije, prihvatljiv i privremen u dijelu uticaja koji se tiču izgradnje postrojenja. Osim privremenih uticaja u toku izgradnje vodozahvata i dijela cjevovoda koji se nalazi na njegovoj teritoriji, funkcionisanje postrojenja, uz primjenu predloženih mjera zaštite će biti prihvatljiv sa sanovišta očuvanja biljnog i životinjskog svijeta u u NP Prokletije.

Mjere koje će se preduzeti u cilju sprječavanja smanjenja ili uklanjanja štetnog uticaja:

- Moraju se odvijati kroz sve faze realizacije projekta: fazu planiranja i pripreme izgradnje, fazu izgradnje i fazu redovnog funkcionisanja postrojenja;

- Mjere zaštite koje se realizuju prije izgradnje projekta su one koje su predviđene tokom projektovanja, kroz iznalaženje adekvatnih tehničko – tehnoloških rješenja;

- Mjere zaštite u toku građenja postrojenja se odnose na poštovanje i sprovođenje mjera za smanjenje negativnih uticaja gradnje tako što će se locirati, obezbijediti i organizovati gradilište na način da ostavi što manji uticaj na okolinu.

- Mjere zaštite u periodu eksploatacije se ogledaju u kontroli i upravljanju postrojenjem na način da se izbjegne nastajanje bilo kakvih kvarova ili havarija koji bi doveli, kako do velikih šteta po samo postrojenje, tako i do mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu;

- Pravilno održavanje objekta i strogo pridržavanje procedura u toku redovnih remonta hidroelektrane, prikupljanje i skladištenje otpada na zakonom propisan način;

- Stroga kontrola protoka biološkog minimuma preko kontrole nivoa gornje vode, odnosno kote zahvatnog dijela vodozahvata;

- Redovno sprovođenje monitoringa segmenata životne sredine prema usvojenom programu praćenja i u slučaju prekoračenja, obavijestiti nadležne institucije i izvršiti neophodne korekcije kako bi prekomjerni uticaj bio sveden na zakonom definisani nivo;

- Poribljavanje sa makar 2000 komada mlađi potočne pastrmke svake godine, kako bi se nadoknadio eventualni gubitak koji bi mogao biti izazvan nemogućnošću uspješne uzvodne migracije ove vrste radi mrijesta;

- Mjere koje je neophodno preduzeti u cilju sprečavanja (ili smanjenja mogućnosti nastajanja) akcidenta je odabir tehničkih rješenja koja smanjuje mogućnost događanja akcidenata u onoj mjeri u kojoj to može zavisiti od njih zavisiti;

- Monitoring stanja životne sredine je neophodno vršiti kroz sve faze realizacije projekta.

Naravno, sve napred pobrojane mjere sprečavanja narušavanja životne sredine podrazumijevaju odgovarajuće troškove. Ti troškovi po svojim dimenzijama nijesu ni malo zanemarljivi. Oni predstavljaju značajan dio ukupnih ili, kako se to ćesto kaže, društvenih troškova projekta. U principu oni bi trebali biti dio privatnih troškova baš kao što bi to trebao biti slučaj isa svim ostalim ekološkim troškovima. Rješenje ekoloških problema je, kao što znamo, upravo u eksplicitnom ili implicitnom uspostavljanju “prave” cijene ekoloških usluga, odnosno u prevaljivanju ekoloških troškova na pleći onih koji ih i čine. Nažalost, kod nasje to rijetko slučaj.

- Ekološki problem identifikovani naknadno na terenu nakon dvije godine rada elektrana

Naknadnim uvidom u stanje ekosistema nakon izgradnje malih elektrana i nakon dvije godine njihovog poslovanja ustanovljen je niz poremećaja i povreda ekosistema koje u citiranim ekološkim Studijama nisu bili predviđeni da će se desiti. Teško nam je da sudimo o tome u kojoj mjeri su ta odstupanja stvarnog stanja od predviđenog rezultat omaški napravljenih u samim Studijama a u kojoj mjeri su rezultat izvođenja radova u toku izgradnje objekata i same poslovne prakse investitora.

U narednim redovima ćemo se zadržati samo na identifikaovanju tih dodatnih problema.

- Kao što znamo najveći problem je vezan za ono što se desilo sa poznatim Jazom koji je najveći u Evropi i dugačak je čitavih 20 kilometara. Kreće se od Bogaića do Plavske rijeke. Elektrana Jara već sada prekida Jaz a očekuje se da planirana mHE u Metehu ispresijeca Jaz na dodatnih 20 mjesta;

- Posebno je važna i identifikovanje niza erozionih odrona koje se desavaju usled lose realizacije gradnje objekta. O ovome se mogu naći i slike nainternetu.

- Došlo je usled gradnje elektrana do poremećaja podzemnih tokova voda što je dovelo do promjena u izvorima i bunarima u donjem toku vodozahvata. Ovo je očito rezultat prethodne neinformisanosti i manjka istraživanja da se podzemni tokovi identifikuju i tek potom pristupi projektovanju.

- Prekršeni je zakoni o nacionalnom parku jer je došlo do devastacije lokalnih Puteva i Mostova;

- Cijev u debljine od 1,6 m (ukupne dužine 9,7 km) koji su prema projektu trebale da budu smještene pored puta su, zapravo suprotno tome, smještene prokopom ispod puta. Ovo je bilo jeftinije za investitora što je i razlog ovakve gradnje. Međutim, ovakva rabota je povezano sa određenim izuzetno značajnim rizicima:

    - Prvo postoji rizik od eksplozije cijevi što može imati katastrofalne posljedice;

    - Ovi događaji nijesu rijetki, cijevi često pucaju, što rizik čini izuzetno velikim:

    - Ovo je tim opasnije jer je dio ukopanih cijevi lociran u blizini škole;

- Buka koja opterećuje mještane u blizini postrojenja se kreće oko 90 deci bela, što je prema procjenama WHO (World Health Organization / Svjetske zdravstvene organizacije) vrlo opasno jer, pored toga što smanjuje kvalitet ćivota, prijeti raznim bolčestima poput gubitka sluha, tinitusa i slično;

- Zbog jake buke kao i zbog ranije pomenutih promjena izvorišta dolazi do kretanja divljači u raznim pravcima, po selima se pojavljuje divljač (posebno divlje svilje) što predstavlja opasnost i za mještane a još više za usjeve i domaće životinje, pa time i za ukupnu poljoprivrednu proizvodnju u selima;

- Postoje opšti stav i mišljenje mještana da je litraža određen za razne potrebe domaćinstava isuviše mala usled čega je i nivo privredne aktivnosti manji od mogućeg a i potrebe domaćinstava su veće od onoga što im je određena usled čega će nivo blagostanja domaćinstava biti permanentno manji;

- Svi ovi duboki poremećaji doveli su Vladu do ideje da promijeni prostorni plan tako što će ovaj dio isključiti iz Nacionalnog parka. Razlozi koji se pominju za ovo su u ideji da se u ovom dijelu pristupi drugačijem razvoju turizma (vikendice, seoski turizam i sl.). Pravi razlozi su prije u nastojanju da se u cjelini realizuju ostali projekti mHE u ovom vodozahvatu kao i u opštini Plan u cjelini;

- Koliko je ovdje u prvom planu privatni interes investitora a ne ni javni interes naroda Plavsko-Gusinjske oblasti niti, intes mještana ovog područja koji su, po običajnom pravu, i kolektivni vlasnici ovih voda najbolje svjedoči činjenica da se čak došlo na ideju da u M. Z.Meteh iskoriste vode Ječmišta za svrhe izgradnje mHE. Vode Ječmišta, s druge strane, predstavljaju jedine reserve vode za opštinu Plav;

- U istom smislu i u istom duhu, u M. Z. Murino je predviđena izgradnja Mašinske hale preko puta kuće porodice Mijović;

- Način na koji je cio posao rađen urodio je velikim nepovjerenjem, nepovjerenjem koje se počelo razvijati već od same Javne rasprave koja je po mišljenju većine onih sa kojima smo se sreli od samog početka bila krivotvorena i falsifikovana. Tako je recimo u Javnoj raspravi bilo obećano da će mHE biti derivacione a one su u stvari protočne, što je bitna razlika. Bilo je docnije i nastojanja da se mašinske hale smjeste u centru 4 sela.

Čitav niz zanimljivih i upečatljivih stvari vezanih za javnu raspravu i sam politički proces koji se oko ovih mHE i ostalih malih elektrana u Plavu razvio može se naći na razni interesantnim FB profilima ili youtube siteovima. Orijentacije radi dajemo samo par uputa za one koje to više zanima.

5.7. Ocjena ekonomske vrijednosti neto ekoloških efekata dvije mHE

Slijedi ocjena preciznijeg mjerenja ekonomske vrijednosti ekoloških efekata dviju mHE. Pored metoda transfera vrijednosti koji se može koristiti za mjerenje pozitivnih efekata dviju mHE ovdje bi se morao koristiti i metod koji se zasniva na detaljnom proračunu građevinskih i drugih troškova koje treba napraviti da bi se sanirale štete koje su do sada napravljene, a koje su po svojoj prirodi takve da se mogu sanirati.

- Ekološke koristi od smanjenja emisije CO2

Kada je riječ o, kako smo već rekli dubioznim, koristima koje ćemo imati zahvaljujući činjenici da ćemo izbjeći proizvodnju struje iz TA i/ili smanjiti korišćenje drugih energenata koji imaju visoku emisiju CO2, ove koristi mjerimo korišćenjem već poznate i u nas korišćene transfer vrijednosti od 5 EUR po toni CO2. Ova vrijednost zapravo mjeri vrijednost šteta i troškova koje emisija jedne tone CO2 ima za društvo, odnosno vrijednost ušteda i koristi koje imamo ako smanjimo potrošnju uglja i drugih energenata za količinu koja emituje jednu tonu CO2. Ovu vrijednost bi, s jedne strane, bilo potrebno korigovati za rast troškova života koji se desio od njene identifikacije do danas a, s druge strane, bi potom trebalo umanjiti ovako ustanovljenu vrijednost za kojeficijent pariteta kupovne moći (PPP, Purchasing Power Parity) odnosno za činjenicu da se sa jednim eurom u Crnoj Gori može kupiti znatno više nego u EU gde je i utvrđena pomenuta transfer vrijednost. Imajući u vidu skoro istovjetne dimenzije ovih korekcija koje idu u suprotnom pravcu, zaključujemo da je u ovom času 5 eura po toni prihvatljiva cijena.

S druge strane, odavno je ustanovljeno da je kod proizvodnje struje tehnološki parameter poznat kao faktor konverzije na nivou od 0,6 tona po jednom MWh. To u konkretnom slučaju približno znači da se sa proizvodnjom jednog MWh struje iz obnovljivih izvora koji ne stvaraju aero polucije, tj ne emituju CO2, smanjuje emisija 0,6 tona CO2. Imajući sve ovo u vidu moglo bi se zaključiti da bi zahvaljujući dvijema mHE bilo moguće ostvariti smanjenje emisije CO2 dato u prvom redu prikaza koja slijedi. Pri tom je u prvoj koloni data procjena za scenarij koji podrazunijeva manju proizvodnju struje a koji imamo u zvaničnim dokumentima koji su nama stojali na raspolaganju (22 100 MWh godišnje proizvodnje). U drugoj koloni je data procjena za veći obim proizvodnje koji smo imali u prvoj godini poslovanja (28 800 MWh godišnje).

|  | Scenarijo - 22,100 MWh | Scenarijo – 28,800 MWh |
| --- | --- | --- |
| Ušteda u emisiji CO2 mjerene u tonama | 13 226 | 17 280 |
| Godišnja vrijednost smanjenaja CO2 / EUR | 66 300 | 86 400 |
| NPV koristi od smanjenja CO2 @ 9% | 736 667 | 960 000 |
| NPV koristi od smanjenja CO2 @ 8% | 825 750 | 1 080 000 |
| NPV koristi od smanjenja CO2 @ 5% | 1 326 000 | 1 728 000 |

U drugom redu ovog prikaza je data monetarna vrijednost ovako stvorenih koristi. Vidimo da bi, kada bi ova procjena bila tačna, ta vrijednost iznosila 66,300 eura godišnje u prvom scenariju, odnosno čitavih 86,400 eura godišnje u drugom scenariju. Ove se vrijednosti mogu definisati kao nemonetarne vrijednostikoje projekt generira usled smanjenja emisije CO2. Drugačije se one mogu definisatii kao novčani iznosi kojima bi se mogao nadoknaditi proizvođač zbog eksternih koristi koje čini zajednici.

Konačno, u poslednja tri reda su date NPV ovako utvrđenih tokova koristi za različite diskontne stope koje smo i ranije koristili i definisali. Ove vrijednosti treba dodati ranije dobijenim NPV kako bi imali kompletnu sliku o valjanosti projekata. Prije toga bi, naravno, trebalo utvrditi i odgovarajuće vrijednosti, ranije utvrđenih, negativnih uticaja projekata na životnu sredinu. Tek na osnovu njih se može utvrditi vrijednost neto ekoloških efekata koje treba dodati ostalim efektima.

No, i bez nekih dodatnih analiza se može donijeti niz važnih zaključaka o ukupnoj važnosti ekoloških efekta. Gledajući rezultate analize i podatke date u tabelama odeljka 3.2. možemo primijetiti prvo da je NPV vrijednost subvencija koje kompanija dobija jednaka razlici NPV ekonomskog toka sa subvencijama i NPV toka bez subvencija. Prema tome, kao što vidimo iz tabela u odeljku 3.2., NPV subvencijau toku funkcionisanja projekta kreće se kada je diskontna stopa 9% u rasponu od 3,846,646 eura, za planski scenarij, do 4,667,430, za scenarij iz bilansa uspjeha. Kada je diskontna stopa samo 5% vidimo da se NPV subvencija kreće od 5,061,876 eura do 6,244,153 eura. Ove vrijednosti su, kao što vidimo, više nego četvorostruko veće od NPV vrijednosti ekoloških koristi koje mHE navodno daju.

Isti zaključak dobijamo i kada uporedimo godišnju vrijednost pozitivnih ekoloških efekata sa prosječnom vrijednošću subvencija koje dvije mHE dobijaju od zajednice. Pri tom ovdje nije važno dali te subvencije plaćaju direktno potrošači struje, kako je do sada bio slučaj, ili poreski obveznici, kako će biti ubuduće slučaj. Na osnovu podataka u tabelama datim u dodatku poglavlja 3, možemo utvrditi da se prosječna godišnja vrijednost subvencija kreće u rasponu od oko 346,000 eura, za planski scenarij, do oko 421,000 eura, za scenarij iz bilansa uspjeha. I iz ove komparacije vidimo da je ono što dvije mHE dobijaju daleko više od onoga što preko smanjenja emisije CO2 daju društvu. Riječ je o značajnoj razlici od oko 280,000 eura (=346,000 - 66,300), u prvom scenariju, odnosno 335,000 eura (421,000 - 86,400) u drugom scenariju.

Čak i kada bi prethodno utvrđenim naturalnim “davanjima” dviju mHE u vidu godišnje vrijednosti ekoloških efekata dodali prosječnu godišnju vrijednost koncesija, a koje se kreću od oko 165,000 eura (= 105,000 za državni budžet + 60,000 za lokalni budžet) do oko 220,000 eura (=140,000+80,000), tako utvrđena suma bi bila znatno manja od iznosa subvencija koje mHE dobijaju. Što je još važnije, koncesije se u ovoj računici nebi smjele dodavati prosto zato što su one naknada za prirodnu rentu koju kompanija plaća društvu. Očito je, dakle, da čak i kada nebi bilo negativnih uticaja na životnu sredinu, subvencije se u nas nebi mogle opravdati smanjenjem emisije CO2. Argument za uvođenje subvencija, dakle, nije opravdan.

Slika postaje još jasnija kada svemu ovome dodamo štete i gubitke koje nastaju u poljoprivredi i turizmu usled preusmjeravanja korišćenja ograničenih resursa za svrhe proizvodnje električne energije. Podsjetimo da ti gubici u turizmu iznose oko 170,000 eura do 280,000 eura godišnje na području mjesne zajednice Prnjavor (vrijednost se dobijamo konvertovanjem odgovarajućih NPV u godišnji tok prinosa). U poljoprivred mjesne zajednice Prnjavor prosječni godišnji gubici bi iznosili oko 110,000 eura. Sve u svemu mjesna zajednica bi u prosjeku godišnje bila na gubitku od oko 300,000 eura. Podsjećamo da su to u oba slučaja najmanji mogući gubici jer smo, u namjeri da izbjegnemo bilo kakve greške, u procjeni pošli od vrlo konzervativnih pretpostavki.

- Ekološke štete usled izgradnje dviju mHE

Imajući prethodno razmatranje u vidu te imajući u vidu analize date u prethodnim poglavljima, možemoveć sada, bez obračuna ekoloških gubitaka, zaključiti da je projekat u cjelini gledano neisplativ iz perspective društva u cjelini.

S druge strane, očito je da su ekološke štete veće od ekoloških koristi i da je zato neto vrednost ekoloških efekata negativna pa da je i usled ovog razloga projekat neisplativ. Nećemo mjeriti ekološke štete projekta jer bi tako nešto zahtijevalo puno vremena i resursa. Iz samog nabrajanja tih šteta, koje smo ranije prezentirali, a koje se odnose kako na one štete koje su identifikovane već u toku projektovanja tako i na one na koje se nije računalo već su registrovane nakon dvije godine rada projekta, jasno je da se radi o ogromnoj vrijednosti koja daleko prevazilazi ekološke koristi od projekta.

Tu prije svega dođe vrijednost mnogobrojnih građevinskih radova koje je potrebno uraditi da bi se, u mjeri u kojoj je moguće, sanirale štete koje je do sada proizveo projekat i da bi se sprečile nove štete. Zamislimo, samo primjera radi, koliko bi iznosili građevinski troškovi da se iskopaju odgovarajuće trase i cijevi ponovo postave na način kako treba a ne ispod puteva na trasi. Samo ova vrijednost bi bila veća od sadašnje vrijednosti ekoloških koristi. Dodajmo tome sve ostale radove koje treba uraditi i slika postaje još jasnija.

Potom dodajmo aktivnosti koje u budućnosti permanentno treba obavljati da bi se ekološki sistem održao na poželjnom nivou. Kao primjer navodimo radove koje svake godine treba odraditi kako bi se mrešćenje pastrmke obavljalo neomentano. Sadašnja vrijednost ovih aktivnosti je takođe vrlo značajna.

Jednom riječju, apsolutno je izvjesno da je ekonomske vrijednost ekoloških neto efektata negativna. Samim tim ona bi u tabelama datim na kraju glave četiri bila odbitna a ne aditivna stavka. Već donijeti zaključci o negativnoj vrijednosti NPV-a društvenog toka bi bili još snažnije potvrđeni.

6. ZAKLJUČCI

Nekoliko važnih zaključaka se upadljivo nameće nakon ove analize. Prije svega, privatna isplativost projekata mHE koje smo analizirali, tj isplativost iz ugla investitora i zajmodavca je izrazito visoka. Iz perspective direktnog investitora stopa prinosa (IRR, interna stopa prinosa) projekta ide i do spektakularnih 68%, dok iz perspective oba investitora zajedno ona dostiže takođe vrlo zadovoljavajući nivoodoko 13%. Obe stope, iako različite, su iznad minimalne prihvatljive stope za ovu vrstu biznisa, od 8% do 9%.Velika razlika između ove dvije mjere IRR proizilazi iz činjenice da vlasnik kompanije koristi visok laverage, odnosno visoko učešće dugovnih izvora, kao način da poveća stopu prinosa na ovako spektakularan nivo. Naime, pošto je stopa prinosa znatno veća od kamatne stope kompanija zahvata značajan prinos i po osnovu vlastitih ulaganja a i po osnovu zajmovnih sredstava. A pošto je, zbog raznih privilegija koje kompaniji daje država, izvjesnost ovih prinosa neupitna kompaniji se najviše isplati da što veći dio investicija finansira iz zajmovnih izvora. Ovo postaje još jasnije kada se dodaju dva druga važna zaključka vezana upravo za nivo prinosa na imovinu i na već pomenute privilegije.

Prije svega, prethodna kalkulacija je bazirana na pretpostavci da će obe mHE raditi sa kapacitetima sa kojima su radile 2018.godine što je za jednu trećinu više od onoga što srećemo u planskim dokumentima. Kada se naprave projekcija koje odgovaraju planskim dokumentima, tada stopa prinosa IRR direktnog investitora iznosi zadovoljavajućih 17,23% što je ipak znatno manje od prethodnog rezultata. S druge strane, isplativost iz ugla oba investitora mjerena sa IRR iznosi iznosi samo 6%, što je znatno niže od zahtijevane stope prinosa a što pokazuje da je investicija u tim, inače obećanim uslovima, neisplativa i da samo zahvaljujući visokom laverageu vlasnik mHE ima visoku IRR od, kao što smo već rekli, oko 17%. Dakle, kada bi se poštovali inicijalni planovi projekat bi de fakto bio neisplativ već na nivou razmatranja private isplativosti projekta. U tim uslovima i društvena isplativost projekta bi bila na neprihvatljivom nivou. Takođe, očito je da će ova situacija voditi stalnom nastojanju kompanije da operiše na višem nivou kapaciteta što će voditi snažnom pritisku na korišćenje vodozahvata a time stalnom jačanju konflikta između različitih funkcija tih resursa i djelatnosti zasnovanim na njima.

Sledeća stvar u vezi sa privatnom isplativošću mHE se odnosi na subvencionisane cijene struje iz malih elektrana. Kada se projekcije očiste od subvencija, tj kada se simuliraju bilansi na način da se u njima polazi od tržišnih cijena, tada privatna isplativost projekta pada još snažnije. Štaviše, gledano iz privatne perspective, NPV (neto sadašnja vrijednost) ekonomskog toka očišćenog od subvencija ima negativnu vrijednost za sve stepene korišćenja kapaciteta i za sve varijante diskontnih tokova od kojih polazimo u analizi. Ovo je ključni dokaz ne samo o privatnoj, već i o društvenoj neisplativosti projekata. To ne treba da čudi kada se ima u vidu ogroman nivo subvencija. Prosječna godišnja vrijednost subvencija se kreće u rasponu od oko 346,000 eura, za planski scenarij, do oko 421,000 eura, za scenarij iz bilansa uspjeha iz 2018 godine. Mjereno u NPV (neto sadašnjoj vrijednosti) videli smo da se NPV subvencija krećeu rasponu od oko 4 miliona eura do 6,2 miliona eura.

Zaista, projekat koji ima negativnu vrijednost ekonomskog toka a nema istovremeno neke nemonetarne pozitivne eksterne koristi kojima bi to kompenzirao mora biti društveno loš projekat. U našoj analizi smo istina vidjeli da postoje pozitivni uticaji na blagostanje nekih stakeholder: državni budžet, javni prihodi lokalne samouprave, novo-zaposleni. Međutim ti su pozitivni efekti manji od negativnog uticaja subvencija na smanjenje blagostanja potrošača. To je razlog zbog kojeg su stope prinosa IRR dobijene na društveni tok kojem su dodati ti prirasti manje, kreću se od oko 9% do oko 13%, od onih koje dobijamo kada posmatramo samo ekonomski tok projekta. To je neobično, jer bi IRR ovdje trebale biti veće. Naravno, to se jedino može objasniti neefikasnošću projekta iz perspective društva. Tehnički gledano razlog ovome je činjenica da smo gubitke potrošača nastale zbog subvencija morali računati polazeći odnjihove nominalne vrijednosti dok smo dobitke ostalih stake-holdera morali računati tako što smo isključili uticaj subvencija. Ovo prosto zato što su ti dodatni dobici rezultat preusmjeravanja sredstava, tj rezultat redistribucije a ne rezultat realnih tokova u privredi i prirasta prinosa usled prirasta aktivnosti. Na neki način ispada da subvencije funkcionišu kao para-fiskalni instrument.

Slika postaje još poraznija kada se pogleda uticaj projekta na druge djelatnosti. Ni ovdje ne možemo naći neke pozitivne eksterne efekte koji bi kompenzirali negativnu vrijednost tokova iz kojih je isključen uticaj subvencija naprivatnu rentabilnost kompanije. Ovdje nasuprot tome, imamo snažne negativne eksterne efekte na djelatnosti poljoprivrede i turizma. Ovo zato što postoji snažan konflikt između raznih funkcija vodotoka i vodozahvata pa time i između djelatnosti poljoprivrede i turizma koje se zasnivajuna ovim resursima baš kao i proizvodnja električne energije.Naša counterfactual analiza, tj analize u kojoj se upoređuju kretanja nakon preduzimanja projekta sa onim koja bi imali bez projekta, je pokazala da su očekivani gubici u poljoprivredi mjereni preko NPV na nivou od oko 1,140,000 eura. U turizmu tako definisani gubici su na nivou od najmanje 1,750,000 eura pa do 2,917,000 eura. Mjereni u prosječnom godišnjem iznosu ovi gubici iznose preko 100,000 eura godišnje, za poljoprivredu MZ Prnjavor, dok su ti gubici u turizmu preko 200,000 eura godišnje. Kako god ih mjerili, gubici su ovdje toliki da su u stanju da potpuno anuliraju sve prethodno unijete pozitivne vrijednosti društvenog toka, tj one su u stanju da učine gotovo kompletan društveni tok negativnim. Naše mjerenje zaista pokazuje da je za scenarij iz planskih dokumenataovako računata NPV društvenog toka negativna. Ovo je takođe neobičan i važan rezultat. On je sam po sebi dovoljan da zaključimo da je, gledano iz perspective društva, kompletan projekat jako loš.

Konačno, iako nijesmo dali detaljnu i cjelovitu ekonomska evaluacija ekoloških efekata projekta i na osnovuovdje datih analiza je moguće sa gotovo apsolutnom izvjesnošću tvrditi da su ekološke štete inicirane projektom znatno veće od, inače dubioznih ili čak nepostojećih, koristi od dviju mHE ili od bilo koje mHE u Crnoj Gori. Drugim riječima, apsolutno je izvjesno da je ekonomske vrijednost ekoloških neto efektata negativna. Samim tim ona bi u našim tabelama i projekcijama trebala biti odbitna a ne aditivna stavka. Već ranije dati zaključci o negativnoj vrijednosti NPV-a društvenog toka bi bili još snažnije potvrđeni.

Što je još indikativnije, utvrdili smo da je NPV ekoloških koristi nastalih usled smanjenja emisije CO2 na nivou od oko 825,000 eura do oko 1,100,000 eura. To je ekvivalentno prosječnoj godišnjoj vrijednosti koristi od smanjenja emisije CO2 koja se kreće u rasponu od 66,300 eura godišnje (u prvom scenariju) do 86,400 eura godišnje (u drugom scenariju). Kao što smo rekli, ove se vrijednosti mogu definisati kao nemonetarne koristi koje projekt generira usled smanjenja emisije CO2. Drugačije se one mogu definisati i kao novčani iznosi kojima bi se mogao i trebao nadoknaditi proizvođač zbog eksternih koristi koje čini zajednici.Te koristi čine osnovu kojom se opravdavaju subvencije za proizvodnju struje u mHE. Kao što vidimo, međutim, ove koristi su više nego četiri puta manjeod subvencija koje bi upravo trebale da predstavljaju nadoknadu za te nemonetarne koristi. Vidjeli smo da su subvencije u rasponu od346,000 eura do oko 421,000 eura godišnje. Imajući u vidu ovu drastičnu razliku možemo reći da se postojećim ekološkim korisnostima (čak i kada nebi bilo ekoloških troškova i šteta) ne može opravdati izuzetno visok nivo subvencija.

CITIRANA LITERATURA

Bellu L. G. i Pansini R. V. (2009). Quantitative Socio-Economic Policy Impact Analysis - A Methodological Introduction; FAO, p. 61.

Bere J., Jones C., Jones S., (2014). The Economic and Social Impact of Small and Comynity Hydro in Wales; Report for Hydropower Stakeholder Group, p.39.

Bitar Z., Khamis I., Alsaka Z., Al Jabi S. (2015). Pre Feasibility Study for Construction of Mini Hydro Power Plant; Energy Pro Cedia, No 74, pp. 404-413.

Bjornskov C., Bogetic Z., Hillman A., Popovic M. (2014). Trust and Identity in a Small, Post-Socialist, Post-Crisis Society; Policy Research Paper, No 6828, World Bank, p. 56.

Brander, L.M. and van Beukering, P. (2016). Economic assessment methods and applications. Deliverable D4.2 EU Horizon 2020 ESMERALDA Project, Grant agreement No. 642007.

Brander L (2013). Guidance Manual on Value Transfer Methods for Ecosystem Services, United Nations Environment Programme.

Carravetta A., Fecarotta O., Sinagra M., Tucciarelli T. (2014). A Cost Benefit Analysis for Hydropower Production in Water Distribution Networks by Pump as Turbine (PAT);Journal of Water Resources Planning and Management.

Coleman J. S. (1988). Social Capital and Creation of Human Capital; American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement, pp. 95-120.

Copeland T. E. Weston J., & Shastri K. (2013). Financial Theory and Corporate Policy; Pearson, 4th edition, p. 960.

Costanza R., d'Arge, R., de Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B., Limburg K., Naeem S., O'Neill R., Paruelo J., Raskin R., Sutton P., &van den Bel M. (1997). “The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital”; The Nature, Vol 387, pp. 253-260.

Deloitte (2018). Elaborat o fer vrijednosti akcija emitenta Rudnik uglja a. d. Pljevlja na dan 28. 03. 2018; Elektroprivreda Crne Gore, p. 65.

DEAT (2004). Cost Benefit Analysis, Integrated Environmental Management, Information Series 8, Department of Environmental Affairs and Tourism (DEAT), Pretoria.

Duflo E, and Pande R. (2005). Dams; NBER Working Paper Series, WP 11711, p. 56.

Džaferović Jasmina (2012). A Feasibility Study for Small Hydro Power Plant in B&H (Master Thesis); School of Economics and Busines, University of Sarajevo and Faculty of Economics, University of Ljubljana, p. 98.

EFTEC – Economics for the Environmental Consultancy (2010). Valuing Environmental Impacts: Guidelines for the Use of Value Transfer – Technical Report: Department for Environment, Food and Rural Affairs, London, UK, p. 98.

EFTEC - Economics for the Environment Consultancy (2010a). Valuing Environmental Impacts: Guidelines for the Use of Value Transfer – Non Technical Summary; Department for Environment, Food and Rural Affairs, London, UK, p. 7.

European Environmental Agency (2016). Report on phase 1 of the knowledge innovation project on an integrated system of natural capital and ecosystem services accounting in the EU (KIP-INCA Phase 1 report), European Commission, pp. 106.

Fukuyama, F. (1999). Social Capital and Civic Society; The Institute of Public Policy, George Mason University, p. 12.

Grutters J. P. C., Kessels A. G., Carmen, Dirksen, C. D., van Helvoort-Postulart D., Anteunis, Manuela L. J., Joore, A. (2008). Willingness to Accept versus Willingness to Pay in a Discrete Choice Experiment; Value in Health; Vol 11, No 7; pp. 1110-1119.

Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons; Science, 162 (3859), pp. 1243-1248.

Hiller D., Ross S., Westerfield R., Jaffe J., Jordan J. (2010). Corporate Finance – European Edition; McGraw Hill.

Horowitz J. K. and McConnell K. E. (2002). A Review of WTA / WTP Studies; Journal of Environmental Economics and Management44, pp.  426-447.

Jaipradidtham, C. (2017). Investment cost analysis for electricity generation with renewable energy and measurement of water pressure from weir to water conservation of small hydropower project;

International Journal of Smart Grid and Clean Energy; Vol 6, No 1, pp.

Krstić Đurica (1979). Pravni običaji kod Kuča; Balkanološki institut, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1979, p.

Ling, M. A., King, S., Mapendembe, A., and Brown, C. (2018). A review of ecosystem service valuation progress and approaches by the Member States of the European Union. UNEP-WCMC, Cambridge, UK.

MacDonald D. H.,Morrison M. D., andBarnes M. B. (2010). Willingness to Pay and Willingness to Accept Compensation for Changes in Urban Water Customer Service Standards; Water Resource Management, 24; pp. 3145–3158.

McVittie A., Hussain S. S. (2013) The Economics of Ecosystems and Biodiversity - Valuation DatabaseManual.

Marković D. Savo (2016). Pravni običaji kod Moračana i Rovčana, Književna zadruga Srpskog nacionalnog saveta, Podgorica, 2016, p. 451.

Mendes C., Nylund J., Annala S., Honkapuro S., Kilkki O., Segerstam J. (2018). Local Energy Markets: Opportunities, Benefits, and Barriers; CIRED Workshop - Ljubljana, 7-8 June 2018, Paper No. 0272.

Miljevic, Damir (2019). Analiza ekonomske opravdanosti koncesionih naknada i podsticaja za male hidro-elektrane na teritoriji republike Crne Gore (Nacrt); WWF Adria, Zagreb.

Miljevic, Damir (2018). Analiza ekonomske opravdanosti koncesionih naknada i podsticaja za male hidro-elektrane na teritoriji Bosne i Hercegovine; Centar za životnu sredinu, Banja Luka.

OECD (1968). Analiza mogućnosti razvoja zimskog turizma u Jugoslaviji; Ženeva, 1968.

Opština Plav (2013). Strateški plan razvoja opštine Plav 2013-2017; Plav 2013, p. 103.

Putnam, R.D. (1993). The Prosperous Community; The American Prospects, Volume 4, Issue 13, p. 9.

Putnam, R.D. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital; Journal of Democracy, National Endowment for Democracy, January, p. 12.

Putnam, R.D. (1996). The Strange Disappearance of Civic America; The American Prospects, Volume 7, Issue 24, p. 18.

Rifkin, Jeremy (2014). The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism; Pelgrave Macmillan, p. 368.

Santolin A., Gavazzini G., Pavesi G., Ardizzon G., Rossetti A. (2011). Techno-Economcal Methods for the Capacity Sizing of a Smal Hydro Electricity Plant; Energy Conversion and Management; No 52, pp.2533-2541.

SISTEM (2012). Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu mHE Jara; Podgorica, p. 163.

SISTEM (2013). Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu mHE Babino Polje; Podgorica, p. 182.

Sumaila U. R., Pitcher T. J., Haggan N., and Jones R. (2000). Evaluating the Benefits from Restored Ecosystems: A Back to the Future Approach; IIFET 2000 Proceedings.

Sumaila U. R. (1996). Generational Cost Benefit Analysis for Evaluating Marine Ecosystem Restoration; Sea Around Us: North Atlantic.

Stiglitz, J. (2000). Economics of the Public Sector,3rd edition; W. W. Norton & Company; Third edition, p. 848.

UN (2012). System of Environmental-Economic Accounting for Water, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division.

UN (2019).System of Environmental-Economic Accounting for Energy, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division.

UN, EU, FAO, IMF, OECD, WB (2014). System of Environmental-Economic Accounting 2012—Central Framework.

UN, EU, FAO, IMF, OECD, WB (2014a). System of Environmental-Economic Accounting 2012—Experimental Ecosystem Accounting.

UN, EU, FAO, IMF, OECD, WB (2014b). System ofEnvironmental-EconomicAccounting 2012—Applications and Extensions.

UN, EU, FAO, IMF, OECD, WB (2014c). Technical Recommendation in Support of the System of Environmental-Economic Accounting 2012.

Uredba o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije (2016, 2017). Službeni List Crne Gore 33 / 2016, Službeni list Crne Gore 3 / 2017.

Uredba o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije i visoko efikasne kogeneracije (2011. 2014, 2015). Službeni list Crne Gore 52 / 2011, Službeni list Crne Gore 28 / 2014, Službeni list Crne Gore 79 / 2015.

Zakon o energetici (2015).Službeni list Crne Gore.

www.monstat.org

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html

Za širu elaboraciju vidi na primjer Bellu i Pansini (2009) i Bare , Jones C. i Jones S. (2014).

O ostalim socijalnim efektima vidi u Bere, Jones i Jones (2014) i Bellu i Pansini (2009).

Pored već pomenutog rada Jamesa Colemana (1988) za razumijevanje socijalnog kapitala posebno su važni radovi Roberta Putnama (1993, 1995, 1996), Francisa Fukoyamae (1999). U Crnoj Gori je ova tema posebno bila analizirana u radu Bjornskov, Bogetic, Hilman, i Popovic (2014).

Za detaljniji uvid u suštinu Cost Benefit analize i njenu primjenu u evaluaciji javnih politika i javnih projekata kao i u analizu javnog sektora i ekonomije blagostanja, koja čine osnov pomenute evaluacije, vidi sada već poznatu knjigu Joseph-a Stiglitz-a (2000).

Za detaljniji uvid u suštinu pojedinih mjera efikasnosti, te za sagledavanje njihovih mana i nedostataka iz perspektive investitora vidi Copeland, Weston, & Shastri (2013), i Hiller, Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan (2010). S drugev strane, detaljnija razmatranjao mjerenjima isplativosti mHE projekata mogu se naći u radovima Jasmine Džaferovic (2012), Santolin,Gavazzini, Pavesi, Ardizzon, Rossetti (2011), Bitar, Carravetta, Fecarotta,Sinagra, Tucciarelli (2014); Khamis, Alsaka, Al Jabi (2015) i Jaipradidtham (2017). Konačno, za značenje pojedinih metoda mjerenja u širem društvenom kontekstu vidi Stiglitz (2000).

Detaljnije o pojedinim Impact modelima vidi u Bellu i Pansini (2009).

Za bliži i detaljniji uvid u metodologiju računanja diskontne stope vidi već citirane radove Džaferović (2012), Copeland, Weston, & Shastri (2013), i Hiller, Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan (2010).

Na sledećem web site se mogu naći pojašnjenja kao i linkovi vezani za pomenutu bazu podataka: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html

Za detaljniji uvid u ovu novu tehnologiju kao i u način na koji se rade feasibility studije za ovu vrstu tehnologija vidi detaljnije u radu Carravetta at all (2014).

Uz Bilans uspjeha priložen je i Bilans stanja jer će nam on poslužiti i za proveru rezultata raznih varijabli od kojih ćemo poći u našim projekcijama, počev od konstrukcije , finansiranja do ukupne vrijednosti investicija.

Detaljnije o običajnom pravu u Crnoj Gori može se naći u radovima Đurice Krstića (1979) i Sava Markovića (2016).

Vidi Constanza at all (1997).

Iste zaključke dobijamo i na osnovu drugih sličnih pokušaja klasifikovanja ekoloških usluga poput onih u radovima McVittie i Hussain (2013), Brander i van Beukering (2016), European Environmental Agency (2016) i slične radove.

Za detaljniji uvid u sistem nacionalnih računa koji registruje promjene ekoloških usluga vidi UN (2012, 2019), UN, EU, FAO, IMF, OECD, WB (2014, 2014a, 2014b, 2014c), European Environmental Agency (2016). Vidi takođe rad Brander i van Beukering, (2016).

Ekološke usluge nijesu utržive upravo zato što nijesu ni ekskluzivne ni rivalne. Kod dobara (ili usluga) koja su ekskluzivna postoji mogućnost definisanja i pripisivanja prava vlasništva nad tim dobrima pa time i mogućnost isključivanja drugih iz njihovog korišćenja. Nasuprot tome, kod neekskluzivnih doobara nije moguće pripisati prava vlasništva nad posmatranim dobrom ili uslugom pa time ni mogućnost isključivanja drugih iz njihovog korišćenja. Kod rivalnih dobara, s druge strane, granični ili dodatni trošak zadovoljenja potreba dodatnog potrošača je veći od nule, dok je, nasuprot tome, kod nerivalnih dobara trošak zadovoljenja potreba dodatnog potrošača ravan nuli. Malo pojednostavljeno, dobra koja su istovremeno i ekskluzivna i rivalna predstavljaju čista tržišna ili privatna dobra, dok ona dobra koja su istovremeno i nerivalna i neekskluzivna predstavljaju čista javna dobra. Preostale kombinacije predstavljaju tzv. kvazi-javna dobra.Tako dobra koja su nerivalna ali su istovremeno ekskluzivna predstavljaju najčešće neku vrstu prirodnih monopola. Postoje i dobra koja su rivalna ali su istovremeno i neekskluzivna. Kao dobar primjer ovih dobara navode se tzv. „komunice“ koje su zbog svoje neekskluzivnosti izložene preteranoj eksploataciji ili čak opasnosti totalne destrukcije, odnosno tzv. „tragediji zajedničkog“. Prvi je o ovom fenomenu pisao Gerrett Hardin (1968) pokrenuvši na taj način čitavu seriju istraživanja i polemika. Napomenimo da se Hardin-ova „tragedija“ odnosi prije na situaciju kod koje imamo neograničen pristup resursima (free access – problem izlovljavanja kitova, recimo) nego na „komunicu“ koja, uprkos ograničenjima, nije izložena „tragediji“ jer poseduje kakvu takvu upravljačku strukturu koja se stara o racionalnoj upotrebi resursa. Recimo na kraju da ekološka dobra, očito, predstavljaju ili čista javna dobra ili pripadaju kategoriji „tragičnih“ dobara.

Za nešto jednostavniju klasifikaciju i prikaz raspoložive metodologije vidi DEAT (2004).

Za detaljniji pregled problema sa kojima se srećemo kod mjerenja WTP i WTA vidi Horowitz i McConnell(2002). Vidi takođe MacDonald at all (2010) i Grutters at all (2008).

Za detaljniji uvid u ovu metodologiju vidi radove DEAT (2004), Sumaila (1996) ili Sumaila at all (2000).

Z detaljije rezultate ekoloških studija vidi SISTEM (2012, 2013).